| Document No | Verification Results | Release, Version, By: | 25690317 V0.1 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน |  |  |
| รอบตรวจสอบ | รอบที่ 1 (17 มีนาคม2569) | หัวข้อ | ตรวจสอบเอกสารวางแผนโครงการและความต้องการ |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products)ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการและตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง

Deliverables under Review

| รหัส | สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้ |
| --- | --- |
| WP 1.0 | Software Project Plan |
| WP 2.0 | Customer Requirements |

Risk & Constraints Note

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียดและต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบเพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการตรวจสอบ

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendatio n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 1.0 Software Project Plan |  |  |  |  |  |
| VR01.010.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Headerของเอกสาร | มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน | Passed | ApS |  |
| VR01.010.002 | การ Run Version ของเอกสารที่ระบุในHeader ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์ | ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์ | Passed | ApS |  |
| VR01.010.003 | ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scopeครบถ้วน | มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง | Passed | ApS |  |
| VR01.010.004 | ใน 3.3 Work Products มีรายการสิ่งส่งมอบพร้อมรหัสเช่น WP 1.0 | มีรายการสิ่งส่งมอบและรหัสครบ 11 รายการ | Passed | ApS |  |
| VR01.010.005 | ใน 5 Organization ระบุบทบาทชื่อ-นามสกุลตำแหน่งและข้อมูลติดต่อครบถ้วน | มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6 บทบาท | Passed | ApS |  |
| VR01.010.006 | ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน | มีปริมาณงานและ ทรัพยากรครบถ้วน | Passed | ApS |  |
| VR01.010.007 | ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัสผู้รับผิดชอบวันกำหนดส่งและสิ่งส่งมอบ | มีแผนงาน 27 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ | Passed | ApS |  |
| VR01.010.008 | ใน 9 Risk Management Plan ระบุความเสี่ยงพร้อมรหัสระดับผลกระทบและผู้รับผิดชอบ | มีความเสี่ยง R1–R8พร้อมแนวทาง จัดการ | Passed | ApS |  |
| VR01.010.009 | ใน 10 Contingency Actions ระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ | มีแผนรองรับ 5สถานการณ์ | Passed | ApS |  |
| VR01.010.010 | ลงชื่อผู้จัดทำผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติครบถ้วน | มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน | Passed | ApS |  |
| WP 2.0 Customer Requirements |  |  |  |  |  |
| VR01.020.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของ Headerของเอกสาร | มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน | Passed | NoC |  |
| VR01.020.002 | จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวดCR01–CR14 อย่างถูกต้อง | จัดหมวดครบทั้ง 14หมวด | Passed | NoC |  |

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommendatio n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR01.020.003 | รหัสประจำรายการเช่น CR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง | รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ | Passed | NoC |  |
| VR01.020.004 | ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุกรายการไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป | มีผลสรุป A ครบทั้ง80 รายการ | Passed | NoC |  |
| VR01.020.005 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | NoC |  |

สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| รายการตรวจสอบทั้งหมด | 15 |
| ผลผ่าน (Passed) | 15 |
| ผลไม่ผ่าน (Failed) | 0 |
| ประเด็นคงค้าง | 0 |

ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญงามข | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเยาวลักษณ์บางชมภู | Document Control |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |