| Document No | Maintenance Document | Release, Version, By: | 25690817 V1.0 ThS |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | เอกสารคู่มือการบำรุงรักษาระบบ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อกำหนดแนวทางการบำรุงรักษาระบบหลังจากส่งมอบและเปิดใช้งานจริง ครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุง และการป้องกัน เพื่อให้ระบบมีความเสถียร ปลอดภัย ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ขอบเขตการบำรุงรักษา (Maintenance Scope)

| ID | Type |
| --- | --- |
| MD-001 | Web Server (PHP 8, Apache, Linux Server) |
| MD-002 | Application Modules (11 ระบบงาน) |
| MD-003 | Database (MariaDB — ฐานข้อมูล wms และ wms2) |
| MD-004 | Security Layer (HTTPS/TLS, RBAC, bcrypt Password Hashing) |
| MD-005 | Real-time & Scheduler Services (Node.js, Socket.IO, pm2) |
| MD-006 | Software Components: Git Server (git@188.166.228.62:nok/wms-app.git) |
| MD-007 | Project Repository (Backup): Git Remote สำรอง (git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git) และชุดสำรองฐานข้อมูลบนคลาวด์ |

ประเภทการบำรุงรักษา

| ลำดับ | ประเภทการบำรุงรักษา | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrective Maintenance | แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fix) และตรวจสอบ Error Log |
| 2 | Adaptive Maintenance | ปรับระบบให้รองรับ Browser หรือระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ |
| 3 | Preventive Maintenance | ปรับปรุงความปลอดภัย (Patch Security) และทดสอบการสำรอง/กู้คืนข้อมูล |

กิจกรรมการบำรุงรักษา (Maintenance Activities)

| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจสอบ Error Log | วิเคราะห์ Log ของแอปพลิเคชันและบริการ Node.js แล้วแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ | รายสัปดาห์ | System Admin |
| 2 | Patch Security | ปรับปรุงแพตช์ความปลอดภัยของ PHP, MariaDB, Node.js และใบรับรอง TLS | รายเดือน หรือเมื่อมี Critical Patch | System Admin |
| 3 | Backup & Recovery Test | ตรวจสอบชุดสำรองรายวันและทดสอบกู้คืนสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ | สำรองทุกวัน ทดสอบกู้คืนทุกไตรมาส | System Admin |
| 4 | Monitor Uptime | ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเว็บ ฐานข้อมูล และบริการ Node.js | ทุก 5 นาที (อัตโนมัติ) | System Admin |
| 5 | ตรวจสอบงานตามกำหนดเวลา | ตรวจสอบว่างานสรุปยอดสต๊อก/GL และงานแจ้งเตือนทำงานครบถ้วน | รายวัน | System Admin |
| 6 | Support & Training | สนับสนุนผู้ใช้งาน ปรับปรุงคู่มือ และอบรมเมื่อมีการปรับปรุงระบบ | ทุกครั้งที่มี Release ใหม่ | Project Team |

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

| ลำดับ | ระดับปัญหา | คำจำกัดความ | ระยะเวลาแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incident Critical | ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือกระทบความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล | แก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง |
| 2 | Major Issue | ฟังก์ชันสำคัญใช้งานไม่ได้ แต่มีทางเลี่ยงชั่วคราว | แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง |
| 3 | Minor Issue | ปัญหาที่กระทบการใช้งานเล็กน้อย | แก้ไขภายใน 3 วันทำการ |
| 4 | Feature Request | ความต้องการเพิ่มเติมนอกขอบเขตเดิม | พิจารณาใน Release ถัดไปผ่าน Change Report |

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงระบบ

| ลำดับ | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบุส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา Manager Class ที่รับผิดชอบจากเอกสาร Software Components ก่อนแก้ไขหน้าจอโดยตรง |
| 2 | ตรวจสอบประวัติข้อบกพร่อง | ตรวจสอบ Correction Register (28 รายการ) เพื่อไม่ให้การแก้ไขย้อนกลับผลการแก้ไขเดิม |
| 3 | ควบคุมการเปลี่ยนแปลง | หากกระทบขอบเขตหรือ Baseline ที่ส่งมอบแล้ว ต้องจัดทำ Change Report ก่อนดำเนินการ |
| 4 | ปรับปรุงฐานข้อมูล | สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน setup.php และตาราง schema_migrations เสมอ |
| 5 | ทดสอบและบันทึกผล | ทดสอบด้วย Test Case ที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกผลใน Correction Register |
| 6 | ปรับปรุงชุดสำรอง | ซิงก์การเปลี่ยนแปลงไปยัง Remote สำรอง git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณธนกร สถิตวิทยากุล | Developer |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |