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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกผลการทดสอบระบบ

	Project Period
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)

	Responsible
	คุณปริญ งามขำ (QA/Tester)


วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อยืนยันว่าระบบบริหารจัดการคลังสินค้าทำงานถูกต้อง ครอบคลุม Customer Requirements และ Software Requirements ตามที่กำหนดไว้ และดำเนินการทดสอบตรงตามระยะเวลาใน Project Plan
ขอบเขตการทดสอบ (Scope)
	No
	Topic
	Detail

	1
	Functional Test
	เข้าสู่ระบบและสิทธิ์, ข้อมูลหลัก, คลังสินค้า, ขาย, จัดซื้อ, การเงิน, บัญชี, รายงาน, เอกสารควบคุม

	2
	Non-Functional Test
	ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย (สิทธิ์/TLS/การเข้ารหัสรหัสผ่าน), การแยกข้อมูล, การสำรองและกู้คืน

	3
	Environment
	Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js)
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	No
	Topic
	Detail

	4
	ช่วงเวลา
	รอบทดสอบระบบ 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	5
	Build ที่ใช้ทดสอบ
	Commit b2c4374 บน Branch main (การแก้ไขโค้ดล่าสุดก่อนรอบทดสอบ)


สรุปผลการทดสอบ
	รายการ
	จำนวน

	Test Case ที่กำหนดทั้งหมด
	45

	ดำเนินการทดสอบ
	43

	ผ่าน (Passed)
	38

	ไม่ผ่าน (Failed)
	5

	ยังไม่ได้ทดสอบ (ฟังก์ชันส่งมอบหลังรอบทดสอบ)
	2


Verification Items
	No
	Test Case
	Software Unit
	Customer Req. ID
	Actual Result
	Status
	Test Date

	1
	TC-UN01.001
	Identity – Register & Onboarding
	CR01:001
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	2
	TC-UN01.002
	Identity – Login & Role Guard
	CR01:002, CR03:002, CR04:001, CR04:003, CR05:001, CR05:002, CR06:004, CR07:003
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	3
	TC-UN01.003
	Identity – Password Recovery / OTP / Session
	CR01:003, CR06:006, CR12:003
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	4
	TC-UN01.004
	Identity – User & App-Access Administration
	CR01:004
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	5
	TC-UN02.001
	Company – Profile & System Settings
	CR01:004
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	6
	TC-UN02.002
	Company – SMTP & Mail Dispatch
	CR01:004, CR03:005
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	7
	TC-UN03.001
	Master – Warehouse / Storage / Bin
	CR01:005
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569




	No
	Test Case
	Software Unit
	Customer Req. ID
	Actual Result
	Status
	Test Date

	8
	TC-UN03.002
	Master – Product & Category
	CR01:005
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	9
	TC-UN03.003
	Master – Contact
	CR01:005
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	10
	TC-UN03.004
	Master – Warehouse Layer Configuration
	CR01:006
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	11
	TC-UN04.001
	ICS – Stock-in
	CR01:007
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	12
	TC-UN04.002
	ICS – Stock-out
	CR01:008, CR13:002
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	13
	TC-UN04.003
	ICS – Stock Transfer
	CR01:009
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	14
	TC-UN04.004
	ICS – Lot / Serial / Expiry
	CR01:010
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	15
	TC-UN04.005
	ICS – Barcode Label & Scan
	CR01:012, CR05:005
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	16
	TC-UN04.006
	ICS – File Attachment
	CR01:019
	อัปโหลดและตรวจชนิด/ขนาดไฟล์ถูกต้อง แต่ไฟล์แนบอยู่ใต้ app/uploads/ ที่เว็บเปิดให้เรียกโดยตรง ผู้ที่ทราบ URL เปิดไฟล์ได้โดยไม่ตรวจ Session และบริษัท
	Failed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	17
	TC-UN05.001
	Sales – Quotation
	CR01:013
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	18
	TC-UN05.002
	Sales – Sales Order
	CR01:013
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	19
	TC-UN05.003
	Sales – Invoice
	CR01:013
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	20
	TC-UN05.004
	Sales – Return / Credit Note
	CR01:013
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	21
	TC-UN06.001
	Purchasing – Purchase Request
	CR01:014
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	22
	TC-UN06.002
	Purchasing – Purchase Order
	CR01:014
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	23
	TC-UN06.003
	Purchasing – Purchase Invoice
	CR01:014
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	24
	TC-UN06.004
	Purchasing – Supplier Return
	CR01:014
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	25
	TC-UN07.001
	Finance – Receipt Billing & Receipt
	CR01:015
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	26
	TC-UN07.002
	Finance – Payment Billing & Payment
	CR01:015
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	27
	TC-UN08.001
	Accounting – Chart of Accounts / Departments / Formulas
	CR01:016
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	28
	TC-UN08.002
	Accounting – Journal & GL Posting
	CR01:016, CR13:001
	สมุดรายวันที่ไม่สมดุลถูกปฏิเสธ แต่เมื่อการผ่าน GL ล้มเหลว เอกสารที่บันทึกแล้วไม่ถูก Rollback เพราะการผ่าน GL แยก Transaction จากเอกสาร
	Failed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	29
	TC-UN09.001
	Reports – Dashboard & Aggregates
	CR02:001, CR02:002, CR02:003
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569




	No
	Test Case
	Software Unit
	Customer Req. ID
	Actual Result
	Status
	Test Date

	30
	TC-UN09.002
	Reports – Stock Reports
	CR01:011
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	31
	TC-UN09.003
	Reports – Financial Reports
	CR01:017
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	32
	TC-UN09.004
	Reports – Filter / Print / Export
	CR01:020
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	33
	TC-UN10.001
	Document – Numbering
	CR01:018
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	34
	TC-UN10.002
	Document – Lifecycle & Status
	CR01:018, CR05:003, CR05:004, CR13:004
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	35
	TC-UN10.003
	Document – Audit Fields & History
	CR01:023
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	36
	TC-UN11.001
	Node – Socket.IO Notification Server
	CR01:021, CR03:003, CR03:004
	การเรียก Endpoint แจ้งเตือนโดยไม่มี Secret ถูกปฏิเสธ แต่ Socket.IO รับ company_id, user_id และ role จาก Browser โดยไม่ตรวจกับ Session ผู้ที่ปลอมค่าได้รับแจ้งเตือนของบริษัทอื่น
	Failed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	37
	TC-UN11.002
	Node – Scheduler (ETL & Alerts)
	CR01:022, CR02:002, CR07:002, CR08:005
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	38
	TC-UN12.001
	Security – Tenant Scope Guard
	CR01:024, CR08:004, CR14:004
	หน้าจอและ API ปฏิเสธการเข้าถึงข้ามบริษัทถูกต้อง แต่ช่องทาง Socket.IO ยังรับการแจ้งเตือนของบริษัทอื่นได้
	Failed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	39
	TC-UN12.002
	Security – Server-side Validation
	CR06:003, CR06:005, CR14:004
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	40
	TC-UN12.003
	Security – Posting Window & Usage Guard
	CR06:003
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	41
	TC-UN12.004
	Security – TLS & Secret Configuration
	CR06:001, CR06:002
	ไม่พบไฟล์ .env หรือรหัสผ่านใน Git แต่แม่แบบค่าตั้งค่ากำหนดกุญแจเข้ารหัสและ IV คงที่ เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยผู้ใช้ root และไม่มีหลักฐานการตั้งค่า HTTPS/TLS
	Failed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	42
	TC-UN13.001
	Deploy – setup.php Schema Installer
	CR03:001, CR04:002, CR04:004, CR07:001, CR07:004, CR09:004, CR10:001, CR10:004, CR12:001
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	43
	TC-UN13.002
	Deploy – Docker Compose Stack
	CR07:001, CR10:002, CR10:004
	ชุดติดตั้ง Docker Compose ยังไม่อยู่ใน Build ที่ทดสอบ ส่งมอบภายหลังใน Task 4.7
	Not tested
	-

	44
	TC-UN13.003
	Deploy – .env Generator
	CR06:002, CR09:002, CR10:003
	สคริปต์ docker/init-env.sh ยังไม่อยู่ใน Build ที่ทดสอบ ส่งมอบภายหลังใน Task 4.7
	Not tested
	-

	45
	TC-UN13.004
	Deploy – Backup & Restore
	CR08:001, CR08:002, CR13:003
	ผลตรงตามที่คาดหวัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569




ความต้องการที่ยืนยันด้วย Test Case มี 68 รายการ ส่วนอีก 12 รายการเป็นความต้องการด้านเอกสาร การอบรม และหลักฐานด้านคุณภาพ ซึ่งยืนยันด้วยเอกสารส่งมอบตามที่ระบุใน Traceability Record และได้รับการยืนยันจากลูกค้าใน Validation Results
Summary
	No
	Topic
	Detail

	1
	Test Case
	ทดสอบ 43 จาก 45 Test Case ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5

	2
	Failed
	TC-UN04.006, TC-UN08.002, TC-UN11.001, TC-UN12.001, TC-UN12.004 บันทึกเป็นข้อบกพร่องคงค้าง ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032 ใน Correction Register

	3
	Not tested
	TC-UN13.002, TC-UN13.003 ฟังก์ชันส่งมอบหลังรอบทดสอบ (Task 4.7) ต้องทดสอบก่อนใช้งาน

	4
	Conclusion
	ฟังก์ชันหลักผ่านการทดสอบ แต่ยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลคงค้าง ต้องแจ้งผู้รับมอบและกำหนดการแก้ไขก่อนตรวจรับ


หลักฐานประกอบทางอ้อม
Correction Register บันทึกข้อบกพร่อง 32 รายการ แก้ไขแล้ว 28 รายการ และคงค้างจากรอบทดสอบนี้ 4 รายการ
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญ งามขำ
	QA/Tester
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณนพพงษ์ เจริญสุข
	System Analyst
	
	




ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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