| Document No | Acceptance Report | Release, Version, By: | 25690824 V1.0 ApS |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record) |  |  |
| ระยะเวลา | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| ผู้ส่งมอบ | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) |  |  |
| ผู้รับมอบ | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor) |  |  |
| วันที่บันทึกส่งมอบ | 24 สิงหาคม 2569 |  |  |

รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)

| ลำดับ | รหัส | สิ่งส่งมอบ (Work Product) | รายละเอียด | ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP 1.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อม Work Schedule) | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 2 | WP 2.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 3 | WP 3.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 4 | WP 4.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 5 | WP 5.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง) | Accepted |
| 6 | WP 6.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 7 | WP 7.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 8 | WP 8.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
| 9 | WP 9.0 | ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง | ส่ง Source Code ผ่าน Git Repository และติดตั้ง (Git baseline 6c39700) | Accepted (มีเงื่อนไข) |
| 10 | WP 10.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |

| ลำดับ | รหัส | สิ่งส่งมอบ (Work Product) | รายละเอียด | ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | WP 11.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับ

| ลำดับ | เกณฑ์การตรวจรับ | หลักฐานอ้างอิง | ผลการตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุกรายการ | Traceability Record Table, Validation Results: ไม่ผ่าน 11 รายการ ยังไม่ได้ทดสอบ 5 รายการ | ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) |
| 2 | ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน | Test Report ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่ได้ทดสอบ 2 จาก 45 Test Case (10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569) | ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) |
| 3 | ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) | Validation Results ทดสอบครบ 80 รายการ ผลตามข้อ 1 | ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) |
| 4 | ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง | Correction Register ข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032 | ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) |
| 5 | เอกสารคู่มือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการบำรุงรักษาครบถ้วน | Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document | ผ่าน |
| 6 | Source Code และเอกสารจัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง | Project Repository, Project Repository (Backup) | ผ่าน |
| 7 | ผลการตรวจสอบ Work Products (Verification) | Verification Results รอบที่ 4: ไม่ผ่าน 2 รายการ (ผลการทดสอบ และชุดติดตั้ง Docker) | ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข) |

สรุปผลการตรวจรับ

| รายการ | ผลสรุป |
| --- | --- |
| จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด | 11 รายการ |
| ตรวจรับแล้ว (Accepted) | 10 รายการ |
| ตรวจรับแบบมีเงื่อนไข | 1 รายการ (WP 9.0 Software) |
| ไม่ผ่านการตรวจรับ (Not Accepted) | 0 รายการ |
| ข้อบกพร่องคงค้าง | 4 รายการ (ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032) |
| ผลการตรวจรับโดยรวม | Accepted with conditions — ตรวจรับพร้อมเงื่อนไขแก้ไขข้อบกพร่องคงค้าง |

ผู้รับมอบได้ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรับในเอกสาร Statement of Work และ Software

Project Plan แล้วรับทราบว่ามีข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง 4 รายการและชุดติดตั้ง Docker ที่ยังไม่ได้ทดสอบจึงมีมติ

ตรวจรับส่งมอบระบบแบบมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 โดยเงื่อนไขคือ (1) แก้ไข ISS-029, ISS-030,

ISS-031, ISS-032 และทดสอบซ้ำภายใต้การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective) ตาม Maintenance Document

และ (2) ทดสอบ TC-UN13.002 และ TC-UN13.003 บน Baseline ก่อนใช้ชุดติดตั้ง Docker ในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป | Project Manager |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |