| Document No | Validation Result (UAT) | Release, Version, By: | 25690814 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกการยืนยันความต้องการกับผู้ใช้งาน |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |  |  |
| Responsible | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อยืนยันว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมเปิดใช้งานจริง (Go-Live) โดยใช้ความต้องการของลูกค้าทุกรายการเป็นตัวตั้งของการทดสอบการยอมรับ และอ้างอิง Test Case หรือเอกสารส่งมอบเป็นหลักฐานประกอบ

สภาพแวดล้อมและผู้ทดสอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ | สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า |
| ผู้ทดสอบ | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |
| ผู้บันทึกผล | คุณปริญ งามขำ (QA/Tester) |
| ช่วงเวลาทดสอบ | 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| ขอบเขตการทดสอบ | Customer Requirements ครบ 14 หมวด 80 รายการ (CR01–CR14) |
| Build ที่ใช้ทดสอบ | Commit b2c4374 บน Branch main |
| ลำดับการทดสอบ | ทดสอบการยอมรับคู่ขนานกับการทดสอบระบบตามมติที่ประชุม 10 ส.ค. 69 ซึ่งต่างจากเกณฑ์เข้าสู่ UAT ใน Test Case and Test Procedures |

ตารางสรุป Validation Result ตาม Customer Requirements

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01 | Feature & Functional Characteristics |  |  |  |  |
| CR01:001 | ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและการเชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมบริษัท (Onboarding) | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN01.001 | Passed | SeV |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01:002 | ระบบต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้และบังคับสิทธิ์ตามบทบาท Owner, Admin, Staff และ Viewer | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR01:003 | ระบบต้องรองรับการกู้คืนรหัสผ่าน การควบคุม Session และการยืนยัน OTP ตามที่กำหนด | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN01.003 | Passed | SeV |
| CR01:004 | ระบบต้องให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลบริษัท, SMTP, การตั้งค่าระบบ, ผู้ใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN01.004, TC-UN02.001, TC-UN02.002 | Passed | SeV |
| CR01:005 | ระบบต้องจัดการข้อมูลคลังสินค้า, พื้นที่/ช่องจัดเก็บ, หมวดสินค้า, สินค้า, ประเภทผู้ติดต่อ และผู้ติดต่อ | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN03.001, TC-UN03.002, TC-UN03.003 | Passed | SeV |
| CR01:006 | ระบบต้องรองรับโครงสร้างตำแหน่งจัดเก็บทั้งแบบคลังเดียวและแบบหลายชั้น (คลัง/พื้นที่/ช่อง) | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN03.004 | Passed | SeV |
| CR01:007 | ระบบต้องบันทึกการรับสินค้าเข้า (Stock-in) ระบุสินค้า จำนวน ตำแหน่ง เอกสารอ้างอิง และข้อมูลติดตาม | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN04.001 | Passed | SeV |
| CR01:008 | ระบบต้องบันทึกการจ่ายสินค้าออก (Stock-out) โดยตรวจสอบสิทธิ์และยอดคงเหลือก่อนจ่าย | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN04.002 | Passed | SeV |
| CR01:009 | ระบบต้องโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่งจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตโดยยอดต้นทาง/ปลายทางสมดุลกัน | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN04.003 | Passed | SeV |
| CR01:010 | ระบบต้องติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุของสินค้าที่เกี่ยวข้อง | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN04.004 | Passed | SeV |
| CR01:011 | ระบบต้องแสดงภาพรวมสต๊อก, ประวัติความเคลื่อนไหว, ความจุ/การใช้พื้นที่, สินค้าใกล้หมด, สินค้าหมดอายุ และข้อมูล Lot | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN09.002 | Passed | SeV |
| CR01:012 | ระบบต้องพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า (SKU) และตำแหน่งจัดเก็บ และรองรับการสแกนในหน้าจอที่กำหนด | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN04.005 | Passed | SeV |
| CR01:013 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ใบแจ้งหนี้, ใบรับคืน และใบลดหนี้ | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN05.001, TC-UN05.002, TC-UN05.003, TC-UN05.004 | Passed | SeV |
| CR01:014 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ซื้อ และใบคืนสินค้าผู้ขาย | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN06.001, TC-UN06.002, TC-UN06.003, TC-UN06.004 | Passed | SeV |
| CR01:015 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบวางบิลรับ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิลจ่าย และใบสำคัญจ่าย | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN07.001, TC-UN07.002 | Passed | SeV |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01:016 | ระบบต้องจัดการผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี, สมุดรายวัน และบัญชีแยกประเภท | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN08.001, TC-UN08.002 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-030 | Failed | SeV |
| CR01:017 | ระบบต้องจัดทำรายงานงบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, สมุดรายวัน และความเคลื่อนไหว GL | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN09.003 | Passed | SeV |
| CR01:018 | ระบบต้องออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติและควบคุมสถานะ/วงจรชีวิตของเอกสาร | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN10.001, TC-UN10.002 | Passed | SeV |
| CR01:019 | ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์ที่อนุญาตกับรายการที่กำหนด | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN04.006 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-029 | Failed | SeV |
| CR01:020 | ระบบต้องให้ผู้ใช้กรอง ดู พิมพ์ และส่งออกรายงานปฏิบัติการและรายงานผู้บริหาร | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN09.004 | Passed | SeV |
| CR01:021 | ระบบต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อสถานะเอกสารเปลี่ยนหรือมีเหตุการณ์ปฏิบัติการ | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN11.001 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-031 | Failed | SeV |
| CR01:022 | ระบบต้องสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN11.002 | Passed | SeV |
| CR01:023 | ระบบต้องเก็บผู้สร้าง ผู้แก้ไข สถานะ และประวัติรายการเพื่อการตรวจสอบ | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN10.003 | Passed | SeV |
| CR01:024 | ระบบต้องจำกัดข้อมูลบริษัทและคลังสินค้าให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในบริบทปัจจุบัน | ทดลองใช้งานตามขั้นตอนธุรกิจจริงบนระบบ | TC-UN12.001 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-031 | Failed | SeV |
| CR02 | Performance Considerations |  |  |  |  |
| CR02:001 | ระบบต้องตอบสนองงานประจำวัน (เปิดหน้าจอ, ค้นหา, สร้างเอกสาร) ภายในเวลาที่ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ตกลง | ใช้งานประจำวันบนสภาพแวดล้อมจริงและสังเกตเวลาตอบสนอง | TC-UN09.001 | Passed | SeV |
| CR02:002 | ระบบต้องมีตารางสรุปยอด (Aggregate) เพื่อให้แดชบอร์ดและรายงานแสดงผลได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทุกครั้ง | ใช้งานประจำวันบนสภาพแวดล้อมจริงและสังเกตเวลาตอบสนอง | TC-UN09.001, TC-UN11.002 | Passed | SeV |
| CR02:003 | ระบบต้องรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้พร้อมกันในระดับที่ตกลงสำหรับสภาพแวดล้อมใช้งานจริง | ใช้งานประจำวันบนสภาพแวดล้อมจริงและสังเกตเวลาตอบสนอง | TC-UN09.001 | Passed | SeV |
| CR03 | Interface Considerations |  |  |  |  |
| CR03:001 | ระบบต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB 2 ฐาน (wms สำหรับผู้ใช้/บริษัท และ wms2 สำหรับคลัง/บัญชี) | ใช้งานผ่าน Browser ที่กำหนด รับอีเมลและการแจ้งเตือนจริง | TC-UN13.001 | Passed | SeV |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR03:002 | ระบบต้องใช้งานผ่าน Web Browser มาตรฐาน (Chrome, Edge, Firefox) ได้ | ใช้งานผ่าน Browser ที่กำหนด รับอีเมลและการแจ้งเตือนจริง | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR03:003 | ระบบต้องส่งเหตุการณ์ไปยังบริการ Node.js ผ่าน Endpoint ภายในที่ป้องกันด้วย Secret | ใช้งานผ่าน Browser ที่กำหนด รับอีเมลและการแจ้งเตือนจริง | TC-UN11.001 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-031 | Failed | SeV |
| CR03:004 | Browser ต้องเชื่อมต่อ Socket.IO Endpoint สาธารณะเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบ Real-time | ใช้งานผ่าน Browser ที่กำหนด รับอีเมลและการแจ้งเตือนจริง | TC-UN11.001 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-031 | Failed | SeV |
| CR03:005 | ระบบต้องส่งอีเมล Onboarding, กู้คืนรหัสผ่าน และแจ้งเตือนผ่าน SMTP ที่ตั้งค่าต่อบริษัท | ใช้งานผ่าน Browser ที่กำหนด รับอีเมลและการแจ้งเตือนจริง | TC-UN02.002 | Passed | SeV |
| CR04 | Required System Characteristics |  |  |  |  |
| CR04:001 | ระบบต้องพัฒนาบนสถาปัตยกรรม Web-based Application | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งและการเข้าสู่ระบบ | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR04:002 | ระบบต้องเก็บข้อมูลแบบ Relational Database และรักษา Referential Integrity | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งและการเข้าสู่ระบบ | TC-UN13.001 | Passed | SeV |
| CR04:003 | ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Username/Password และกำหนดบทบาทผู้ใช้ | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งและการเข้าสู่ระบบ | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR04:004 | ระบบต้องทำงานบน PHP 8 ขึ้นไป, MySQL/MariaDB และ Node.js | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งและการเข้าสู่ระบบ | TC-UN13.001 | Passed | SeV |
| CR05 | Human Engineering Considerations |  |  |  |  |
| CR05:001 | UI ต้องเป็น Responsive ใช้งานได้ทั้งบน Desktop และอุปกรณ์หน้าคลังสินค้า (Tablet/Mobile) | ทดลองใช้งานบน Desktop และ Tablet/Mobile | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR05:002 | เมนูและปุ่มคำสั่งต้องแสดงตามบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ | ทดลองใช้งานบน Desktop และ Tablet/Mobile | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR05:003 | ระบบต้องแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล สถานะ ความสำเร็จ และข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน | ทดลองใช้งานบน Desktop และ Tablet/Mobile | TC-UN10.002 | Passed | SeV |
| CR05:004 | ระบบต้องมีขั้นตอนยืนยันก่อนลบ ยกเลิก หรือทำรายการที่ย้อนกลับไม่ได้ | ทดลองใช้งานบน Desktop และ Tablet/Mobile | TC-UN10.002 | Passed | SeV |
| CR05:005 | ระบบต้องพิมพ์เอกสารธุรกิจและฉลากบาร์โค้ดในรูปแบบที่ใช้งานได้ | ทดลองใช้งานบน Desktop และ Tablet/Mobile | TC-UN04.005 | Passed | SeV |
| CR06 | Security Considerations |  |  |  |  |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR06:001 | การเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS/TLS | ตรวจสอบ HTTPS การจำกัดสิทธิ์ และการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน | TC-UN12.004 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-032 | Failed | SeV |
| CR06:002 | ค่าตั้งค่าและความลับของระบบต้องไม่ถูกเก็บใน Source Control และไม่เข้าถึงได้จากเว็บสาธารณะ | ตรวจสอบ HTTPS การจำกัดสิทธิ์ และการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน | TC-UN13.003, TC-UN12.004 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-032 | Failed | SeV |
| CR06:003 | การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้า ยืนยันตัวตน ตรวจสิทธิ์ และจำกัดขอบเขตบริษัท/คลัง | ตรวจสอบ HTTPS การจำกัดสิทธิ์ และการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน | TC-UN12.002, TC-UN12.003 | Passed | SeV |
| CR06:004 | ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) ทั้งใน UI และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ตรวจสอบ HTTPS การจำกัดสิทธิ์ และการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR06:005 | ระบบต้องป้องกัน SQL Injection และ Cross-Site Scripting | ตรวจสอบ HTTPS การจำกัดสิทธิ์ และการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน | TC-UN12.002 | Passed | SeV |
| CR06:006 | ระบบต้องบล็อกการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน (Concurrent Login) ของบัญชีเดียวกัน | ตรวจสอบ HTTPS การจำกัดสิทธิ์ และการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน | TC-UN01.003 | Passed | SeV |
| CR07 | Environmental Considerations |  |  |  |  |
| CR07:001 | ระบบต้องทำงานบน Linux Server ในรูปแบบติดตั้งเอง (LAMP) หรือ Docker Compose | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจริง เขตเวลา และการแยกข้อมูลสาธิต | TC-UN13.001, TC-UN13.002 | Not tested | SeV |
| CR07:002 | ระบบต้องใช้เขตเวลา Asia/Bangkok อย่างสม่ำเสมอทั้งแอปพลิเคชันและงานตามกำหนดเวลา | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจริง เขตเวลา และการแยกข้อมูลสาธิต | TC-UN11.002 | Passed | SeV |
| CR07:003 | ระบบต้องใช้งานได้บนอุปกรณ์ Desktop และอุปกรณ์พกพาผ่าน Web Browser | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจริง เขตเวลา และการแยกข้อมูลสาธิต | TC-UN01.002 | Passed | SeV |
| CR07:004 | ระบบต้องแยกข้อมูลสาธิต/ทดสอบออกจากข้อมูลใช้งานจริงได้ | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจริง เขตเวลา และการแยกข้อมูลสาธิต | TC-UN13.001 | Passed | SeV |
| CR08 | Operational Considerations |  |  |  |  |
| CR08:001 | ระบบต้องมีการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติรายวัน | ตรวจสอบการสำรอง/กู้คืน การเฝ้าระวัง และการแยกข้อมูลหลายบริษัท | TC-UN13.004 / รอปิดรายการ OP-001 สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ | Pending | SeV |
| CR08:002 | ระบบต้องกู้คืนข้อมูลจากชุดสำรองได้ตามขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสาร | ตรวจสอบการสำรอง/กู้คืน การเฝ้าระวัง และการแยกข้อมูลหลายบริษัท | TC-UN13.004 | Passed | SeV |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR08:003 | ระบบต้องมีการเฝ้าระวังสถานะบริการ Web, Database และ Node.js พร้อมแจ้งเตือนเมื่อขัดข้อง | ตรวจสอบการสำรอง/กู้คืน การเฝ้าระวัง และการแยกข้อมูลหลายบริษัท | Product Operation Guide (การเฝ้าระวังระบบ) / รอปิดรายการ OP-002 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน | Pending | SeV |
| CR08:004 | ระบบต้องรองรับหลายบริษัท (Multi-company) และหลายคลังสินค้าภายใต้การแยกข้อมูล | ตรวจสอบการสำรอง/กู้คืน การเฝ้าระวัง และการแยกข้อมูลหลายบริษัท | TC-UN12.001 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-031 | Failed | SeV |
| CR08:005 | งานตามกำหนดเวลาต้องทำงานสำเร็จโดยไม่สร้างผลลัพธ์ซ้ำหรือเกินสิทธิ์ | ตรวจสอบการสำรอง/กู้คืน การเฝ้าระวัง และการแยกข้อมูลหลายบริษัท | TC-UN11.002 | Passed | SeV |
| CR09 | Maintenance Considerations |  |  |  |  |
| CR09:001 | ซอฟต์แวร์ต้องมีโครงสร้างแบบโมดูล (Manager Classes / API) เพื่อให้แก้ไขได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น | ทบทวนโครงสร้างซอฟต์แวร์และเอกสารการบำรุงรักษา | Software Design (Software Unit), Software Components | Passed | SeV |
| CR09:002 | ระบบต้องมีแม่แบบค่าตั้งค่า (Configuration Template) และควบคุมเวอร์ชันด้วย Git | ทบทวนโครงสร้างซอฟต์แวร์และเอกสารการบำรุงรักษา | TC-UN13.003 | Not tested | SeV |
| CR09:003 | ระบบต้องมีเอกสารคู่มือการบำรุงรักษาและประวัติข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว | ทบทวนโครงสร้างซอฟต์แวร์และเอกสารการบำรุงรักษา | Maintenance Document, Correction Register | Passed | SeV |
| CR09:004 | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลต้องสะท้อนใน setup.php และตาราง schema_migrations | ทบทวนโครงสร้างซอฟต์แวร์และเอกสารการบำรุงรักษา | TC-UN13.001 | Passed | SeV |
| CR10 | Installation Considerations |  |  |  |  |
| CR10:001 | ระบบต้องติดตั้งฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน setup.php | สาธิตการติดตั้งตามขั้นตอนในคู่มือ | TC-UN13.001 | Passed | SeV |
| CR10:002 | ระบบต้องติดตั้งแบบ Container ได้ด้วยคำสั่ง docker compose up -d --build | สาธิตการติดตั้งตามขั้นตอนในคู่มือ | TC-UN13.002 | Not tested | SeV |
| CR10:003 | ระบบต้องมีสคริปต์สร้างไฟล์ .env และค่าความลับอัตโนมัติ (docker/init-env.sh) | สาธิตการติดตั้งตามขั้นตอนในคู่มือ | TC-UN13.003 | Not tested | SeV |
| CR10:004 | ระบบต้องมีเอกสารขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า | สาธิตการติดตั้งตามขั้นตอนในคู่มือ | TC-UN13.001, TC-UN13.002 / Product Operation Guide (ขั้นตอนติดตั้ง) | Not tested | SeV |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR11 | Support Considerations |  |  |  |  |
| CR11:001 | ต้องมีคู่มือผู้ใช้งาน (Software User Document) | ทบทวนคู่มือ แผนการอบรม และช่องทางสนับสนุน | Software User Document (WP 8.0) | Passed | SeV |
| CR11:002 | ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Product Operation Guide) | ทบทวนคู่มือ แผนการอบรม และช่องทางสนับสนุน | Product Operation Guide (WP 10.0) | Passed | SeV |
| CR11:003 | ต้องมีการอบรมผู้ใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง | ทบทวนคู่มือ แผนการอบรม และช่องทางสนับสนุน | แผนการอบรมก่อนเปิดใช้งาน (Task 5.2) / รอการอบรมผู้ใช้งานตามแผน | Pending | SeV |
| CR11:004 | ต้องมีช่องทางสนับสนุนและระดับการให้บริการ (SLA) หลังส่งมอบ | ทบทวนคู่มือ แผนการอบรม และช่องทางสนับสนุน | Maintenance Document (SLA) | Passed | SeV |
| CR12 | Design Constraints |  |  |  |  |
| CR12:001 | ระบบต้องพัฒนาด้วย PHP, MariaDB และ Node.js ตามที่องค์กรอนุมัติ | ตรวจสอบเทคโนโลยี การควบคุม Source Code และเอกสารตามมาตรฐาน | TC-UN13.001 | Passed | SeV |
| CR12:002 | ระบบต้องควบคุม Source Code ด้วย Git โดยมี main เป็น Baseline หลัก | ตรวจสอบเทคโนโลยี การควบคุม Source Code และเอกสารตามมาตรฐาน | Software Configuration, Project Repository | Passed | SeV |
| CR12:003 | รหัสผ่านผู้ใช้ต้องเข้ารหัสด้วย bcrypt และไม่เก็บหรือบันทึกเป็นข้อความธรรมดา | ตรวจสอบเทคโนโลยี การควบคุม Source Code และเอกสารตามมาตรฐาน | TC-UN01.003 | Passed | SeV |
| CR12:004 | โครงการต้องจัดทำ Work Products ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic Profile | ตรวจสอบเทคโนโลยี การควบคุม Source Code และเอกสารตามมาตรฐาน | Verification Results รอบที่ 1–3 / รอจัดทำ List of Evidence ตอนปิดโครงการ | Pending | SeV |
| CR13 | Safety and Reliability Considerations |  |  |  |  |
| CR13:001 | การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสาร + สต๊อก + GL) ต้องเป็น Transaction เดียวกัน | ทดลองทำรายการที่ล้มเหลวและตรวจสอบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด | TC-UN08.002 / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-030 | Failed | SeV |
| CR13:002 | ระบบต้องป้องกันยอดสต๊อกติดลบและความเคลื่อนไหวซ้ำซ้อน | ทดลองทำรายการที่ล้มเหลวและตรวจสอบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด | TC-UN04.002 | Passed | SeV |

| CR ID | Customer Requirement | วิธีการยืนยัน | หลักฐานอ้างอิง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR13:003 | ระบบต้องรองรับการสำรองและกู้คืน (Backup & Recovery) ทั้ง Source Code และฐานข้อมูล | ทดลองทำรายการที่ล้มเหลวและตรวจสอบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด | TC-UN13.004 | Passed | SeV |
| CR13:004 | ระบบต้องจัดการข้อผิดพลาดโดยแสดงข้อความที่เข้าใจได้แทน Fatal Error | ทดลองทำรายการที่ล้มเหลวและตรวจสอบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด | TC-UN10.002 | Passed | SeV |
| CR14 | Quality Expectations |  |  |  |  |
| CR14:001 | ระบบต้องผ่านการทดสอบตาม Test Case ที่กำหนดก่อนส่งมอบ | ทบทวนผลการทดสอบ การสอบกลับ และผลการตรวจสอบ | Test Report | Passed | SeV |
| CR14:002 | ทุกความต้องการต้องสอบกลับได้ถึงการออกแบบ ส่วนประกอบ และหลักฐานการทดสอบ | ทบทวนผลการทดสอบ การสอบกลับ และผลการตรวจสอบ | Traceability Record | Passed | SeV |
| CR14:003 | ระบบต้องผ่านการทดสอบการยอมรับ (UAT) โดยตัวแทนลูกค้าบนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง | ทบทวนผลการทดสอบ การสอบกลับ และผลการตรวจสอบ | ผลการทดสอบการยอมรับในเอกสารฉบับนี้ | Passed | SeV |
| CR14:004 | ต้องไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตค้างอยู่ในด้านความปลอดภัย การแยกข้อมูล และความถูกต้องของสต๊อก/บัญชี | ทบทวนผลการทดสอบ การสอบกลับ และผลการตรวจสอบ | TC-UN12.001, TC-UN12.002 / Test Report, Correction Register / ข้อบกพร่องคงค้าง ISS-031 | Failed | SeV |

สรุปผลการทดสอบการยอมรับรายหมวด

| หมวดความต้องการ | จำนวนรายการ | ผ่าน (Passed) | ไม่ผ่าน (Failed) | ยังไม่ได้ทดสอบ / รอดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01 Feature & Functional Characteristics | 24 | 20 | 4 | 0 |
| CR02 Performance Considerations | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CR03 Interface Considerations | 5 | 3 | 2 | 0 |
| CR04 Required System Characteristics | 4 | 4 | 0 | 0 |
| CR05 Human Engineering Considerations | 5 | 5 | 0 | 0 |
| CR06 Security Considerations | 6 | 4 | 2 | 0 |
| CR07 Environmental Considerations | 4 | 3 | 0 | 1 |
| CR08 Operational Considerations | 5 | 2 | 1 | 2 |
| CR09 Maintenance Considerations | 4 | 3 | 0 | 1 |

| หมวดความต้องการ | จำนวนรายการ | ผ่าน (Passed) | ไม่ผ่าน (Failed) | ยังไม่ได้ทดสอบ / รอดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR10 Installation Considerations | 4 | 1 | 0 | 3 |
| CR11 Support Considerations | 4 | 3 | 0 | 1 |
| CR12 Design Constraints | 4 | 3 | 0 | 1 |
| CR13 Safety and Reliability Considerations | 4 | 3 | 1 | 0 |
| CR14 Quality Expectations | 4 | 3 | 1 | 0 |

สรุปผลการทดสอบการยอมรับ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| หมวดความต้องการที่ทดสอบ | 14 |
| ความต้องการที่ทดสอบทั้งหมด | 80 |
| ผ่าน (Passed) | 60 |
| ไม่ผ่าน (Failed) | 11 |
| ยังไม่ได้ทดสอบ (ฟังก์ชันส่งมอบหลังรอบทดสอบ) | 5 |
| รอดำเนินการตามแผน (Pending) | 4 |

ตัวแทนลูกค้าทดสอบการยอมรับครบ 80 ความต้องการ ผ่าน 60 รายการ ความต้องการ 11 รายการไม่ผ่านเนื่องจากข้อบกพร่องคงค้างที่บันทึกใน Correction Register 5 รายการขึ้นกับชุดติดตั้ง Docker ที่ส่งมอบหลังรอบทดสอบ และ 4 รายการรองานปฏิบัติการตามแผน ผู้รับมอบรับทราบผลและจะพิจารณาการตรวจรับพร้อมแผนแก้ไขในวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญ งามขำ | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |