|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Test Case and Test Procedures | Release, Version, By: | 25690731 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | เอกสารแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |
| Responsible | คุณปริญงามขำ (QA/Tester) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อกำหนด Test Case ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Verification & Validation) และยืนยันว่าฟังก์ชันที่พัฒนา

มีความถูกต้องตรงตาม Customer Requirements (CR) และ Software Requirements (SR)

สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| กิจกรรม | สภาพแวดล้อม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบระบบตาม Test Case | Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js) | คุณปริญงามขำ (QA/Tester) |
| ทดสอบการยอมรับ(UAT) | สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า | คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor /ตัวแทนลูกค้า) |

การทดสอบระบบดำเนินการบน Internal Testing Server จึงสามารถทดสอบกรณีที่มีความเสี่ยงสูงเช่น การจำลอง

ความล้มเหลวและ Rollback (TC-UN08.002) ได้โดยไม่กระทบข้อมูลของลูกค้าสถานะของ Repository ที่ใกล้เคียง

ที่สุดณสิ้นสุดรอบทดสอบคือ Commit dd48a8b

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

ตาราง Test Case

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedur al Require d | Interc ase Depe ndenc y | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-UN01.001 | UN01.001 Identity – Register & Onboarding | ลงทะเบียนเจ้าของ บริษัทใหม่→ยืนยันอีเมล→เชิญผู้ใช้→ผู้ใช้กดลิงก์เชิญ | สร้างบริษัท/บัญชี เจ้าของสำเร็จผู้ใช้ที่ถูกเชิญเข้าบริษัทที่ถูกต้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | ต้องส่ง อีเมลได้จริง | - | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 2 | TC-UN01.002 | UN01.002 Identity – Login & Role Guard | เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Owner/Admin/Staff /Viewer แล้วเรียก หน้าและ Action ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ | แต่ละบทบาทเข้าถึงได้เฉพาะหน้าจอ/คำสั่งที่อนุญาต คสั่งที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ถูกปฏิเสธฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | ต้องมี บัญชี ทดสอบครบ 4 บทบาท | TC- UN01. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 3 | TC-UN01.003 | UN01.003 Identity – Password Recovery / OTP / Session | ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน→กรอก OTP →ตั้งรหัสใหม่; เข้าสู่ระบบบัญชีเดิมจาก 2 อุปกรณ์ | รีเซ็ตสำเร็จโดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านเดิม Session ที่สองถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 4 | TC-UN01.004 | UN01.004 Identity – User & App-Access Administratio n | Admin เพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนบทบาทและปิดสิทธิ์แอปพลิเคชัน; Staff ลองทำรายการเดียวกัน | การเปลี่ยนแปลงของ Admin ถูกบันทึก Staff ถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 5 | TC-UN02.001 | UN02.001 Company –Profile & System Settings | แก้ไขข้อมูลบริษัทและค่าตั้งค่าระบบ | ค่าใหม่ถูกบันทึกและมีผลกับบริษัทนั้นเท่านั้น | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 6 | TC-UN02.002 | UN02.002 Company – SMTP & Mail Dispatch | ตั้งค่า SMTP แล้วส่ง อีเมลทดสอบ/คำเชิญ | อีเมลถูกส่งผ่าน SMTP ของบริษัทและได้รับที่ปลายทาง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | ต้องมี บัญชี SMTP ทดสอบ | TC- UN02. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 7 | TC-UN03.001 | UN03.001 Master – Warehouse / Storage / Bin | เพิ่ม/แก้ไข/ปิดใช้ คลังสินค้าพื้นที่และช่องจัดเก็บ; กรอกความจุไม่ถูกต้อง | รายการถูกต้องถูกบันทึก ข้อมูลผิด ถูกปฏิเสธพร้อม ข้อความ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 8 | TC-UN03.002 | UN03.002 Master – Product & Category | เพิ่มหมวดสินค้าและ สินค้าพร้อมหน่วยนับ | สินค้าแสดงใน รายการและเลือกใช้ในรายการสต๊อกได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedur al Require d | Interc ase Depe ndenc y | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TC-UN03.003 | UN03.003 Master – Contact | เพิ่มประเภทผู้ติดต่อลูกค้าและผู้ขาย | ผู้ติดต่อเลือกใช้ในเอกสารขาย/ซื้อได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 10 | TC-UN03.004 | UN03.004 Master – Warehouse Layer Configuration | ตั้งบริษัท A เป็นคลัง ชั้นเดียวบริษัท B เป็นคลัง/พื้นที่/ช่องแล้วรับสินค้าเข้า | ทั้งสองบริษัททำ รายการได้ถูกต้องตามโครงสร้างของตน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, 2 บริษัททดสอบ | - | TC- UN03. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 11 | TC-UN04.001 | UN04.001 ICS– Stock-in | รับสินค้าเข้าระบุสินค้าจำนวนตำแหน่ง เอกสารอ้างอิง; กรอกจำนวนติดลบ | สร้างความ เคลื่อนไหวและยอดคงเหลือถูกต้อง จำนวนติดลบถูก ปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN03. 002 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 12 | TC-UN04.002 | UN04.002 ICS– Stock-out | จ่ายสินค้าออกภายในยอดคงเหลือและจ่ายเกินยอด | ยอดลดลงถูกต้องการจ่ายเกินยอดถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN04. 001 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 13 | TC-UN04.003 | UN04.003 ICS– Stock Transfer | โอนย้ายระหว่าง 2ตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต | ต้นทางลดปลายทางเพิ่มผูกเป็นรายการโอนเดียวและสอบกลับได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN04. 001 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 14 | TC-UN04.004 | UN04.004 ICS– Lot / Serial / Expiry | รับสินค้าเข้าพร้อม Lot, Serial Number, วัน หมดอายุแล้วเปิด รายงาน Lot/หมดอายุ | ข้อมูลติดตามคงอยู่และแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN04. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 15 | TC-UN04.005 | UN04.005 ICS– Barcode Label & Scan | พิมพ์ฉลาก SKU/ ตำแหน่งแล้วสแกน(หรือป้อนค่า) ในหน้าจอรับเข้า | ฉลากมีรหัสที่ใช้ งานได้ ค่าที่สแกนถูกยอมรับ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server,เครื่องสแกนหรือจำลอง | เครื่องพิมพ์/สแกน(ถ้ามี) | TC- UN03. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 16 | TC-UN04.006 | UN04.006 ICS– File Attachment | แนบไฟล์ที่อนุญาตและไฟล์ที่ไม่อนุญาตกับ รายการ; ผู้ใช้บริษัทอื่นเรียกดู | ไฟล์ที่อนุญาตอัปโหลด/เรียกดูได้ เฉพาะผู้มีสิทธิ์ไฟล์ที่ไม่อนุญาตถูก ปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | เตรียมไฟล์ตัวอย่าง | TC- UN03. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 17 | TC-UN05.001 | UN05.001 Sales – Quotation | สร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้าและแปลงเป็นใบสั่งขาย | ใบสั่งขายถูกสร้าง พร้อมอ้างอิงใบเสนอราคา | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN03. 003 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedur al Require d | Interc ase Depe ndenc y | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | TC-UN05.002 | UN05.002 Sales – Sales Order | ยืนยันใบสั่งขายและตรวจสต๊อก | สถานะเปลี่ยนตามที่อนุญาตและตัด สต๊อกถูกต้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN05. 001, TC- UN04. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 19 | TC-UN05.003 | UN05.003 Sales – Invoice | ออกใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย | ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่เอกสารและบันทึกGL สมดุล | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN05. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 20 | TC-UN05.004 | UN05.004 Sales – Return / Credit Note | รับคืนสินค้าและออกใบลดหนี้ | สต๊อกเพิ่มกลับและบัญชีปรับตามใบลดหนี้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN05. 003 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 21 | TC-UN06.001 | UN06.001 Purchasing –Purchase Request | สร้างและอนุมัติใบขอซื้อ | ใบขอซื้ออยู่ในสถานะอนุมัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN03. 003 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 22 | TC-UN06.002 | UN06.002 Purchasing –Purchase Order | แปลงใบขอซื้อเป็นใบสั่งซื้อ | ใบสั่งซื้อถูกสร้างพร้อมอ้างอิงใบขอซื้อ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN06. 001 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 23 | TC-UN06.003 | UN06.003 Purchasing –Purchase Invoice | บันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อและรับสินค้าเข้าคลัง | สต๊อกเพิ่มและ GLบันทึกสมดุล | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN06. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 24 | TC-UN06.004 | UN06.004 Purchasing –Supplier Return | คืนสินค้าให้ผู้ขาย | สต๊อกลดและบัญชีปรับตามใบคืน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN06. 003 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 25 | TC-UN07.001 | UN07.001 Finance – Receipt Billing & Receipt | วางบิลรับและบันทึกใบเสร็จรับเงินกับใบแจ้งหนี้ | ยอดค้างชำระลดลงเอกสารเชื่อมโยง กันและมีประวัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN05. 003 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 26 | TC-UN07.002 | UN07.002 Finance –Payment Billing & Payment | วางบิลจ่ายและบันทึกใบสำคัญจ่ายกับใบแจ้งหนี้ซื้อ | ยอดค้างจ่ายลดลงเอกสารเชื่อมโยงกันและมีประวัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN06. 003 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedur al Require d | Interc ase Depe ndenc y | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | TC-UN08.001 | UN08.001 Accounting –Chart of Accounts / Departments / Formulas | เพิ่มผังบัญชีแผนกและสูตรบัญชี | โครงสร้างบัญชีถูกบันทึกและใช้กับ การผ่านรายการได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN01. 004 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 28 | TC-UN08.002 | UN08.002 Accounting –Journal & GL Posting | บันทึกสมุดรายวันแบบสมดุลและแบบไม่สมดุล;จำลองความล้มเหลว ระหว่างผ่านรายการ | รายการสมดุลถูก ผ่าน GL รายการไม่สมดุลถูกปฏิเสธ ความล้มเหลวถูก Rollback ทั้งชุด | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | ต้อง จำลอง ความล้มเหลวบนTesting Server | TC- UN08. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 29 | TC-UN09.001 | UN09.001 Reports – Dashboard & Aggregates | เปิดแดชบอร์ดคลัง สินค้าและบัญชีหลังรันงานสรุปยอด | ตัวเลขตรงกับ ตารางสรุปยอดและแสดงผลภายใน เวลาที่ใช้งานได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN11. 002 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 30 | TC-UN09.002 | UN09.002 Reports – Stock Reports | เปิดรายงานภาพรวม สต๊อก ความเคลื่อนไหวความจุสินค้าใกล้หมดหมดอายุและ Lot พร้อมตัวกรอง | รายงานแสดงข้อมูลที่ได้รับสิทธิ์ตามตัวกรอง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN04. 001– TC- UN04. 004 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 31 | TC-UN09.003 | UN09.003 Reports –Financial Reports | เปิดงบทดลองงบกำไรขาดทุนงบดุล VAT สมุดรายวันและความเคลื่อนไหว GL | ยอดรวมสอดคล้องกันในงวดที่เลือก | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN08. 002 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 32 | TC-UN09.004 | UN09.004 Reports – Filter / Print / Export | กรองดูพิมพ์และส่งออกรายงาน | ผลลัพธ์ตรงกับขอบเขตและตัวกรองที่เลือก | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN09. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 33 | TC-UN10.001 | UN10.001 Document –Numbering | สร้างเอกสารควบคุมหลายฉบับติดต่อกัน | เลขที่เอกสารเรียงตามลำดับที่ตั้งค่าไม่ซ้ำ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN05. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 34 | TC-UN10.002 | UN10.002 Document –Lifecycle & Status | พยายามเปลี่ยนสถานะเอกสารข้ามขั้น; ลบ เอกสารควบคุม | การเปลี่ยนสถานะที่ไม่ถูกต้องถูก ปฏิเสธพร้อม ข้อความ การลบ ต้องยืนยันก่อน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN10. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 35 | TC-UN10.003 | UN10.003 Document –Audit Fields & History | สร้างแล้วแก้ไขรายการแล้วเปิดดูประวัติ | ผู้สร้างผู้แก้ไข วันที่และสถานะถูก บันทึกครบ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN03. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedur al Require d | Interc ase Depe ndenc y | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | TC-UN11.001 | UN11.001 Node – Socket.IO Notification Server | เปลี่ยนสถานะเอกสารที่ต้องแจ้งเตือน; เรียก Endpoint แจ้งเตือนโดยไม่มี Secret | ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือน Real-time เท่านั้น การเรียกโดยไม่มี Secret ถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, Node.js + pm2, Internal Testing Server | บริการ Node.jsทำงานอยู่ | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 37 | TC-UN11.002 | UN11.002 Node – Scheduler (ETL & Alerts) | รันงานสรุปยอด สต๊อก/GL และแจ้ง เตือนสินค้าใกล้หมด/ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ; ตรวจเวลาบันทึกเทียบ Asia/Bangkok | งานเสร็จโดยไม่ซ้ำ ผลลัพธ์อยู่ใน ขอบเขตสิทธิ์เวลาถูกต้องตามเขต เวลา | Node.js + pm2, Internal Testing Server | Schedule r ทำงาน อยู่ | TC- UN04. 001, TC- UN07. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |
| 38 | TC-UN12.001 | UN12.001 Security – Tenant Scope Guard | ผู้ใช้บริษัท A เรียก ข้อมูล/รายการของ บริษัท B และคลังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งผ่าน UIและ URL/ API โดยตรง | ถูกปฏิเสธทุกช่องทางไม่มีข้อมูลรั่วไหลหรือถูกแก้ไข | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, 2 บริษัททดสอบ | - | TC- UN01. 002, TC- UN03. 001 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 39 | TC-UN12.002 | UN12.002 Security – Server-side Validation | ส่งข้อมูลนำเข้าที่มี SQL/Script และค่าที่ไม่ถูกต้องไปยัง Actionฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ถูกปฏิเสธหรือ Escape โดยไม่มี ข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือ Script ทำงาน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server,เครื่องมือทดสอบ API | - | TC- UN01. 002 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 40 | TC-UN12.003 | UN12.003 Security – Operation Lock & Usage Guard | ผ่านรายการในงวดที่ล็อก; ทำรายการเกินโควตาบริษัท | รายการถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox) , PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC- UN08. 002 | Passed | 10 สิงหาคม 2569 –14 สิงหาคม 2569 |
| 41 | TC-UN12.004 | UN12.004 Security – TLS & Secret Configuration | ตรวจ Repository และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งว่ามีความลับหรือไฟล์ตั้งค่าเปิดเผยหรือไม่; เรียกผ่าน HTTPS | ไม่พบความลับในGit หรือเข้าถึงได้จากเว็บ การเชื่อมต่อผ่าน TLS | Repository, Deployed Environment | - | - | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 42 | TC-UN13.001 | UN13.001 Deploy –setup.php Schema Installer | ติดตั้งบนเครื่องใหม่ด้วย setup.php | ฐานข้อมูลและ ตารางครบตาม SR08 โดยไม่แกSchema ด้วยมือ | Fresh Linux Server, PHP 8, MariaDB | ต้องใช้ เครื่องว่าง | - | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 43 | TC-UN13.002 | UN13.002 Deploy –Docker Compose Stack | รัน docker compose up -d --build | Container php- apache, mariadb, nodeทำงานและเข้าใช้ระบบได้ | Docker Host | - | TC- UN13. 003 | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 44 | TC-UN13.003 | UN13.003 Deploy – .env Generator | รัน docker/init-env.sh โดยเว้นค่าความลับว่าง | .env ถูกสร้างพร้อมความลับสุ่มและไม่ถูก Git ติดตาม | Docker Host | - | - | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Case and Test Procedures |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedur al Require d | Interc ase Depe ndenc y | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | TC-UN13.004 | UN13.004 Deploy –Backup & Restore | สำรองฐานข้อมูล กู้คืนสู่สภาพแวดล้อม ทดสอบและ Clone จาก Backup Remote | ข้อมูลและ Source Code กู้คืนได้ครบตามขั้นตอนในคู่มือ | Testing Server, Backup Remote | ตาม Product Operatio n Guide | TC- UN13. 001 | Passed | 10 สิงหาคม2569 –14 สิงหาคม2569 |

Summary

| No | Topic | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Case | การทดสอบระบบทั้งหมด 45 Test Case ผ่าน 100% |
| 2 | Pending | ไม่พบข้อผิดพลาด (Fail) หรือรายการค้าง (Pending) ในรอบการทดสอบนี้ |
| 3 | Conclusion | ผลการทดสอบสรุปได้ว่าระบบพร้อมสำหรับ UAT และการส่งมอบเนื่องจากผลการทดสอบผ่านครบ 100% และเป็นไปตาม Project Plan |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญงามข | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Test-Case |
| --- | --- |