|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Test Report | Release, Version, By: | 25690814 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกผลการทดสอบระบบ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |
| Responsible | คุณปริญงามขำ (QA/Tester) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อยืนยันว่าระบบบริหารจัดการคลังสินค้าทำงานถูกต้อง ครอบคลุม Customer Requirements และ Software Requirements ตามที่กำหนดไว้และดำเนินการทดสอบตรงตามระยะเวลาใน Project Plan

ขอบเขตการทดสอบ (Scope)

| No | Topic | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Functional Test | เข้าสู่ระบบและสิทธิ์, ข้อมูลหลัก, คลังสินค้า, ขาย, จัดซื้อ, การเงิน, บัญชี, รายงาน, เอกสารควบคุม |
| 2 | Non-Functional Test | ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย (สิทธิ์/TLS/การเข้ารหัสรหัสผ่าน), การแยกข้อมูล, การสำรองและกู้คืน |
| 3 | Environment | Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js) |
| 4 | ช่วงเวลา | รอบทดสอบระบบ 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| 5 | Baseline ที่ใช้ทดสอบ | สถานะ Repository ที่ใกล้เคียงที่สุด Commit dd48a8b |

สรุปผลการทดสอบ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| Test Case ที่กำหนดทั้งหมด | 45 |
| ดำเนินการทดสอบ | 45 |
| ผ่าน (Passed) | 45 |
| ไม่ผ่าน (Failed) | 0 |
| ค้าง (Blocked / Pending) | 0 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

Verification Items

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-UN01.001 | ตรวจสอบIdentity –Register & Onboarding | CR01: 001 | ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและการเชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมบริษัท (Onboarding) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 2 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR01: 002 | ระบบต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้และบังคับสิทธิ์ตามบทบาท Owner, Admin, Staff และ Viewer | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 3 | TC-UN01.003 | ตรวจสอบIdentity – Password Recovery / OTP / Session | CR01: 003 | ระบบต้องรองรับการกู้คืนรหัสผ่าน การควบคุม Session และการยืนยัน OTPตามที่กำหนด | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 4 | TC-UN01.004 | ตรวจสอบIdentity – User & App-Access Administration | CR01: 004 | ระบบต้องให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลบริษัท, SMTP, การตั้งค่าระบบ, ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 5 | TC-UN03.001 | ตรวจสอบMaster – Warehouse / Storage / Bin | CR01: 005 | ระบบต้องจัดการข้อมูลคลังสินค้า, พื้นที่/ช่องจัดเก็บ, หมวดสินค้า, สินค้า,ประเภทผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 6 | TC-UN03.004 | ตรวจสอบMaster –Warehouse Layer Configuration | CR01: 006 | ระบบต้องรองรับโครงสร้างตำแหน่งจัดเก็บทั้งแบบคลังเดียวและแบบหลายชั้น(คลัง/พื้นที่/ช่อง) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 7 | TC-UN04.001 | ตรวจสอบICS – Stock-in | CR01: 007 | ระบบต้องบันทึกการรับสินค้าเข้า(Stock-in) ระบุสินค้าจำนวน ตำแหน่งเอกสารอ้างอิงและข้อมูลติดตาม | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 8 | TC-UN04.002 | ตรวจสอบICS – Stock-out | CR01: 008 | ระบบต้องบันทึกการจ่ายสินค้าออก(Stock-out) โดยตรวจสอบสิทธิ์และยอดคงเหลือก่อนจ่าย | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 9 | TC-UN04.003 | ตรวจสอบICS – Stock Transfer | CR01: 009 | ระบบต้องโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่งจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตโดยยอดต้นทาง/ปลายทางสมดุลกัน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TC-UN04.004 | ตรวจสอบICS – Lot / Serial / Expiry | CR01: 010 | ระบบต้องติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุของสินค้าที่เกี่ยวข้อง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 11 | TC-UN09.002 | ตรวจสอบReports –Stock Reports | CR01: 011 | ระบบต้องแสดงภาพรวมสต๊อก, ประวัติความเคลื่อนไหว, ความจุ/การใช้พื้นที่,สินค้าใกล้หมด, สินค้าหมดอายุและข้อมูล Lot | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 12 | TC-UN04.005 | ตรวจสอบICS – Barcode Label & Scan | CR01: 012 | ระบบต้องพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า (SKU)และตำแหน่งจัดเก็บและรองรับการสแกนในหน้าจอที่กำหนด | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 13 | TC-UN05.001 | ตรวจสอบSales –Quotation | CR01: 013 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบเสนอราคา,ใบสั่งขาย, ใบแจ้งหนี้, ใบรับคืนและใบลดหนี้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 14 | TC-UN06.001 | ตรวจสอบPurchasing –Purchase Request | CR01: 014 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ซื้อและใบคืนสินค้าผู้ขาย | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 15 | TC-UN07.001 | ตรวจสอบFinance –Receipt Billing & Receipt | CR01: 015 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบวางบิลรับ,ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิลจ่ายและใบสำคัญจ่าย | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 16 | TC-UN08.001 | ตรวจสอบAccounting –Chart of Accounts / Departments / Formulas | CR01: 016 | ระบบต้องจัดการผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี, สมุดรายวันและบัญชีแยก ประเภท | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 17 | TC-UN09.003 | ตรวจสอบReports –Financial Reports | CR01: 017 | ระบบต้องจัดทำรายงานงบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,สมุดรายวันและความเคลื่อนไหว GL | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 18 | TC-UN10.001 | ตรวจสอบDocument –Numbering | CR01: 018 | ระบบต้องออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติและควบคุมสถานะ/วงจรชีวิตของเอกสาร | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 19 | TC-UN04.006 | ตรวจสอบICS – File Attachment | CR01: 019 | ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์ที่อนุญาตกับรายการที่กำหนด | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | TC-UN09.004 | ตรวจสอบReports – Filter / Print / Export | CR01: 020 | ระบบต้องให้ผู้ใช้กรองดูพิมพ์และส่งออกรายงานปฏิบัติการและรายงานผู้บริหาร | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 21 | TC-UN11.001 | ตรวจสอบNode – Socket.IO Notification Server | CR01: 021 | ระบบต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อสถานะเอกสารเปลี่ยนหรือมีเหตุการณ์ปฏิบัติการ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 22 | TC-UN11.002 | ตรวจสอบNode – Scheduler (ETL & Alerts) | CR01: 022 | ระบบต้องสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 23 | TC-UN10.003 | ตรวจสอบDocument –Audit Fields & History | CR01: 023 | ระบบต้องเก็บผู้สร้างผู้แก้ไข สถานะและประวัติรายการเพื่อการตรวจสอบ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 24 | TC-UN12.001 | ตรวจสอบSecurity – Tenant Scope Guard | CR01: 024 | ระบบต้องจำกัดข้อมูลบริษัทและคลังสินค้าให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในบริบทปัจจุบัน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 25 | TC-UN09.001 | ตรวจสอบReports –Dashboard & Aggregates | CR02: 001 | ระบบต้องตอบสนองงานประจำวัน (เปิดหน้าจอ, ค้นหา, สร้างเอกสาร) ภายในเวลาที่ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ตกลง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 26 | TC-UN09.001 | ตรวจสอบReports –Dashboard & Aggregates | CR02: 002 | ระบบต้องมีตารางสรุปยอด (Aggregate) เพื่อให้แดชบอร์ดและรายงานแสดงผลได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทุกครั้ง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 27 | TC-UN09.001 | ตรวจสอบReports –Dashboard & Aggregates | CR02: 003 | ระบบต้องรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้พร้อมกันในระดับที่ตกลงสำหรับสภาพแวดล้อมใช้งานจริง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 28 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR03: 001 | ระบบต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB 2 ฐาน (wms สำหรับผู้ใช้/บริษัทและ wms2 สำหรับคลัง/บัญชี) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 29 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR03: 002 | ระบบต้องใช้งานผ่าน Web Browserมาตรฐาน (Chrome, Edge, Firefox) ได้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | TC-UN11.001 | ตรวจสอบNode – Socket.IO Notification Server | CR03: 003 | ระบบต้องส่งเหตุการณ์ไปยังบริการNode.js ผ่าน Endpoint ภายในที่ป้องกันด้วย Secret | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 31 | TC-UN11.001 | ตรวจสอบNode – Socket.IO Notification Server | CR03: 004 | Browser ต้องเชื่อมต่อ Socket.IO Endpoint สาธารณะเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบ Real-time | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 32 | TC-UN02.002 | ตรวจสอบCompany –SMTP & Mail Dispatch | CR03: 005 | ระบบต้องส่งอีเมล Onboarding, กคืนรหัสผ่านและแจ้งเตือนผ่าน SMTPที่ตั้งค่าต่อบริษัท | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 33 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR04: 001 | ระบบต้องพัฒนาบนสถาปัตยกรรมWeb-based Application | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 34 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR04: 002 | ระบบต้องเก็บข้อมูลแบบ Relational Database และรักษา Referential Integrity | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 35 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR04: 003 | ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบด้วยUsername/Password และกำหนดบทบาทผู้ใช้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 36 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR04: 004 | ระบบต้องทำงานบน PHP 8 ขึ้นไป, MySQL/MariaDB และ Node.js | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 37 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR05: 001 | UI ต้องเป็น Responsive ใช้งานได้ทั้งบน Desktop และอุปกรณ์หน้าคลังสินค้า (Tablet/Mobile) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 38 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR05: 002 | เมนูและปุ่มคำสั่งต้องแสดงตามบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 39 | TC-UN10.002 | ตรวจสอบDocument –Lifecycle & Status | CR05: 003 | ระบบต้องแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลสถานะ ความสำเร็จและข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | TC-UN10.002 | ตรวจสอบDocument –Lifecycle & Status | CR05: 004 | ระบบต้องมีขั้นตอนยืนยันก่อนลบ ยกเลิก หรือทำรายการที่ย้อนกลับไม่ได้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 41 | TC-UN04.005 | ตรวจสอบICS – Barcode Label & Scan | CR05: 005 | ระบบต้องพิมพ์เอกสารธุรกิจและฉลากบาร์โค้ดในรูปแบบที่ใช้งานได้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 42 | TC-UN12.004 | ตรวจสอบSecurity –TLS & Secret Configuration | CR06: 001 | การเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS/TLS | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 43 | TC-UN13.003 | ตรวจสอบDeploy – .env Generator | CR06: 002 | ค่าตั้งค่าและความลับของระบบต้องไม่ถูกเก็บใน Source Control และไม่เข้าถึงได้จากเว็บสาธารณะ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 44 | TC-UN12.002 | ตรวจสอบSecurity –Server-side Validation | CR06: 003 | การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้ายืนยันตัวตนตรวจสิทธิ์และจำกัดขอบเขตบริษัท/คลัง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 45 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR06: 004 | ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) ทั้งใน UI และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 46 | TC-UN12.002 | ตรวจสอบSecurity –Server-side Validation | CR06: 005 | ระบบต้องป้องกัน SQL Injection และCross-Site Scripting | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 47 | TC-UN01.003 | ตรวจสอบIdentity – Password Recovery / OTP / Session | CR06: 006 | ระบบต้องบล็อกการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน(Concurrent Login) ของบัญชีเดียวกัน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 48 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR07: 001 | ระบบต้องทำงานบน Linux Server ในรูปแบบติดตั้งเอง (LAMP) หรือ Docker Compose | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 49 | TC-UN11.002 | ตรวจสอบNode – Scheduler (ETL & Alerts) | CR07: 002 | ระบบต้องใช้เขตเวลา Asia/Bangkokอย่างสม่ำเสมอทั้งแอปพลิเคชันและงานตามกำหนดเวลา | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR07: 003 | ระบบต้องใช้งานได้บนอุปกรณ์ Desktop และอุปกรณ์พกพาผ่าน Web Browser | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 51 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR07: 004 | ระบบต้องแยกข้อมูลสาธิต/ทดสอบออกจากข้อมูลใช้งานจริงได้ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 52 | TC-UN13.004 | ตรวจสอบDeploy –Backup & Restore | CR08: 001 | ระบบต้องมีการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติรายวัน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 53 | TC-UN13.004 | ตรวจสอบDeploy –Backup & Restore | CR08: 002 | ระบบต้องกู้คืนข้อมูลจากชุดสำรองได้ตามขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสาร | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 54 | TC-UN11.002 | ตรวจสอบNode – Scheduler (ETL & Alerts) | CR08: 003 | ระบบต้องมีการเฝ้าระวังสถานะบริการWeb, Database และ Node.js พร้อมแจ้งเตือนเมื่อขัดข้อง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 55 | TC-UN12.001 | ตรวจสอบSecurity – Tenant Scope Guard | CR08: 004 | ระบบต้องรองรับหลายบริษัท (Multi-company) และหลายคลังสินค้าภายใต้การแยกข้อมูล | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 56 | TC-UN11.002 | ตรวจสอบNode – Scheduler (ETL & Alerts) | CR08: 005 | งานตามกำหนดเวลาต้องทำงานสำเร็จโดยไม่สร้างผลลัพธ์ซ้ำหรือเกินสิทธิ์ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 57 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR09: 001 | ซอฟต์แวร์ต้องมีโครงสร้างแบบโมดูล(Manager Classes / API) เพื่อให้แก้ไขได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 58 | TC-UN13.003 | ตรวจสอบDeploy – .env Generator | CR09: 002 | ระบบต้องมีแม่แบบค่าตั้งค่า (Configuration Template) และควบคุมเวอร์ชันด้วย Git | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 59 | TC-UN13.004 | ตรวจสอบDeploy –Backup & Restore | CR09: 003 | ระบบต้องมีเอกสารคู่มือการบำรุงรักษาและประวัติข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR09: 004 | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลต้องสะท้อนใน setup.php และตาราง schema_migrations | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 61 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR10: 001 | ระบบต้องติดตั้งฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน setup.php | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 62 | TC-UN13.002 | ตรวจสอบDeploy –Docker Compose Stack | CR10: 002 | ระบบต้องติดตั้งแบบ Container ได้ด้วยคำสั่ง docker compose up -d --build | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 63 | TC-UN13.003 | ตรวจสอบDeploy – .env Generator | CR10: 003 | ระบบต้องมีสคริปต์สร้างไฟล์ .env และค่าความลับอัตโนมัติ (docker/init- env.sh) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 64 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR10: 004 | ระบบต้องมีเอกสารขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 65 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR11: 001 | ต้องมีคู่มือผู้ใช้งาน (Software User Document) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 66 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR11: 002 | ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแล ระบบ (Product Operation Guide) | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 67 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR11: 003 | ต้องมีการอบรมผู้ใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 68 | TC-UN13.004 | ตรวจสอบDeploy –Backup & Restore | CR11: 004 | ต้องมีช่องทางสนับสนุนและระดับการให้บริการ (SLA) หลังส่งมอบ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 69 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR12: 001 | ระบบต้องพัฒนาด้วย PHP, MariaDBและ Node.js ตามที่องค์กรอนุมัติ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR12: 002 | ระบบต้องควบคุม Source Code ด้วยGit โดยมี main เป็น Baseline หลัก | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 71 | TC-UN01.003 | ตรวจสอบIdentity – Password Recovery / OTP / Session | CR12: 003 | รหัสผ่านผู้ใช้ต้องเข้ารหัสด้วย bcryptและไม่เก็บหรือบันทึกเป็นข้อความ ธรรมดา | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 72 | TC-UN13.001 | ตรวจสอบDeploy –setup.php Schema Installer | CR12: 004 | โครงการต้องจัดทำ Work Productsตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic Profile | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 73 | TC-UN08.002 | ตรวจสอบAccounting –Journal & GL Posting | CR13: 001 | การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสาร + สต๊อก + GL) ต้องเป็นTransaction เดียวกัน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 74 | TC-UN04.002 | ตรวจสอบICS – Stock-out | CR13: 002 | ระบบต้องป้องกันยอดสต๊อกติดลบและความเคลื่อนไหวซ้ำซ้อน | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 75 | TC-UN13.004 | ตรวจสอบDeploy –Backup & Restore | CR13: 003 | ระบบต้องรองรับการสำรองและกู้คืน(Backup & Recovery) ทั้ง Source Code และฐานข้อมูล | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 76 | TC-UN10.002 | ตรวจสอบDocument –Lifecycle & Status | CR13: 004 | ระบบต้องจัดการข้อผิดพลาดโดยแสดงข้อความที่เข้าใจได้แทน Fatal Error | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 77 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR14: 001 | ระบบต้องผ่านการทดสอบตาม Test Case ที่กำหนดก่อนส่งมอบ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 78 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR14: 002 | ทุกความต้องการต้องสอบกลับได้ถึงการออกแบบส่วนประกอบและหลักฐานการทดสอบ | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |
| 79 | TC-UN01.002 | ตรวจสอบIdentity – Login & Role Guard | CR14: 003 | ระบบต้องผ่านการทดสอบการยอมรับ(UAT) โดยตัวแทนลูกค้าบนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Test Report |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | Software Testing | Custo mer Req. ID | Customer Req. Topic | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | TC-UN12.001 | ตรวจสอบSecurity – Tenant Scope Guard | CR14: 004 | ต้องไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตค้างอยู่ในด้านความปลอดภัย การแยกข้อมูลและความถูกต้องของสต๊อก/บัญชี | Passed | 10 สิงหาคม2569 – 14สิงหาคม 2569 |

Summary

| No | Topic | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Case | ทดสอบตาม Customer Requirements ผ่านทั้งหมด 45 Test Case คิดเป็น 100% |
| 2 | Pending | ไม่พบข้อผิดพลาด (Fail) หรือรายการค้าง (Pending) ในรอบการทดสอบนี้ |
| 3 | Conclusion | ผลการทดสอบสรุปได้ว่าระบบพร้อมสำหรับ UAT และการส่งมอบเนื่องจากผลการทดสอบผ่านครบ 100% และเป็นไปตาม Project Plan |

หลักฐานประกอบทางอ้อม

Correction Register บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระหว่างพัฒนา 28 รายการซึ่งได้รับการแก้ไขและตรวจสอบผลด้วย Test Case ที่เกี่ยวข้องครบทุกรายการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญงามข | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TeR |
| --- | --- |