|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Maintenance Document |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Maintenance Document | Release, Version, By: | 25690817 V1.0 ThS |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | เอกสารคู่มือการบำรุงรักษาระบบ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อกำหนดแนวทางการบำรุงรักษาระบบหลังจากส่งมอบและเปิดใช้งานจริง ครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุง

และการป้องกันเพื่อให้ระบบมีความเสถียรปลอดภัยต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ขอบเขตการบำรุงรักษา (Maintenance Scope)

| ID | Type |
| --- | --- |
| MD-001 | Web Server (PHP 8, Apache, Linux Server) |
| MD-002 | Application Modules (11 ระบบงาน) |
| MD-003 | Database (MariaDB — ฐานข้อมูลwmsและwms2) |
| MD-004 | Security Layer (HTTPS/TLS, RBAC, bcrypt Password Hashing) |
| MD-005 | Real-time & Scheduler Services (Node.js, Socket.IO, pm2) |
| MD-006 | Software Components: Git Server (git@188.166.228.62:nok/wms-app.git) |
| MD-007 | Project Repository (Backup): Git Remote สำรอง (git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git) และชุดสำรองฐานข้อมูลบนคลาวด์ |

ประเภทการบำรุงรักษา

| ลำดับ | ประเภทการบำรุงรักษา | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrective Maintenance | แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fix) และตรวจสอบ Error Log |
| 2 | Adaptive Maintenance | ปรับระบบให้รองรับ Browser หรือระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ |
| 3 | Perfective Maintenance | ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถตามที่ตกลง |
| 4 | Preventive Maintenance | ปรับปรุงความปลอดภัย (Patch Security) และทดสอบการสำรอง/กู้คืนข้อมูล |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | MD |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Maintenance Document |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

กิจกรรมการบำรุงรักษา (Maintenance Activities)

| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจสอบ Error Log | วิเคราะห์ Log ของแอปพลิเคชันและบริการ Node.jsแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ | รายสัปดาห์ | System Admin |
| 2 | Patch Security | ปรับปรุงแพตช์ความปลอดภัยของ PHP, MariaDB, Node.js และใบรับรอง TLS | รายเดือนหรือเมื่อมีCritical Patch | System Admin |
| 3 | Backup & Recovery Test | ตรวจสอบชุดสำรองรายวันและทดสอบกู้คืนสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ | สำรองทุกวันทดสอบกคืนทุกไตรมาส | System Admin |
| 4 | Monitor Uptime | ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเว็บฐานข้อมูลและบริการ Node.js | ทุก 5 นาที (อัตโนมัติ) | System Admin |
| 5 | ตรวจสอบงานตามกำหนดเวลา | ตรวจสอบว่างานสรุปยอดสต๊อก/GL และงานแจ้งเตือนทำงานครบถ้วน | รายวัน | System Admin |
| 6 | Support & Training | สนับสนุนผู้ใช้งานปรับปรุงคู่มือและอบรมเมื่อมีการปรับปรุงระบบ | ทุกครั้งที่มี Releaseใหม่ | Project Team |

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

| ลำดับ | ระดับปัญหา | คำจำกัดความ | ระยะเวลาแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incident Critical | ระบบไม่สามารถใช้งานได้หรือกระทบความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล | แก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง |
| 2 | Major Issue | ฟังก์ชันสำคัญใช้งานไม่ได้แต่มีทางเลี่ยงชั่วคราว | แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง |
| 3 | Minor Issue | ปัญหาที่กระทบการใช้งานเล็กน้อย | แก้ไขภายใน 3 วันทำการ |
| 4 | Feature Request | ความต้องการเพิ่มเติมนอกขอบเขตเดิม | พิจารณาใน Release ถัดไปผ่านChange Report |

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงระบบ

| ลำดับ | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบุส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ค้นหา Manager Class ที่รับผิดชอบจากเอกสาร Software Components ก่อนแก้ไขหน้าจอโดยตรง |
| 2 | ตรวจสอบประวัติข้อบกพร่อง | ตรวจสอบ Correction Register (28 รายการ) เพื่อไม่ให้การแก้ไขย้อนกลับผลการแก้ไขเดิม |
| 3 | ควบคุมการเปลี่ยนแปลง | หากกระทบขอบเขตหรือ Baseline ที่ส่งมอบแล้วต้องจัดทำ Change Report ก่อนดำเนินการ |
| 4 | ปรับปรุงฐานข้อมูล | สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในsetup.phpและตารางschema_migrationsเสมอ |
| 5 | ทดสอบและบันทึกผล | ทดสอบด้วย Test Case ที่เกี่ยวข้องแล้วบันทึกผลใน Correction Register |
| 6 | ปรับปรุงชุดสำรอง | ซิงก์การเปลี่ยนแปลงไปยัง Remote สำรองgit@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | MD |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Maintenance Document |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณธนกรสถิตวิทยากุล | Developer |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | MD |
| --- | --- |