|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Verification Results | Release, Version, By: | 25690817 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน |  |  |
| รอบตรวจสอบ | รอบที่ 4 (17 สิงหาคม 2569) | หัวข้อ | User Acceptance Test (UAT) และตรวจสอบเอกสารส่งมอบทั้งหมด |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products)ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการและตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง

Deliverables under Review

| รหัส | สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้ |
| --- | --- |
| WP 1.0 | Software Project Plan |
| WP 2.0 | Customer Requirements |
| WP 3.0 | Software Requirements |
| WP 4.0 | Software Design |
| WP 5.0 | Change Report |
| WP 6.0 | Test Case and Test Procedures |
| WP 7.0 | Validation Results |
| WP 8.0 | Software User Document |
| WP 9.0 | ระบบที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานจริง |
| WP 10.0 | Product Operation Guide |
| WP 11.0 | Maintenance Document |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

Risk & Constraints Note

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียดและต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบเพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการตรวจสอบ

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommen dation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 1.0 Software Project Plan |  |  |  |  |  |
| VR04.010.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน | Passed | ApS |  |
| VR04.010.002 | การ Run Version ของเอกสารที่ระบุใน Header ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์ | ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์ | Passed | ApS |  |
| VR04.010.003 | ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scope ครบถ้วน | มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง | Passed | ApS |  |
| VR04.010.004 | ใน 3.3 Work Products มีรายการสิ่งส่งมอบพร้อมรหัสเช่น WP 1.0 | มีรายการสิ่งส่งมอบและรหัสครบ11 รายการ | Passed | ApS |  |
| VR04.010.005 | ใน 5 Organization ระบุบทบาทชื่อ-นามสกุลตำแหน่งและข้อมูลติดต่อครบถ้วน | มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6บทบาท | Passed | ApS |  |
| VR04.010.006 | ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน | มีปริมาณงานและทรัพยากรครบถ้วน | Passed | ApS |  |
| VR04.010.007 | ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัสผู้รับผิดชอบวันกำหนดส่งและสิ่งส่งมอบ | มีแผนงาน 27 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ | Passed | ApS |  |
| VR04.010.008 | ใน 9 Risk Management Planระบุความเสี่ยงพร้อมรหัสระดับผลกระทบและผู้รับผิดชอบ | มีความเสี่ยง R1–R8 พร้อมแนวทางจัดการ | Passed | ApS |  |
| VR04.010.009 | ใน 10 Contingency Actionsระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ | มีแผนรองรับ 5 สถานการณ์ | Passed | ApS |  |
| VR04.010.010 | ลงชื่อผู้จัดทำผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติครบถ้วน | มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน | Passed | ApS |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommen dation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 2.0 Customer Requirement s |  |  |  |  |  |
| VR04.020.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน | Passed | NoC |  |
| VR04.020.002 | จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวด CR01–CR14 อย่างถูกต้อง | จัดหมวดครบทั้ง 14 หมวด | Passed | NoC |  |
| VR04.020.003 | รหัสประจำรายการเช่น CR01:001เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง | รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ | Passed | NoC |  |
| VR04.020.004 | ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุก รายการไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป | มีผลสรุป A ครบทั้ง 80 รายการ | Passed | NoC |  |
| VR04.020.005 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | NoC |  |
| WP 3.0 Software Requirement s |  |  |  |  |  |
| VR04.030.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | NoC |  |
| VR04.030.002 | จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01–SR09 อย่างถูกต้อง | จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด | Passed | NoC |  |
| VR04.030.003 | แต่ละหมวด SR01–SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน | มีรายการครบ 49 รายการ | Passed | NoC |  |
| VR04.030.004 | รหัสประจำรายการเช่น SR01:001เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง | รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ | Passed | NoC |  |
| VR04.030.005 | ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับCR ครบถ้วน | ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง | Passed | NoC |  |
| VR04.030.006 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | NoC |  |
| WP 4.0 Software Design |  |  |  |  |  |
| VR04.040.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | NoC |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommen dation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR04.040.002 | ใน High Level Design มี Use Case, Component และ Deployment Diagram | มีครบทั้ง 3 ส่วน | Passed | NoC |  |
| VR04.040.003 | ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ | มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล | Passed | NoC |  |
| VR04.040.004 | มีหัวข้อ Software Baseline ระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น Baseline วันที่และผู้อนุมัติ | มีหัวข้อ Software Baseline ครบถ้วนพร้อมอ้างอิง Software Configuration และ Traceability Record | Passed | NoC |  |
| VR04.040.005 | ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วยเช่น UN01.001 อย่างเป็นระเบียบ | มีรหัสครบ 45 หน่วย | Passed | NoC |  |
| VR04.040.006 | ใน Software Unit มี Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุกรายการ | มีรายละเอียดครบทุกหน่วย | Passed | NoC |  |
| VR04.040.007 | ใน Software Unit ระบุ References ที่สัมพันธ์กับ SR ครบถ้วน | อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย | Passed | NoC |  |
| VR04.040.008 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | NoC |  |
| WP 5.0 Change Report |  |  |  |  |  |
| VR04.050.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบทั้ง 3 ฉบับ | Passed | ApS |  |
| VR04.050.002 | ส่วน Requesting เขียนรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ | มีรายละเอียดครบทุกฉบับ | Passed | ApS |  |
| VR04.050.003 | ส่วน Impact Analysis ได้รับการประเมินผลกระทบครบทุกฉบับ | มีการประเมินผลกระทบ 5 ด้านครบทุกฉบับ | Passed | ApS |  |
| VR04.050.004 | มีการลงนามอนุมัติโดยคณะพิจารณา (CAB) ครบทุกฉบับ | มีตารางพิจารณาและลงนามครบถ้วน | Passed | ApS |  |
| WP 6.0 Test Case and Test Procedures |  |  |  |  |  |
| VR04.060.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | PaNg |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommen dation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR04.060.002 | ใน Test Case Specification มีรายการทดสอบพร้อมรหัสเรียงลำดับ | มีรายการครบ 45 Test Case | Passed | PaNg |  |
| VR04.060.003 | Test Item ระบุ Software Unit ที่ทดสอบโดยอ้างรหัสเช่น UN01.001 | อ้างอิง Software Unit ครบทุกรายการ | Passed | PaNg |  |
| VR04.060.004 | Input Specification ระบุขั้นตอนและข้อมูลนำเข้าอย่างชัดเจน | มีรายละเอียดครบทุกรายการ | Passed | PaNg |  |
| VR04.060.005 | Output Specification ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน | มีรายละเอียดครบทุกรายการ | Passed | PaNg |  |
| VR04.060.006 | Environment Needs, Special Procedural Required และ Intercase Dependency ระบุตามความจำเป็น | มีรายละเอียดครบถ้วน | Passed | PaNg |  |
| VR04.060.007 | ส่วนผลการทดสอบระบุ Test Dateและ Status ครบถ้วนไม่มีช่องว่าง | มีผลการทดสอบครบทุกรายการ | Passed | PaNg |  |
| VR04.060.008 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | PaNg |  |
| WP 7.0 Validation Results |  |  |  |  |  |
| VR04.070.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | PaNg |  |
| VR04.070.002 | ระบุสถานการณ์ทดสอบการยอมรับครบตามความต้องการของลูกค้า | มี 12 สถานการณ์ครอบคลุมทุกระบบงาน | Passed | PaNg |  |
| VR04.070.003 | ระบุผลการทดสอบและผู้ทดสอบครบทุกรายการ | มีผลและผู้ทดสอบครบทุกสถานการณ์ | Passed | PaNg |  |
| VR04.070.004 | ลงชื่อผู้ทดสอบฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | PaNg |  |
| WP 8.0 Software User Document |  |  |  |  |  |
| VR04.080.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | YaB |  |
| VR04.080.002 | เนื้อหาครอบคลุมการใช้งานทุกระบบงานที่ส่งมอบ | ครอบคลุมครบทุกระบบงาน | Passed | YaB |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| ID | Verification Item | Evidence | Result | Owner | Comment / Risk / Recommen dation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR04.080.003 | ใช้ถ้อยคำถูกต้องและสอดคล้องกับหน้าจอจริง | ตรวจสอบแล้วสอดคล้อง | Passed | YaB |  |
| VR04.080.004 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | YaB |  |
| WP 9.0 ระบบที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานจริง |  |  |  |  |  |
| VR04.090.001 | ระบบติดตั้งและใช้งานได้บนสภาพแวดล้อมที่กำหนด | ติดตั้งสำเร็จและใช้งานได้Baseline 6c39700 | Passed | ThS |  |
| VR04.090.002 | Source Code จัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง | จัดเก็บครบทั้ง Repository หลักและสำรอง | Passed | ThS |  |
| VR04.090.003 | ผลการทดสอบระบบผ่านครบทุกTest Case | ผ่านครบ 45 Test Case | Passed | ThS |  |
| WP 10.0 Product Operation Guide |  |  |  |  |  |
| VR04.100.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | ThS |  |
| VR04.100.002 | ระบุขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่าครบถ้วน | มีทั้งแบบ Container และแบบManual | Passed | ThS |  |
| VR04.100.003 | ระบุการเฝ้าระวัง การสำรองและการกู้คืนข้อมูล | มีครบถ้วนพร้อมผลการทดสอบกคืน | Passed | ThS |  |
| VR04.100.004 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | ThS |  |
| WP 11.0 Maintenance Document |  |  |  |  |  |
| VR04.110.001 | รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร | มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง | Passed | ThS |  |
| VR04.110.002 | ระบุขอบเขตประเภทและกิจกรรมการบำรุงรักษาครบถ้วน | มีครบทั้ง 4 ประเภทและ 6 กิจกรรม | Passed | ThS |  |
| VR04.110.003 | ระบุข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) | มี SLA ครบ 4 ระดับ | Passed | ThS |  |
| VR04.110.004 | ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย | มีตารางลงนามครบถ้วน | Passed | ThS |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Verification Results |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| รายการตรวจสอบทั้งหมด | 60 |
| ผลผ่าน (Passed) | 60 |
| ผลไม่ผ่าน (Failed) | 0 |
| ประเด็นคงค้าง | 0 |

รอบตรวจสอบนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบ ครอบคลุมสิ่งส่งมอบทั้งหมด 11 รายการผลการตรวจสอบผ่านทุกรายการจึงเห็นควรให้ดำเนินการตรวจรับส่งมอบระบบตามที่บันทึกใน Acceptance Report

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญงามข | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเยาวลักษณ์บางชมภู | Document Control |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VeR |
| --- | --- |