|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Validation Result |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Validation Result (UAT) | Release, Version, By: | 25690814 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกการยืนยันความต้องการกับผู้ใช้งาน |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |
| Responsible | คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อยืนยันว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) สามารถใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและพร้อมเปิดใช้งานจริง (Go-Live)

สภาพแวดล้อมและผู้ทดสอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ | สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า |
| ผู้ทดสอบ | คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |
| ผู้บันทึกผล | คุณปริญงามขำ (QA/Tester) |
| ช่วงเวลาทดสอบ | 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| สถานะ Repository ที่ใกล้เคียงที่สุด | Commit dd48a8b |

ตารางสรุป Validation Result

| No | Test Case | CR ID | Customer Req. Topic | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-UN01.001, TC-UN01.002, TC- UN01.003, TC- UN01.004 | CR01:001, CR01:002, CR01:003, CR01:004 | การลงทะเบียนและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ผู้ใช้เข้าสู่บริษัทที่ถูกต้องและเห็นเฉพาะเมนูที่ได้รับสิทธิ์ | Passed | SeV |
| 2 | TC-UN03.001, TC-UN03.004 | CR01:005, CR01:006 | การตั้งค่าข้อมูล หลักคลังสินค้าและสินค้า | ตั้งค่าคลังสินค้าพื้นที่ช่องจัดเก็บและสินค้าได้ครบตาม โครงสร้างที่ใช้จริง | Passed | SeV |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VaR (UAT) |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Validation Result |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| No | Test Case | CR ID | Customer Req. Topic | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | TC-UN04.001 | CR01:007 | การรับสินค้าเข้าคลัง | บันทึกรับเข้าแล้วยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวถูกต้อง | Passed | SeV |
| 4 | TC-UN04.002 | CR01:008 | การจ่ายสินค้าออกจากคลัง | จ่ายออกภายในยอดคงเหลือได้และระบบปฏิเสธการจ่ายเกินยอด | Passed | SeV |
| 5 | TC-UN04.003 | CR01:009 | การโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่ง | ยอดต้นทางและปลายทางสมดุลและสอบกลับได้เป็นรายการ เดียว | Passed | SeV |
| 6 | TC-UN04.004, TC-UN04.005 | CR01:010, CR01:012 | การติดตาม Lot, Serial Numberและวันหมดอายุ | ข้อมูลติดตามคงอยู่และแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้องพร้อมพิมพ์บาร์โค้ดได้ | Passed | SeV |
| 7 | TC-UN05.001 | CR01:013 | กระบวนการขาย | ใบเสนอราคาใบสั่งขายใบแจ้งหนี้และใบรับคืนทำงานตามลำดับสถานะที่กำหนด | Passed | SeV |
| 8 | TC-UN06.001 | CR01:014 | กระบวนการจัดซื้อ | ใบขอซื้อใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ซื้อและใบคืนผู้ขายทำงานตามลำดับสถานะที่กำหนด | Passed | SeV |
| 9 | TC-UN07.001, TC-UN08.001 | CR01:015, CR01:016 | งานการเงินและบัญชี | ใบเสร็จใบสำคัญจ่ายและรายการบัญชีสมดุลและตรวจสอบได้ | Passed | SeV |
| 10 | TC-UN09.002, TC-UN09.003, TC- UN09.004 | CR01:011, CR01:017, CR01:020 | รายงานคลังสินค้า และรายงานการเงิน | รายงานแสดงผลตรงตามตัวกรองและขอบเขตสิทธิ์ | Passed | SeV |
| 11 | TC-UN11.001, TC-UN11.002 | CR01:021, CR01:022 | การแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา | ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งเตือนโดยไม่ซ้ำซ้อน | Passed | SeV |
| 12 | TC-UN12.001, TC-UN12.001 | CR01:024, CR08:004 | การแยกข้อมูล ระหว่างบริษัทและคลังสินค้า | การเข้าถึงข้อมูลข้ามบริษัทหรือคลังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถูกปฏิเสธ | Passed | SeV |

สรุปผลการทดสอบการยอมรับ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| สถานการณ์ทดสอบทั้งหมด | 12 |
| ผ่าน (Passed) | 12 |
| ไม่ผ่าน (Failed) | 0 |
| ค้างการทดสอบ | 0 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VaR (UAT) |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Validation Result |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

ตัวแทนลูกค้าได้ทดสอบการยอมรับครบทุกสถานการณ์บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริงผลการทดสอบผ่านทั้งหมดไม่พบประเด็นที่ขัดขวางการเปิดใช้งานจึงยืนยันความพร้อมของระบบสำหรับการตรวจรับส่งมอบซึ่งบันทึกไว้ใน Acceptance Report เมื่อ 17 สิงหาคม 2569

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญงามข | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | VaR (UAT) |
| --- | --- |