|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Traceability Record Table | Release, Version, By: | 25690817 V1.0 NoC |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | ตารางสรุปการสอบกลับความต้องการถึงผลการทดสอบ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Prepared by | คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |

วัตถุประสงค

ตารางนี้สรุปเส้นทางการสอบกลับของความต้องการทุกรายการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าจนถึงผลการทดสอบและผลการทดสอบการยอมรับเพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วนได้ในหน้าเดียวโดยราย

ละเอียดหัวข้อของแต่ละรหัสอยู่ในเอกสาร Traceability Record (WP 13)

ตารางสรุปการสอบกลับ

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01:001 | ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและการเชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมบริษัท(Onboarding) | SR03:001, SR08:001 | UN01.001 | TC-UN01.001 | Passed | Passed |
| CR01:002 | ระบบต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้และบังคับสิทธิ์ตามบทบาท Owner, Admin, Staff และ Viewer | SR03:001, SR04:001, SR07:005 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR01:003 | ระบบต้องรองรับการกู้คืนรหัสผ่าน การควบคุม Session และการยืนยัน OTP ตามที่กำหนด | SR03:001, SR07:003 | UN01.003 | TC-UN01.003 | Passed | Passed |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01:004 | ระบบต้องให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลบริษัท, SMTP, การตั้งค่าระบบ, ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน | SR03:001, SR03:002 | UN01.004, UN02.001, UN02.002 | TC-UN01.004 | Passed | Passed |
| CR01:005 | ระบบต้องจัดการข้อมูลคลังสินค้า, พื้นที่/ช่องจัดเก็บ, หมวดสินค้า, สินค้า, ประเภทผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ | SR03:003, SR08:002 | UN03.001, UN03.002, UN03.003 | TC-UN03.001 | Passed | Passed |
| CR01:006 | ระบบต้องรองรับโครงสร้างตำแหน่งจัดเก็บทั้งแบบคลังเดียวและแบบหลายชั้น (คลัง/พื้นที่/ช่อง) | SR03:003 | UN03.004 | TC-UN03.004 | Passed | Passed |
| CR01:007 | ระบบต้องบันทึกการรับสินค้าเข้า (Stock-in) ระบุสินค้าจำนวนตำแหน่งเอกสารอ้างอิงและข้อมูลติดตาม | SR03:004, SR08:003 | UN04.001 | TC-UN04.001 | Passed | Passed |
| CR01:008 | ระบบต้องบันทึกการจ่ายสินค้าออก (Stock-out) โดยตรวจสอบสิทธิ์และยอดคงเหลือก่อนจ่าย | SR03:004, SR09:003 | UN04.002 | TC-UN04.002 | Passed | Passed |
| CR01:009 | ระบบต้องโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่งจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตโดยยอดต้นทาง/ปลายทางสมดุลกัน | SR03:004 | UN04.003 | TC-UN04.003 | Passed | Passed |
| CR01:010 | ระบบต้องติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุของสินค้าที่เกี่ยวข้อง | SR03:004, SR08:002 | UN04.004 | TC-UN04.004 | Passed | Passed |
| CR01:011 | ระบบต้องแสดงภาพรวมสต๊อก, ประวัติความเคลื่อนไหว, ความจุ/การใช้พื้นที่, สินค้าใกล้หมด,สินค้าหมดอายุและข้อมูล Lot | SR03:009 | UN09.002 | TC-UN09.002 | Passed | Passed |
| CR01:012 | ระบบต้องพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า (SKU) และตำแหน่งจัดเก็บและรองรับการสแกนในหน้าจอที่กำหนด | SR03:004 | UN04.005 | TC-UN04.005 | Passed | Passed |
| CR01:013 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ใบแจ้งหนี้, ใบรับคืนและใบลดหนี้ | SR03:005, SR04:002 | UN05.001, UN05.002, UN05.003, UN05.004 | TC-UN05.001 | Passed | Passed |
| CR01:014 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ซื้อและใบคืนสินค้าผู้ขาย | SR03:006, SR04:002 | UN06.001, UN06.002, UN06.003, UN06.004 | TC-UN06.001 | Passed | Passed |
| CR01:015 | ระบบต้องสร้างและจัดการใบวางบิลรับ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิลจ่ายและใบสำคัญจ่าย | SR03:007, SR04:002 | UN07.001, UN07.002 | TC-UN07.001 | Passed | Passed |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR01:016 | ระบบต้องจัดการผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี, สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท | SR03:008 | UN08.001, UN08.002 | TC-UN08.001 | Passed | Passed |
| CR01:017 | ระบบต้องจัดทำรายงานงบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, สมุดรายวันและความเคลื่อนไหว GL | SR03:009 | UN09.003 | TC-UN09.003 | Passed | Passed |
| CR01:018 | ระบบต้องออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติและควบคุมสถานะ/วงจรชีวิตของเอกสาร | SR03:010, SR04:005, SR08:004 | UN10.001, UN10.002 | TC-UN10.001 | Passed | Passed |
| CR01:019 | ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์ที่อนุญาตกับรายการที่กำหนด | SR03:004 | UN04.006 | TC-UN04.006 | Passed | Passed |
| CR01:020 | ระบบต้องให้ผู้ใช้กรองดูพิมพ์และส่งออกรายงานปฏิบัติการและรายงานผู้บริหาร | SR03:009 | UN09.004 | TC-UN09.004 | Passed | Passed |
| CR01:021 | ระบบต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อสถานะเอกสารเปลี่ยนหรือมีเหตุการณ์ปฏิบัติการ | SR03:011, SR04:004, SR06:005 | UN11.001 | TC-UN11.001 | Passed | Passed |
| CR01:022 | ระบบต้องสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา | SR03:011, SR05:002, SR08:004 | UN11.002 | TC-UN11.002 | Passed | Passed |
| CR01:023 | ระบบต้องเก็บผู้สร้างผู้แก้ไข สถานะและประวัติรายการเพื่อการตรวจสอบ | SR03:010, SR09:001 | UN10.003 | TC-UN10.003 | Passed | Passed |
| CR01:024 | ระบบต้องจำกัดข้อมูลบริษัทและคลังสินค้าให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในบริบทปัจจุบัน | SR04:001, SR04:003, SR07:002 | UN12.001 | TC-UN12.001 | Passed | Passed |
| CR02:001 | ระบบต้องตอบสนองงานประจำวัน (เปิดหน้าจอ, ค้นหา, สร้างเอกสาร) ภายในเวลาที่ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ตกลง | SR05:001 | UN09.001 | TC-UN09.001 | Passed | Passed |
| CR02:002 | ระบบต้องมีตารางสรุปยอด (Aggregate) เพื่อให้แดชบอร์ดและรายงานแสดงผลได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทุกครั้ง | SR05:002 | UN09.001, UN11.002 | TC-UN09.001 | Passed | Passed |
| CR02:003 | ระบบต้องรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้พร้อมกันในระดับที่ตกลงสำหรับสภาพแวดล้อมใช้งานจริง | SR05:003 | UN09.001 | TC-UN09.001 | Passed | Passed |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR03:001 | ระบบต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB 2 ฐาน (wms สำหรับผู้ใช้/บริษัทและwms2 สำหรับคลัง/บัญชี) | SR06:001 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR03:002 | ระบบต้องใช้งานผ่าน Web Browser มาตรฐาน (Chrome, Edge, Firefox) ได้ | SR06:002 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR03:003 | ระบบต้องส่งเหตุการณ์ไปยังบริการ Node.js ผ่าน Endpoint ภายในที่ป้องกันด้วย Secret | SR06:004, SR04:004 | UN11.001 | TC-UN11.001 | Passed | Passed |
| CR03:004 | Browser ต้องเชื่อมต่อ Socket.IO Endpoint สาธารณะเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบ Real-time | SR06:005 | UN11.001 | TC-UN11.001 | Passed | Passed |
| CR03:005 | ระบบต้องส่งอีเมล Onboarding, กู้คืนรหัสผ่านและแจ้งเตือนผ่าน SMTP ที่ตั้งค่าต่อบริษัท | SR06:004, SR03:002 | UN02.002 | TC-UN02.002 | Passed | Passed |
| CR04:001 | ระบบต้องพัฒนาบนสถาปัตยกรรม Web-based Application | SR02:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR04:002 | ระบบต้องเก็บข้อมูลแบบ Relational Database และรักษา Referential Integrity | SR08:001, SR08:002, SR08:003 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR04:003 | ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Username/Password และกำหนดบทบาทผู้ใช้ | SR04:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR04:004 | ระบบต้องทำงานบน PHP 8 ขึ้นไป, MySQL/MariaDB และ Node.js | SR01:002 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR05:001 | UI ต้องเป็น Responsive ใช้งานได้ทั้งบน Desktop และอุปกรณ์หน้าคลังสินค้า(Tablet/Mobile) | SR02:002 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR05:002 | เมนูและปุ่มคำสั่งต้องแสดงตามบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ | SR04:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR05:003 | ระบบต้องแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลสถานะ ความสำเร็จและข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน | SR09:002 | UN10.002 | TC-UN10.002 | Passed | Passed |
| CR05:004 | ระบบต้องมีขั้นตอนยืนยันก่อนลบยกเลิก หรือทำรายการที่ย้อนกลับไม่ได้ | SR09:001 | UN10.002 | TC-UN10.002 | Passed | Passed |
| CR05:005 | ระบบต้องพิมพ์เอกสารธุรกิจและฉลากบาร์โค้ดในรูปแบบที่ใช้งานได้ | SR03:004 | UN04.005 | TC-UN04.005 | Passed | Passed |
| CR06:001 | การเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS/TLS | SR07:001 | UN12.004 | TC-UN12.004 | Passed | Passed |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR06:002 | ค่าตั้งค่าและความลับของระบบต้องไม่ถูกเก็บใน Source Control และไม่เข้าถึงได้จากเว็บสาธารณะ | SR01:005 | UN13.003, UN12.004 | TC-UN13.003 | Passed | Passed |
| CR06:003 | การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้ายืนยันตัวตนตรวจสิทธิ์และจำกัดขอบเขตบริษัท/คลัง | SR07:002 | UN12.002 | TC-UN12.002 | Passed | Passed |
| CR06:004 | ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) ทั้งใน UI และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | SR07:005 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR06:005 | ระบบต้องป้องกัน SQL Injection และ Cross-Site Scripting | SR07:004 | UN12.002 | TC-UN12.002 | Passed | Passed |
| CR06:006 | ระบบต้องบล็อกการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน (Concurrent Login) ของบัญชีเดียวกัน | SR07:003 | UN01.003 | TC-UN01.003 | Passed | Passed |
| CR07:001 | ระบบต้องทำงานบน Linux Server ในรูปแบบติดตั้งเอง (LAMP) หรือ Docker Compose | SR01:003 | UN13.001, UN13.002 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR07:002 | ระบบต้องใช้เขตเวลา Asia/Bangkok อย่างสม่ำเสมอทั้งแอปพลิเคชันและงานตามกำหนดเวลา | SR01:006 | UN11.002 | TC-UN11.002 | Passed | Passed |
| CR07:003 | ระบบต้องใช้งานได้บนอุปกรณ์ Desktop และอุปกรณ์พกพาผ่าน Web Browser | SR06:003, SR02:002 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR07:004 | ระบบต้องแยกข้อมูลสาธิต/ทดสอบออกจากข้อมูลใช้งานจริงได้ | SR01:003 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR08:001 | ระบบต้องมีการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติรายวัน | SR01:003 | UN13.004 | TC-UN13.004 | Passed | Passed |
| CR08:002 | ระบบต้องกู้คืนข้อมูลจากชุดสำรองได้ตามขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสาร | SR01:003 | UN13.004 | TC-UN13.004 | Passed | Passed |
| CR08:003 | ระบบต้องมีการเฝ้าระวังสถานะบริการ Web, Database และ Node.js พร้อมแจ้งเตือนเมื่อขัดข้อง | SR05:004 | UN11.002 | TC-UN11.002 | Passed | Passed |
| CR08:004 | ระบบต้องรองรับหลายบริษัท (Multi-company) และหลายคลังสินค้าภายใต้การแยกข้อมูล | SR04:003 | UN12.001 | TC-UN12.001 | Passed | Passed |
| CR08:005 | งานตามกำหนดเวลาต้องทำงานสำเร็จโดยไม่สร้างผลลัพธ์ซ้ำหรือเกินสิทธิ์ | SR05:002 | UN11.002 | TC-UN11.002 | Passed | Passed |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR09:001 | ซอฟต์แวร์ต้องมีโครงสร้างแบบโมดูล (Manager Classes / API) เพื่อให้แก้ไขได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น | SR02:003, SR02:004 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR09:002 | ระบบต้องมีแม่แบบค่าตั้งค่า (Configuration Template) และควบคุมเวอร์ชันด้วย Git | SR01:005 | UN13.003 | TC-UN13.003 | Passed | Passed |
| CR09:003 | ระบบต้องมีเอกสารคู่มือการบำรุงรักษาและประวัติข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว | SR01:001 | UN13.004 | TC-UN13.004 | Passed | Passed |
| CR09:004 | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลต้องสะท้อนใน setup.php และตารางschema_migrations | SR08:005, SR08:004 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR10:001 | ระบบต้องติดตั้งฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน setup.php | SR01:003, SR08:005 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR10:002 | ระบบต้องติดตั้งแบบ Container ได้ด้วยคำสั่ง docker compose up -d --build | SR02:005 | UN13.002 | TC-UN13.002 | Passed | Passed |
| CR10:003 | ระบบต้องมีสคริปต์สร้างไฟล์ .env และค่าความลับอัตโนมัติ (docker/init-env.sh) | SR01:005 | UN13.003 | TC-UN13.003 | Passed | Passed |
| CR10:004 | ระบบต้องมีเอกสารขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า | SR01:001 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR11:001 | ต้องมีคู่มือผู้ใช้งาน (Software User Document) | SR01:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR11:002 | ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Product Operation Guide) | SR01:001 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR11:003 | ต้องมีการอบรมผู้ใช้งานก่อนเปิดใช้งานจริง | SR01:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR11:004 | ต้องมีช่องทางสนับสนุนและระดับการให้บริการ (SLA) หลังส่งมอบ | SR01:001 | UN13.004 | TC-UN13.004 | Passed | Passed |
| CR12:001 | ระบบต้องพัฒนาด้วย PHP, MariaDB และ Node.js ตามที่องค์กรอนุมัติ | SR01:002 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR12:002 | ระบบต้องควบคุม Source Code ด้วย Git โดยมี main เป็น Baseline หลัก | SR01:001 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |
| CR12:003 | รหัสผ่านผู้ใช้ต้องเข้ารหัสด้วย bcrypt และไม่เก็บหรือบันทึกเป็นข้อความธรรมดา | SR01:004 | UN01.003 | TC-UN01.003 | Passed | Passed |
| CR12:004 | โครงการต้องจัดทำ Work Products ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic Profile | SR01:001 | UN13.001 | TC-UN13.001 | Passed | Passed |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| CR ID | Customer Requirement | SRS ID | Unit ID | Test Case ID | ผลการทดสอบ | ผล UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR13:001 | การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสาร + สต๊อก + GL) ต้องเป็น Transactionเดียวกัน | SR09:003 | UN08.002 | TC-UN08.002 | Passed | Passed |
| CR13:002 | ระบบต้องป้องกันยอดสต๊อกติดลบและความเคลื่อนไหวซ้ำซ้อน | SR09:003 | UN04.002 | TC-UN04.002 | Passed | Passed |
| CR13:003 | ระบบต้องรองรับการสำรองและกู้คืน (Backup & Recovery) ทั้ง Source Code และฐานข้อมูล | SR01:003 | UN13.004 | TC-UN13.004 | Passed | Passed |
| CR13:004 | ระบบต้องจัดการข้อผิดพลาดโดยแสดงข้อความที่เข้าใจได้แทน Fatal Error | SR09:002 | UN10.002 | TC-UN10.002 | Passed | Passed |
| CR14:001 | ระบบต้องผ่านการทดสอบตาม Test Case ที่กำหนดก่อนส่งมอบ | SR01:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR14:002 | ทุกความต้องการต้องสอบกลับได้ถึงการออกแบบส่วนประกอบและหลักฐานการทดสอบ | SR01:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR14:003 | ระบบต้องผ่านการทดสอบการยอมรับ (UAT) โดยตัวแทนลูกค้าบนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง | SR01:001 | UN01.002 | TC-UN01.002 | Passed | Passed |
| CR14:004 | ต้องไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตค้างอยู่ในด้านความปลอดภัย การแยกข้อมูลและความถูกต้องของสต๊อก/บัญชี | SR07:002 | UN12.001 | TC-UN12.001 | Passed | Passed |

สรุปความครอบคลุม

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| ความต้องการของลูกค้าทั้งหมด | 80 |
| เชื่อมโยงกับความต้องการซอฟต์แวร์ | 80 |
| เชื่อมโยงกับ Software Unit | 80 |
| เชื่อมโยงกับ Test Case | 80 |
| ผลการทดสอบผ่าน | 80 |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Traceability Record Table |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| ผลการทดสอบการยอมรับผ่าน | 80 |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญงามข | QA/Tester |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | TRT |
| --- | --- |