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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 1 (17 มีนาคม 2569)
	หัวข้อ
	ตรวจสอบเอกสารวางแผนโครงการและความต้องการ

	เวลาตรวจสอบ
	09:00 – 12:00 น.
	ระยะเวลา
	3 ชั่วโมง

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตามแผนการตรวจสอบในหัวข้อ 8.1 ของ Software Project Plan ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบ 4 รอบ ประมาณทุก 2 เดือน และรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง การตรวจสอบรอบนี้เป็นรอบที่ 1 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 1.0
	Software Project Plan

	WP 2.0
	Customer Requirements


Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	VeR
ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	WP 1.0 Software Project Plan

	VR01.010.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.002
	การ Run Version ของเอกสารที่ระบุใน Header ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์
	ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.003
	ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scope ครบถ้วน
	มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.004
	ใน 3.3 Work Products มีรายการสิ่งส่งมอบพร้อมรหัส เช่น WP 1.0
	มีรายการสิ่งส่งมอบและรหัสครบ 11 รายการ
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.005
	ใน 5 Organization ระบุบทบาท ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อครบถ้วน
	มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6 บทบาท
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.006
	ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน
	มีปริมาณงานและทรัพยากรครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.007
	ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัส ผู้รับผิดชอบ วันกำหนดส่ง และสิ่งส่งมอบ
	มีแผนงาน 27 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.008
	ใน 9 Risk Management Plan ระบุความเสี่ยงพร้อมรหัส ระดับผลกระทบ และผู้รับผิดชอบ
	มีความเสี่ยง R1–R8 พร้อมแนวทางจัดการ
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.009
	ใน 10 Contingency Actions ระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ
	มีแผนรองรับ 5 สถานการณ์
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.010
	ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน
	มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน
	Passed
	ApS
	

	WP 2.0 Customer Requirements

	VR01.020.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	VR01.020.002
	จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวด CR01–CR14 อย่างถูกต้อง
	จัดหมวดครบทั้ง 14 หมวด
	Passed
	NoC
	

	VR01.020.003
	รหัสประจำรายการ เช่น CR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง
	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ
	Passed
	NoC
	



	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	VR01.020.004
	ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุกรายการ ไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป
	มีผลสรุป A ครบทั้ง 80 รายการ
	Passed
	NoC
	

	VR01.020.005
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	


สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	15

	ผลผ่าน (Passed)
	15

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญ งามขำ
	QA/Tester
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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