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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 2 (29 พฤษภาคม 2569)
	หัวข้อ
	ตรวจสอบเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์และการออกแบบ

	เวลาตรวจสอบ
	09:00 – 12:00 น.
	ระยะเวลา
	3 ชั่วโมง

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตามแผนการตรวจสอบในหัวข้อ 8.1 ของ Software Project Plan ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบ 4 รอบ ประมาณทุก 2 เดือน และรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง การตรวจสอบรอบนี้เป็นรอบที่ 2 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 3.0
	Software Requirements

	WP 4.0
	Software Design

	WP 5.0
	Change Report


Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	VeR
ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	WP 3.0 Software Requirements

	VR02.030.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.002
	จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01–SR09 อย่างถูกต้อง
	จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.003
	แต่ละหมวด SR01–SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน
	มีรายการครบ 49 รายการ
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.004
	รหัสประจำรายการ เช่น SR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง
	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.005
	ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับ CR ครบถ้วน
	ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.006
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 4.0 Software Design

	VR02.040.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.002
	ใน High Level Design มี Architecture, Use Case, Component และ Deployment Diagram
	มีแผนภาพครบทั้ง 4 แบบ
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.003
	ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ
	มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล พร้อม Mockup Wireframe ของหน้าจอหลัก 6 รูปแบบ
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.004
	มีหัวข้อ Software Baseline ระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น Baseline วันที่ และผู้อนุมัติ
	มีหัวข้อ Software Baseline ครบถ้วน พร้อมอ้างอิง Software Configuration และ Traceability Record
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.005
	ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วย เช่น UN01.001 อย่างเป็นระเบียบ
	มีรหัสครบ 45 หน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.006
	ใน Software Unit มี Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุกรายการ
	มีรายละเอียดครบทุกหน่วย
	Passed
	NoC
	



	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	VR02.040.007
	ใน Software Unit ระบุ References ที่สัมพันธ์กับ SR ครบถ้วน
	อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.008
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 5.0 Change Report

	VR02.050.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	ApS
	

	VR02.050.002
	ระบุเกณฑ์การพิจารณาว่ารายการใดเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง
	มีเกณฑ์ 3 ข้อ ครอบคลุมความจำเป็นต่อการส่งมอบ ขอบเขต และ Man-day
	Passed
	ApS
	

	VR02.050.003
	รายการปรับปรุงที่เสนอได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์และบันทึกผลครบทุกรายการ
	มีผลการพิจารณาและการดำเนินการครบทุกรายการ
	Passed
	ApS
	

	VR02.050.004
	ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	ApS
	


สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	18

	ผลผ่าน (Passed)
	18

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญ งามขำ
	QA/Tester
	
	



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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