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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 3 (31 กรกฎาคม 2569)
	หัวข้อ
	ตรวจสอบชุดทดสอบและการสอบกลับ

	เวลาตรวจสอบ
	09:00 – 12:00 น.
	ระยะเวลา
	3 ชั่วโมง

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตามแผนการตรวจสอบในหัวข้อ 8.1 ของ Software Project Plan ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบ 4 รอบ ประมาณทุก 2 เดือน และรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง การตรวจสอบรอบนี้เป็นรอบที่ 3 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 6.0
	Test Case and Test Procedures


Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	WP 6.0 Test Case and Test Procedures


[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	VeR
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	VR03.060.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.002
	ใน Test Case Specification มีรายการทดสอบพร้อมรหัสเรียงลำดับ
	มีรายการครบ 45 Test Case
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.003
	Test Item ระบุ Software Unit ที่ทดสอบโดยอ้างรหัส เช่น UN01.001
	อ้างอิง Software Unit ครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.004
	Input Specification ระบุขั้นตอนและข้อมูลนำเข้าอย่างชัดเจน
	มีรายละเอียดครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.005
	Output Specification ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
	มีรายละเอียดครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.006
	Environment Needs, Special Procedural Required และ Intercase Dependency ระบุตามความจำเป็น
	มีรายละเอียดครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.007
	ส่วนผลการทดสอบระบุ Test Date และ Status ครบถ้วนไม่มีช่องว่าง
	มีผลการทดสอบครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.008
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	


สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	8

	ผลผ่าน (Passed)
	8

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญ งามขำ
	QA/Tester
	
	



ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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