| Document No | Test Case and Test Procedures | Release, Version, By: | 25690731 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | เอกสารแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |  |  |
| Responsible | คุณปริญ งามขำ (QA/Tester) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อกำหนด Test Case ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Verification & Validation) และยืนยันว่าฟังก์ชันที่พัฒนามีความถูกต้องตรงตาม Customer Requirements (CR) และ Software Requirements (SR)

สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| กิจกรรม | สภาพแวดล้อม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบระบบตาม Test Case | Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js) | คุณปริญ งามขำ (QA/Tester) |
| ทดสอบการยอมรับ (UAT) | สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |

การทดสอบระบบดำเนินการบน Internal Testing Server จึงสามารถทดสอบกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การจำลองความล้มเหลวและ Rollback (TC-UN08.002) ได้โดยไม่กระทบข้อมูลของลูกค้า รอบทดสอบระบบกำหนดไว้ระหว่าง 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 และผลการทดสอบบันทึกใน Test Report

ตาราง Test Case

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedural Required | Intercase Dependency | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-UN01.001 | UN01.001 Identity – Register & Onboarding | ลงทะเบียนเจ้าของบริษัทใหม่ → ยืนยันอีเมล → เชิญผู้ใช้ → ผู้ใช้กดลิงก์เชิญ | สร้างบริษัท/บัญชีเจ้าของสำเร็จ ผู้ใช้ที่ถูกเชิญเข้าบริษัทที่ถูกต้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | ต้องส่งอีเมลได้จริง | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 2 | TC-UN01.002 | UN01.002 Identity – Login & Role Guard | เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Owner/Admin/Staff/Viewer แล้วเรียกหน้าและ Action ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ | แต่ละบทบาทเข้าถึงได้เฉพาะหน้าจอ/คำสั่งที่อนุญาต คำสั่งที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถูกปฏิเสธฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | ต้องมีบัญชีทดสอบครบ 4 บทบาท | TC-UN01.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 3 | TC-UN01.003 | UN01.003 Identity – Password Recovery / OTP / Session | ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน → กรอก OTP → ตั้งรหัสใหม่; เข้าสู่ระบบบัญชีเดิมจาก 2 อุปกรณ์ | รีเซ็ตสำเร็จโดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านเดิม Session ที่สองถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 4 | TC-UN01.004 | UN01.004 Identity – User & App-Access Administration | Admin เพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนบทบาท และปิดสิทธิ์แอปพลิเคชัน; Staff ลองทำรายการเดียวกัน | การเปลี่ยนแปลงของ Admin ถูกบันทึก Staff ถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 5 | TC-UN02.001 | UN02.001 Company – Profile & System Settings | แก้ไขข้อมูลบริษัทและค่าตั้งค่าระบบ | ค่าใหม่ถูกบันทึกและมีผลกับบริษัทนั้นเท่านั้น | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 6 | TC-UN02.002 | UN02.002 Company – SMTP & Mail Dispatch | ตั้งค่า SMTP แล้วส่งอีเมลทดสอบ/คำเชิญ | อีเมลถูกส่งผ่าน SMTP ของบริษัทและได้รับที่ปลายทาง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | ต้องมีบัญชี SMTP ทดสอบ | TC-UN02.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 7 | TC-UN03.001 | UN03.001 Master – Warehouse / Storage / Bin | เพิ่ม/แก้ไข/ปิดใช้ คลังสินค้า พื้นที่ และช่องจัดเก็บ; กรอกความจุไม่ถูกต้อง | รายการถูกต้องถูกบันทึก ข้อมูลผิดถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 8 | TC-UN03.002 | UN03.002 Master – Product & Category | เพิ่มหมวดสินค้าและสินค้าพร้อมหน่วยนับ | สินค้าแสดงในรายการและเลือกใช้ในรายการสต๊อกได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 9 | TC-UN03.003 | UN03.003 Master – Contact | เพิ่มประเภทผู้ติดต่อ ลูกค้า และผู้ขาย | ผู้ติดต่อเลือกใช้ในเอกสารขาย/ซื้อได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedural Required | Intercase Dependency | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TC-UN03.004 | UN03.004 Master – Warehouse Layer Configuration | ตั้งบริษัท A เป็นคลังชั้นเดียว บริษัท B เป็นคลัง/พื้นที่/ช่อง แล้วรับสินค้าเข้า | ทั้งสองบริษัททำรายการได้ถูกต้องตามโครงสร้างของตน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, 2 บริษัททดสอบ | - | TC-UN03.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 11 | TC-UN04.001 | UN04.001 ICS – Stock-in | รับสินค้าเข้า ระบุสินค้า จำนวน ตำแหน่ง เอกสารอ้างอิง; กรอกจำนวนติดลบ | สร้างความเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือถูกต้อง จำนวนติดลบถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 12 | TC-UN04.002 | UN04.002 ICS – Stock-out | จ่ายสินค้าออกภายในยอดคงเหลือ และจ่ายเกินยอด | ยอดลดลงถูกต้อง การจ่ายเกินยอดถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 13 | TC-UN04.003 | UN04.003 ICS – Stock Transfer | โอนย้ายระหว่าง 2 ตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต | ต้นทางลด ปลายทางเพิ่ม ผูกเป็นรายการโอนเดียวและสอบกลับได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 14 | TC-UN04.004 | UN04.004 ICS – Lot / Serial / Expiry | รับสินค้าเข้าพร้อม Lot, Serial Number, วันหมดอายุ แล้วเปิดรายงาน Lot/หมดอายุ | ข้อมูลติดตามคงอยู่และแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 15 | TC-UN04.005 | UN04.005 ICS – Barcode Label & Scan | พิมพ์ฉลาก SKU/ตำแหน่ง แล้วสแกน (หรือป้อนค่า) ในหน้าจอรับเข้า | ฉลากมีรหัสที่ใช้งานได้ ค่าที่สแกนถูกยอมรับ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, เครื่องสแกนหรือจำลอง | เครื่องพิมพ์/สแกน (ถ้ามี) | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 16 | TC-UN04.006 | UN04.006 ICS – File Attachment | แนบไฟล์ที่อนุญาตและไฟล์ที่ไม่อนุญาตกับรายการ; ผู้ใช้บริษัทอื่นเรียกดู | ไฟล์ที่อนุญาตอัปโหลด/เรียกดูได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ไฟล์ที่ไม่อนุญาตถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | เตรียมไฟล์ตัวอย่าง | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 17 | TC-UN05.001 | UN05.001 Sales – Quotation | สร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้าและแปลงเป็นใบสั่งขาย | ใบสั่งขายถูกสร้างพร้อมอ้างอิงใบเสนอราคา | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 18 | TC-UN05.002 | UN05.002 Sales – Sales Order | ยืนยันใบสั่งขายและตรวจสต๊อก | สถานะเปลี่ยนตามที่อนุญาตและตัดสต๊อกถูกต้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.001, TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 19 | TC-UN05.003 | UN05.003 Sales – Invoice | ออกใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย | ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่เอกสารและบันทึก GL สมดุล | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 20 | TC-UN05.004 | UN05.004 Sales – Return / Credit Note | รับคืนสินค้าและออกใบลดหนี้ | สต๊อกเพิ่มกลับและบัญชีปรับตามใบลดหนี้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 21 | TC-UN06.001 | UN06.001 Purchasing – Purchase Request | สร้างและอนุมัติใบขอซื้อ | ใบขอซื้ออยู่ในสถานะอนุมัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedural Required | Intercase Dependency | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | TC-UN06.002 | UN06.002 Purchasing – Purchase Order | แปลงใบขอซื้อเป็นใบสั่งซื้อ | ใบสั่งซื้อถูกสร้างพร้อมอ้างอิงใบขอซื้อ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 23 | TC-UN06.003 | UN06.003 Purchasing – Purchase Invoice | บันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อและรับสินค้าเข้าคลัง | สต๊อกเพิ่มและ GL บันทึกสมดุล | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 24 | TC-UN06.004 | UN06.004 Purchasing – Supplier Return | คืนสินค้าให้ผู้ขาย | สต๊อกลดและบัญชีปรับตามใบคืน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 25 | TC-UN07.001 | UN07.001 Finance – Receipt Billing & Receipt | วางบิลรับและบันทึกใบเสร็จรับเงินกับใบแจ้งหนี้ | ยอดค้างชำระลดลง เอกสารเชื่อมโยงกันและมีประวัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 26 | TC-UN07.002 | UN07.002 Finance – Payment Billing & Payment | วางบิลจ่ายและบันทึกใบสำคัญจ่ายกับใบแจ้งหนี้ซื้อ | ยอดค้างจ่ายลดลง เอกสารเชื่อมโยงกันและมีประวัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 27 | TC-UN08.001 | UN08.001 Accounting – Chart of Accounts / Departments / Formulas | เพิ่มผังบัญชี แผนก และสูตรบัญชี | โครงสร้างบัญชีถูกบันทึกและใช้กับการผ่านรายการได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.004 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 28 | TC-UN08.002 | UN08.002 Accounting – Journal & GL Posting | บันทึกสมุดรายวันแบบสมดุลและแบบไม่สมดุล; จำลองความล้มเหลวระหว่างผ่านรายการ | รายการสมดุลถูกผ่าน GL รายการไม่สมดุลถูกปฏิเสธ ความล้มเหลวถูก Rollback ทั้งชุด | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | ต้องจำลองความล้มเหลวบน Testing Server | TC-UN08.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 29 | TC-UN09.001 | UN09.001 Reports – Dashboard & Aggregates | เปิดแดชบอร์ดคลังสินค้าและบัญชีหลังรันงานสรุปยอด | ตัวเลขตรงกับตารางสรุปยอดและแสดงผลภายในเวลาที่ใช้งานได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN11.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 30 | TC-UN09.002 | UN09.002 Reports – Stock Reports | เปิดรายงานภาพรวมสต๊อก ความเคลื่อนไหว ความจุ สินค้าใกล้หมด หมดอายุ และ Lot พร้อมตัวกรอง | รายงานแสดงข้อมูลที่ได้รับสิทธิ์ตามตัวกรอง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001–TC-UN04.004 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 31 | TC-UN09.003 | UN09.003 Reports – Financial Reports | เปิดงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล VAT สมุดรายวัน และความเคลื่อนไหว GL | ยอดรวมสอดคล้องกันในงวดที่เลือก | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN08.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 32 | TC-UN09.004 | UN09.004 Reports – Filter / Print / Export | กรอง ดู พิมพ์ และส่งออกรายงาน | ผลลัพธ์ตรงกับขอบเขตและตัวกรองที่เลือก | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN09.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedural Required | Intercase Dependency | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | TC-UN10.001 | UN10.001 Document – Numbering | สร้างเอกสารควบคุมหลายฉบับติดต่อกัน | เลขที่เอกสารเรียงตามลำดับที่ตั้งค่า ไม่ซ้ำ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 34 | TC-UN10.002 | UN10.002 Document – Lifecycle & Status | พยายามเปลี่ยนสถานะเอกสารข้ามขั้น; ลบเอกสารควบคุม | การเปลี่ยนสถานะที่ไม่ถูกต้องถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ การลบต้องยืนยันก่อน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN10.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 35 | TC-UN10.003 | UN10.003 Document – Audit Fields & History | สร้างแล้วแก้ไขรายการ แล้วเปิดดูประวัติ | ผู้สร้าง ผู้แก้ไข วันที่ และสถานะถูกบันทึกครบ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 36 | TC-UN11.001 | UN11.001 Node – Socket.IO Notification Server | เปลี่ยนสถานะเอกสารที่ต้องแจ้งเตือน; เรียก Endpoint แจ้งเตือนโดยไม่มี Secret | ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือน Real-time เท่านั้น การเรียกโดยไม่มี Secret ถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, Node.js + pm2, Internal Testing Server | บริการ Node.js ทำงานอยู่ | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 37 | TC-UN11.002 | UN11.002 Node – Scheduler (ETL & Alerts) | รันงานสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด/ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ; ตรวจเวลาบันทึกเทียบ Asia/Bangkok | งานเสร็จโดยไม่ซ้ำ ผลลัพธ์อยู่ในขอบเขตสิทธิ์ เวลาถูกต้องตามเขตเวลา | Node.js + pm2, Internal Testing Server | Scheduler ทำงานอยู่ | TC-UN04.001, TC-UN07.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 38 | TC-UN12.001 | UN12.001 Security – Tenant Scope Guard | ผู้ใช้บริษัท A เรียกข้อมูล/รายการของบริษัท B และคลังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งผ่าน UI และ URL/ API โดยตรง | ถูกปฏิเสธทุกช่องทาง ไม่มีข้อมูลรั่วไหลหรือถูกแก้ไข | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, 2 บริษัททดสอบ | - | TC-UN01.002, TC-UN03.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 39 | TC-UN12.002 | UN12.002 Security – Server-side Validation | ส่งข้อมูลนำเข้าที่มี SQL/Script และค่าที่ไม่ถูกต้องไปยัง Action ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ถูกปฏิเสธหรือ Escape โดยไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือ Script ทำงาน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, เครื่องมือทดสอบ API | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 40 | TC-UN12.003 | UN12.003 Security – Operation Lock & Usage Guard | ผ่านรายการในงวดที่ล็อก; ทำรายการเกินโควตาบริษัท | รายการถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN08.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 41 | TC-UN12.004 | UN12.004 Security – TLS & Secret Configuration | ตรวจ Repository และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งว่ามีความลับหรือไฟล์ตั้งค่าเปิดเผยหรือไม่; เรียกผ่าน HTTPS | ไม่พบความลับใน Git หรือเข้าถึงได้จากเว็บ การเชื่อมต่อผ่าน TLS | Repository, Deployed Environment | - | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 42 | TC-UN13.001 | UN13.001 Deploy – setup.php Schema Installer | ติดตั้งบนเครื่องใหม่ด้วย setup.php | ฐานข้อมูลและตารางครบตาม SR08 โดยไม่แก้ Schema ด้วยมือ | Fresh Linux Server, PHP 8, MariaDB | ต้องใช้เครื่องว่าง | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |

| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedural Required | Intercase Dependency | Status | Test Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | TC-UN13.002 | UN13.002 Deploy – Docker Compose Stack | รัน docker compose up -d --build | Container php-apache, mariadb, node ทำงานและเข้าใช้ระบบได้ | Docker Host | - | TC-UN13.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 44 | TC-UN13.003 | UN13.003 Deploy – .env Generator | รัน docker/init-env.sh โดยเว้นค่าความลับว่าง | .env ถูกสร้างพร้อมความลับสุ่ม และไม่ถูก Git ติดตาม | Docker Host | - | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 45 | TC-UN13.004 | UN13.004 Deploy – Backup & Restore | สำรองฐานข้อมูล กู้คืนสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ และ Clone จาก Backup Remote | ข้อมูลและ Source Code กู้คืนได้ครบตามขั้นตอนในคู่มือ | Testing Server, Backup Remote | ตาม Product Operation Guide | TC-UN13.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |

Summary

| No | Topic | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Case | กำหนด Test Case ทั้งหมด 45 รายการ ครอบคลุม Software Unit ทุกหน่วย สถานะพร้อมทดสอบ (Ready) |
| 2 | เกณฑ์ผ่าน | ทุก Test Case ต้องได้ผลตาม Output Specifications ข้อบกพร่องที่พบบันทึกใน Correction Register และทดสอบซ้ำจนผ่าน |
| 3 | เกณฑ์เข้าสู่ UAT | Test Case ผ่านครบ 100% และไม่มีข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง ผลการทดสอบบันทึกใน Test Report |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญ งามขำ | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |