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	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record)

	ระยะเวลา
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	ผู้ส่งมอบ
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager)

	ผู้รับมอบ
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)

	วันที่บันทึกส่งมอบ
	17 สิงหาคม 2569


รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)
	ลำดับ
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด
	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)

	1
	WP 1.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อม Work Schedule)
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	2
	WP 2.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	3
	WP 3.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	4
	WP 4.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	5
	WP 5.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report
	ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-001–CH-003)
	Accepted

	6
	WP 6.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	7
	WP 7.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	8
	WP 8.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	9
	WP 9.0
	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง
	ส่ง Source Code (Git baseline 6c39700) และติดตั้ง
	Accepted
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ISO/IEC 29110-4-1:2018	AR
	ลำดับ
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด
	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)

	10
	WP 10.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	11
	WP 11.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted


ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับ
	ลำดับ
	เกณฑ์การตรวจรับ
	หลักฐานอ้างอิง
	ผลการตรวจสอบ

	1
	ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุกรายการ
	Traceability Record, Test Report
	ผ่าน

	2
	ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน
	Test Report 45 Test Case ผ่านทั้งหมด (10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569)
	ผ่าน

	3
	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)
	Validation Results 12 สถานการณ์ ผ่านทั้งหมด
	ผ่าน

	4
	ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง
	Correction Register 28 รายการ แก้ไขและตรวจสอบครบ
	ผ่าน

	5
	เอกสารคู่มือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการบำรุงรักษาครบถ้วน
	Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document
	ผ่าน

	6
	Source Code และเอกสารจัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง
	Project Repository, Project Repository (Backup)
	ผ่าน

	7
	ผลการตรวจสอบ Work Products โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
	Verification Results รอบที่ 4
	ผ่าน


สรุปผลการตรวจรับ
	รายการ
	ผลสรุป

	จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด
	11 รายการ

	ตรวจรับแล้ว (Accepted)
	11 รายการ

	ไม่ผ่านการตรวจรับ (Not Accepted)
	0 รายการ

	ข้อบกพร่องคงค้าง
	ไม่มี

	ผลการตรวจรับโดยรวม
	Accepted — ตรวจรับส่งมอบระบบครบถ้วน


ผู้รับมอบได้ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรับที่กำหนดในเอกสาร Statement of Work และ Software Project Plan แล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติตรวจรับส่งมอบระบบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 โดยงานอบรมผู้ใช้งานและการปิดงานควบคุมปฏิบัติการดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ตามแผนปิดโครงการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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