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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Change ID
	CH-003
	วันที่ร้องขอ
	10 สิงหาคม 2569

	ผู้ร้องขอ (Requester)
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)

	หน่วยงาน/ฝ่าย
	ผู้บริหาร / ฝ่ายพัฒนา

	ประเภทการเปลี่ยนแปลง
	☒ Scope ☒ Quality ☐ Schedule ☐ Cost ☐ Resource ☐ Other

	ความเร่งด่วน (Priority)
	☐ High ☒ Medium ☐ Low


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	ชื่อการเปลี่ยนแปลง
	ปรับอัตลักษณ์องค์กรและเพิ่มชุดติดตั้ง Docker Compose

	โครงการ
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
	ช่วงดำเนินโครงการ (10 สิงหาคม 2569)

	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	Customer Requirements, Software Project Plan, Traceability Record


ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
	ลำดับ
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ (Description)
	รวมการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมส่งมอบ 2 รายการ: (1) เปลี่ยนชุดอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ โลโก้ (logo.png, logo.svg), Favicon และภาพหัวเอกสาร พร้อมปรับไฟล์ UI ที่อ้างอิง และ (2) เพิ่มชุดติดตั้ง Docker Compose สำหรับใช้งานจริง ประกอบด้วย Compose file, Dockerfile, แม่แบบค่าตั้งค่า, Entrypoint, SQL เริ่มต้น, .env.example และสคริปต์สร้าง .env แบบโต้ตอบ

	2
	เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง (Justification)
	ให้ชุดส่งมอบใช้อัตลักษณ์องค์กรของลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีเส้นทางการติดตั้งที่ทำซ้ำได้ โดยไม่นำค่าความลับเข้า Source Control หรือฝังไว้ใน Image


ส่วนที่ 3 : การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)
	ลำดับ
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	ผลกระทบต่อ Scope
	ปรับแบรนด์ 23 ไฟล์ (ภาพและไฟล์ PHP/CSS 11 ไฟล์) และเพิ่มไฟล์ติดตั้ง 10 ไฟล์

	2
	ผลกระทบต่อ Schedule
	ดำเนินการภายในช่วงเตรียมส่งมอบ 15–17 ส.ค. 69


[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	CR
	ลำดับ
	รายการ
	รายละเอียด

	3
	ผลกระทบต่อ Budget/Cost
	ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

	4
	ผลกระทบต่อ Resource
	ผู้พัฒนา 1 คน

	5
	ผลกระทบต่อ Quality/Deliverables
	ภาพหัวเอกสารถูกใช้ในเอกสารส่งมอบ ชุด Docker Compose สร้างค่าความลับจาก .env ขณะเริ่ม Container ตาม CR10:003


ส่วนที่ 4 : การพิจารณาอนุมัติ (Change Advisory Board Approval)
	ลำดับ
	ชื่อผู้พิจารณา
	ตำแหน่ง
	ความคิดเห็น / ลงนาม

	1
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป
	Project Manager
	เห็นควรอนุมัติ ผลกระทบอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้

	2
	คุณนพพงษ์ เจริญสุข
	System Analyst
	สอดคล้องกับความต้องการและการออกแบบ

	3
	คุณปริญ งามขำ
	QA / Tester
	ต้องทดสอบซ้ำในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

	4
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
	อนุมัติ


ส่วนที่ 5 : สรุปผลการพิจารณา
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	สถานะ
	☒ อนุมัติ (Approved)  ☐ ไม่อนุมัติ (Rejected)

	การอ้างอิงการดำเนินการ
	Commit 63cea23, 136084f, 6c39700

	ผลการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 17 ส.ค. 69 และตรวจสอบผลด้วย TC-UN13.002 และ TC-UN13.003


ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)
ตารางนี้ใช้เป็นแนวทางประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) ของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะพิจารณา (Change Advisory Board – CAB) กำหนดระดับผลกระทบและความเร่งด่วนได้ชัดเจนตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
	ระดับ (Level)
	คำจำกัดความ (Definition)
	ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples)
	ผลกระทบ (Impact Scope)

	High
	การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบหลัก งบประมาณ หรือแผนโครงการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก Project Manager และ Project Sponsor
	ปรับสถาปัตยกรรมหลักของระบบ / เพิ่มฟังก์ชันหลักใหม่ / ต้องปรับงบประมาณหรือระยะเวลาโครงการ
	กระทบ Scope, Schedule และ Cost โดยตรง

	Medium
	การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือฟังก์ชันย่อยบางส่วน แต่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
	ปรับปรุงหน้าจอ / ปรับข้อความหรือตรรกะบางส่วน / เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล
	กระทบ Quality หรือ Deliverables บางส่วน



	ระดับ (Level)
	คำจำกัดความ (Definition)
	ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples)
	ผลกระทบ (Impact Scope)

	Low
	การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่ไม่ส่งผลต่อการทำงานหลักของระบบ
	แก้ไขคำสะกดหรือข้อความแสดงผล / เปลี่ยนโลโก้หรือรูปภาพ / ปรับฟอนต์หรือสี
	ผลกระทบเล็กน้อยต่อ Deliverables


แนวทางการใช้งาน
•	ผู้ร้องขอ (Requester) ระบุระดับความรุนแรงตามตารางนี้ในส่วน "ความเร่งด่วน (Priority)"
•	คณะพิจารณา (CAB) ใช้ตารางนี้ประกอบการพิจารณาในส่วน "การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)"
•	หากมีข้อสงสัยในระดับผลกระทบ ให้ใช้ระดับที่สูงกว่าเพื่อความปลอดภัยของโครงการ
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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