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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 1 (17 มีนาคม 2569)
	หัวข้อ
	ตรวจสอบเอกสารวางแผนโครงการและความต้องการ

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการ และตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 1.0
	Software Project Plan

	WP 2.0
	Customer Requirements


Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	VeR
ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	WP 1.0 Software Project Plan
	
	
	
	
	

	VR01.010.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.002
	การ Run Version ของเอกสารที่ระบุใน Header ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์
	ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.003
	ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scope ครบถ้วน
	มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.004
	ใน 3.3 Work Products มีรายการสิ่งส่งมอบพร้อมรหัส เช่น WP 1.0
	มีรายการสิ่งส่งมอบและรหัสครบ 11 รายการ
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.005
	ใน 5 Organization ระบุบทบาท ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อครบถ้วน
	มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6 บทบาท
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.006
	ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน
	มีปริมาณงานและทรัพยากรครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.007
	ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัส ผู้รับผิดชอบ วันกำหนดส่ง และสิ่งส่งมอบ
	มีแผนงาน 27 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.008
	ใน 9 Risk Management Plan ระบุความเสี่ยงพร้อมรหัส ระดับผลกระทบ และผู้รับผิดชอบ
	มีความเสี่ยง R1–R8 พร้อมแนวทางจัดการ
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.009
	ใน 10 Contingency Actions ระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ
	มีแผนรองรับ 5 สถานการณ์
	Passed
	ApS
	

	VR01.010.010
	ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน
	มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน
	Passed
	ApS
	

	WP 2.0 Customer Requirements
	
	
	
	
	

	VR01.020.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร
	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	VR01.020.002
	จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวด CR01–CR14 อย่างถูกต้อง
	จัดหมวดครบทั้ง 14 หมวด
	Passed
	NoC
	



	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / Recommendation

	VR01.020.003
	รหัสประจำรายการ เช่น CR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง
	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ
	Passed
	NoC
	

	VR01.020.004
	ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุกรายการ ไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป
	มีผลสรุป A ครบทั้ง 80 รายการ
	Passed
	NoC
	

	VR01.020.005
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	


สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	15

	ผลผ่าน (Passed)
	15

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญ งามขำ
	QA/Tester
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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