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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการยืนยันความต้องการกับผู้ใช้งาน

	Project Period
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)

	Responsible
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า)


วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อยืนยันว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมเปิดใช้งานจริง (Go-Live)
สภาพแวดล้อมและผู้ทดสอบ
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ
	สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า

	ผู้ทดสอบ
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า)

	ผู้บันทึกผล
	คุณปริญ งามขำ (QA/Tester)

	ช่วงเวลาทดสอบ
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	สถานะ Repository ที่ใกล้เคียงที่สุด
	Commit dd48a8b


ตารางสรุป Validation Result
	No
	Test Case
	CR ID
	Customer Req. Topic
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
	Status
	Tester

	1
	TC-UN01.001, TC-UN01.002, TC-UN01.003, TC-UN01.004
	CR01:001, CR01:002, CR01:003, CR01:004
	การลงทะเบียนและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
	ผู้ใช้เข้าสู่บริษัทที่ถูกต้องและเห็นเฉพาะเมนูที่ได้รับสิทธิ์
	Passed
	SeV

	2
	TC-UN03.001, TC-UN03.004
	CR01:005, CR01:006
	การตั้งค่าข้อมูลหลักคลังสินค้าและสินค้า
	ตั้งค่าคลังสินค้า พื้นที่ ช่องจัดเก็บ และสินค้าได้ครบตามโครงสร้างที่ใช้จริง
	Passed
	SeV
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ISO/IEC 29110-4-1:2018	VaR (UAT)
	No
	Test Case
	CR ID
	Customer Req. Topic
	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
	Status
	Tester

	3
	TC-UN04.001
	CR01:007
	การรับสินค้าเข้าคลัง
	บันทึกรับเข้าแล้วยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวถูกต้อง
	Passed
	SeV

	4
	TC-UN04.002
	CR01:008
	การจ่ายสินค้าออกจากคลัง
	จ่ายออกภายในยอดคงเหลือได้ และระบบปฏิเสธการจ่ายเกินยอด
	Passed
	SeV

	5
	TC-UN04.003
	CR01:009
	การโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่ง
	ยอดต้นทางและปลายทางสมดุลและสอบกลับได้เป็นรายการเดียว
	Passed
	SeV

	6
	TC-UN04.004, TC-UN04.005
	CR01:010, CR01:012
	การติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ
	ข้อมูลติดตามคงอยู่และแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิมพ์บาร์โค้ดได้
	Passed
	SeV

	7
	TC-UN05.001
	CR01:013
	กระบวนการขาย
	ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ และใบรับคืน ทำงานตามลำดับสถานะที่กำหนด
	Passed
	SeV

	8
	TC-UN06.001
	CR01:014
	กระบวนการจัดซื้อ
	ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ซื้อ และใบคืนผู้ขาย ทำงานตามลำดับสถานะที่กำหนด
	Passed
	SeV

	9
	TC-UN07.001, TC-UN08.001
	CR01:015, CR01:016
	งานการเงินและบัญชี
	ใบเสร็จ ใบสำคัญจ่าย และรายการบัญชีสมดุลและตรวจสอบได้
	Passed
	SeV

	10
	TC-UN09.002, TC-UN09.003, TC-UN09.004
	CR01:011, CR01:017, CR01:020
	รายงานคลังสินค้าและรายงานการเงิน
	รายงานแสดงผลตรงตามตัวกรองและขอบเขตสิทธิ์
	Passed
	SeV

	11
	TC-UN11.001, TC-UN11.002
	CR01:021, CR01:022
	การแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา
	ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งเตือนโดยไม่ซ้ำซ้อน
	Passed
	SeV

	12
	TC-UN12.001, TC-UN12.001
	CR01:024, CR08:004
	การแยกข้อมูลระหว่างบริษัทและคลังสินค้า
	การเข้าถึงข้อมูลข้ามบริษัทหรือคลังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถูกปฏิเสธ
	Passed
	SeV


สรุปผลการทดสอบการยอมรับ
	รายการ
	จำนวน

	สถานการณ์ทดสอบทั้งหมด
	12

	ผ่าน (Passed)
	12

	ไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ค้างการทดสอบ
	0



ตัวแทนลูกค้าได้ทดสอบการยอมรับครบทุกสถานการณ์บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผลการทดสอบผ่านทั้งหมด ไม่พบประเด็นที่ขัดขวางการเปิดใช้งาน จึงยืนยันความพร้อมของระบบสำหรับการตรวจรับส่งมอบ ซึ่งบันทึกไว้ใน Acceptance Report เมื่อ 17 สิงหาคม 2569
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญ งามขำ
	QA/Tester
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณนพพงษ์ เจริญสุข
	System Analyst
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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