| Document No | Validation Result (UAT) | Release, Version, By: | 25690814 V1.0 PaNg |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | บันทึกการยืนยันความต้องการกับผู้ใช้งาน |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |  |  |
| Responsible | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อยืนยันว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมเปิดใช้งานจริง (Go-Live)

สภาพแวดล้อมและผู้ทดสอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ | สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า |
| ผู้ทดสอบ | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |
| ผู้บันทึกผล | คุณปริญ งามขำ (QA/Tester) |
| ช่วงเวลาทดสอบ | 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 |
| สถานะ Repository ที่ใกล้เคียงที่สุด | Commit dd48a8b |

ตารางสรุป Validation Result

| No | Test Case | CR ID | Customer Req. Topic | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-UN01.001, TC-UN01.002, TC-UN01.003, TC-UN01.004 | CR01:001, CR01:002, CR01:003, CR01:004 | การลงทะเบียนและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน | ผู้ใช้เข้าสู่บริษัทที่ถูกต้องและเห็นเฉพาะเมนูที่ได้รับสิทธิ์ | Passed | SeV |
| 2 | TC-UN03.001, TC-UN03.004 | CR01:005, CR01:006 | การตั้งค่าข้อมูลหลักคลังสินค้าและสินค้า | ตั้งค่าคลังสินค้า พื้นที่ ช่องจัดเก็บ และสินค้าได้ครบตามโครงสร้างที่ใช้จริง | Passed | SeV |

| No | Test Case | CR ID | Customer Req. Topic | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Status | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | TC-UN04.001 | CR01:007 | การรับสินค้าเข้าคลัง | บันทึกรับเข้าแล้วยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวถูกต้อง | Passed | SeV |
| 4 | TC-UN04.002 | CR01:008 | การจ่ายสินค้าออกจากคลัง | จ่ายออกภายในยอดคงเหลือได้ และระบบปฏิเสธการจ่ายเกินยอด | Passed | SeV |
| 5 | TC-UN04.003 | CR01:009 | การโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่ง | ยอดต้นทางและปลายทางสมดุลและสอบกลับได้เป็นรายการเดียว | Passed | SeV |
| 6 | TC-UN04.004, TC-UN04.005 | CR01:010, CR01:012 | การติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ | ข้อมูลติดตามคงอยู่และแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิมพ์บาร์โค้ดได้ | Passed | SeV |
| 7 | TC-UN05.001 | CR01:013 | กระบวนการขาย | ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ และใบรับคืน ทำงานตามลำดับสถานะที่กำหนด | Passed | SeV |
| 8 | TC-UN06.001 | CR01:014 | กระบวนการจัดซื้อ | ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ซื้อ และใบคืนผู้ขาย ทำงานตามลำดับสถานะที่กำหนด | Passed | SeV |
| 9 | TC-UN07.001, TC-UN08.001 | CR01:015, CR01:016 | งานการเงินและบัญชี | ใบเสร็จ ใบสำคัญจ่าย และรายการบัญชีสมดุลและตรวจสอบได้ | Passed | SeV |
| 10 | TC-UN09.002, TC-UN09.003, TC-UN09.004 | CR01:011, CR01:017, CR01:020 | รายงานคลังสินค้าและรายงานการเงิน | รายงานแสดงผลตรงตามตัวกรองและขอบเขตสิทธิ์ | Passed | SeV |
| 11 | TC-UN11.001, TC-UN11.002 | CR01:021, CR01:022 | การแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา | ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งเตือนโดยไม่ซ้ำซ้อน | Passed | SeV |
| 12 | TC-UN12.001, TC-UN12.001 | CR01:024, CR08:004 | การแยกข้อมูลระหว่างบริษัทและคลังสินค้า | การเข้าถึงข้อมูลข้ามบริษัทหรือคลังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถูกปฏิเสธ | Passed | SeV |

สรุปผลการทดสอบการยอมรับ

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| สถานการณ์ทดสอบทั้งหมด | 12 |
| ผ่าน (Passed) | 12 |
| ไม่ผ่าน (Failed) | 0 |
| ค้างการทดสอบ | 0 |

ตัวแทนลูกค้าได้ทดสอบการยอมรับครบทุกสถานการณ์บนสภาพแวดล้อมใช้งานจริง ผลการทดสอบผ่านทั้งหมด ไม่พบประเด็นที่ขัดขวางการเปิดใช้งาน จึงยืนยันความพร้อมของระบบสำหรับการตรวจรับส่งมอบ ซึ่งบันทึกไว้ใน Acceptance Report เมื่อ 17 สิงหาคม 2569

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญ งามขำ | QA/Tester |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |