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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกผลการทดสอบระบบ

	Project Period
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	Organizer
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)

	Responsible
	คุณปริญ งามขำ (QA/Tester)


วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อยืนยันว่าระบบบริหารจัดการคลังสินค้าทำงานถูกต้อง ครอบคลุม Customer Requirements และ Software Requirements ตามที่กำหนดไว้ และดำเนินการทดสอบตรงตามระยะเวลาใน Project Plan
ขอบเขตการทดสอบ (Scope)
	No
	Topic
	Detail

	1
	Functional Test
	เข้าสู่ระบบและสิทธิ์, ข้อมูลหลัก, คลังสินค้า, ขาย, จัดซื้อ, การเงิน, บัญชี, รายงาน, เอกสารควบคุม

	2
	Non-Functional Test
	ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย (สิทธิ์/TLS/การเข้ารหัสรหัสผ่าน), การแยกข้อมูล, การสำรองและกู้คืน

	3
	Environment
	Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js)

	4
	ช่วงเวลา
	รอบทดสอบระบบ 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	5
	Baseline ที่ใช้ทดสอบ
	สถานะ Repository ที่ใกล้เคียงที่สุด Commit dd48a8b


สรุปผลการทดสอบ
	รายการ
	จำนวน

	Test Case ที่กำหนดทั้งหมด
	45

	ดำเนินการทดสอบ
	45

	ผ่าน (Passed)
	45

	ไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ค้าง (Blocked / Pending)
	0


[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	TeR
Verification Items
	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	1
	TC-UN01.001
	ตรวจสอบ Identity – Register & Onboarding
	CR01:001
	ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและการเชิญผู้ใช้งานเข้าร่วมบริษัท (Onboarding)
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	2
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR01:002
	ระบบต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้และบังคับสิทธิ์ตามบทบาท Owner, Admin, Staff และ Viewer
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	3
	TC-UN01.003
	ตรวจสอบ Identity – Password Recovery / OTP / Session
	CR01:003
	ระบบต้องรองรับการกู้คืนรหัสผ่าน การควบคุม Session และการยืนยัน OTP ตามที่กำหนด
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	4
	TC-UN01.004, TC-UN02.001, TC-UN02.002
	ตรวจสอบ Identity – User & App-Access Administration / Company – Profile & System Settings / Company – SMTP & Mail Dispatch
	CR01:004
	ระบบต้องให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลบริษัท, SMTP, การตั้งค่าระบบ, ผู้ใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	5
	TC-UN03.001, TC-UN03.002, TC-UN03.003
	ตรวจสอบ Master – Warehouse / Storage / Bin / Master – Product & Category / Master – Contact
	CR01:005
	ระบบต้องจัดการข้อมูลคลังสินค้า, พื้นที่/ช่องจัดเก็บ, หมวดสินค้า, สินค้า, ประเภทผู้ติดต่อ และผู้ติดต่อ
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	6
	TC-UN03.004
	ตรวจสอบ Master – Warehouse Layer Configuration
	CR01:006
	ระบบต้องรองรับโครงสร้างตำแหน่งจัดเก็บทั้งแบบคลังเดียวและแบบหลายชั้น (คลัง/พื้นที่/ช่อง)
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	7
	TC-UN04.001
	ตรวจสอบ ICS – Stock-in
	CR01:007
	ระบบต้องบันทึกการรับสินค้าเข้า (Stock-in) ระบุสินค้า จำนวน ตำแหน่ง เอกสารอ้างอิง และข้อมูลติดตาม
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	8
	TC-UN04.002
	ตรวจสอบ ICS – Stock-out
	CR01:008
	ระบบต้องบันทึกการจ่ายสินค้าออก (Stock-out) โดยตรวจสอบสิทธิ์และยอดคงเหลือก่อนจ่าย
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	9
	TC-UN04.003
	ตรวจสอบ ICS – Stock Transfer
	CR01:009
	ระบบต้องโอนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่งจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตโดยยอดต้นทาง/ปลายทางสมดุลกัน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	10
	TC-UN04.004
	ตรวจสอบ ICS – Lot / Serial / Expiry
	CR01:010
	ระบบต้องติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุของสินค้าที่เกี่ยวข้อง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	11
	TC-UN09.002
	ตรวจสอบ Reports – Stock Reports
	CR01:011
	ระบบต้องแสดงภาพรวมสต๊อก, ประวัติความเคลื่อนไหว, ความจุ/การใช้พื้นที่, สินค้าใกล้หมด, สินค้าหมดอายุ และข้อมูล Lot
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	12
	TC-UN04.005
	ตรวจสอบ ICS – Barcode Label & Scan
	CR01:012
	ระบบต้องพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า (SKU) และตำแหน่งจัดเก็บ และรองรับการสแกนในหน้าจอที่กำหนด
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	13
	TC-UN05.001, TC-UN05.002, TC-UN05.003, TC-UN05.004
	ตรวจสอบ Sales – Quotation / Sales – Sales Order / Sales – Invoice / Sales – Return / Credit Note
	CR01:013
	ระบบต้องสร้างและจัดการใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ใบแจ้งหนี้, ใบรับคืน และใบลดหนี้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	14
	TC-UN06.001, TC-UN06.002, TC-UN06.003, TC-UN06.004
	ตรวจสอบ Purchasing – Purchase Request / Purchasing – Purchase Order / Purchasing – Purchase Invoice / Purchasing – Supplier Return
	CR01:014
	ระบบต้องสร้างและจัดการใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ซื้อ และใบคืนสินค้าผู้ขาย
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	15
	TC-UN07.001, TC-UN07.002
	ตรวจสอบ Finance – Receipt Billing & Receipt / Finance – Payment Billing & Payment
	CR01:015
	ระบบต้องสร้างและจัดการใบวางบิลรับ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิลจ่าย และใบสำคัญจ่าย
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	16
	TC-UN08.001, TC-UN08.002
	ตรวจสอบ Accounting – Chart of Accounts / Departments / Formulas / Accounting – Journal & GL Posting
	CR01:016
	ระบบต้องจัดการผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี, สมุดรายวัน และบัญชีแยกประเภท
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	17
	TC-UN09.003
	ตรวจสอบ Reports – Financial Reports
	CR01:017
	ระบบต้องจัดทำรายงานงบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, สมุดรายวัน และความเคลื่อนไหว GL
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	18
	TC-UN10.001, TC-UN10.002
	ตรวจสอบ Document – Numbering / Document – Lifecycle & Status
	CR01:018
	ระบบต้องออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติและควบคุมสถานะ/วงจรชีวิตของเอกสาร
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	19
	TC-UN04.006
	ตรวจสอบ ICS – File Attachment
	CR01:019
	ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์ที่อนุญาตกับรายการที่กำหนด
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	20
	TC-UN09.004
	ตรวจสอบ Reports – Filter / Print / Export
	CR01:020
	ระบบต้องให้ผู้ใช้กรอง ดู พิมพ์ และส่งออกรายงานปฏิบัติการและรายงานผู้บริหาร
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	21
	TC-UN11.001
	ตรวจสอบ Node – Socket.IO Notification Server
	CR01:021
	ระบบต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อสถานะเอกสารเปลี่ยนหรือมีเหตุการณ์ปฏิบัติการ
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	22
	TC-UN11.002
	ตรวจสอบ Node – Scheduler (ETL & Alerts)
	CR01:022
	ระบบต้องสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	23
	TC-UN10.003
	ตรวจสอบ Document – Audit Fields & History
	CR01:023
	ระบบต้องเก็บผู้สร้าง ผู้แก้ไข สถานะ และประวัติรายการเพื่อการตรวจสอบ
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	24
	TC-UN12.001
	ตรวจสอบ Security – Tenant Scope Guard
	CR01:024
	ระบบต้องจำกัดข้อมูลบริษัทและคลังสินค้าให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในบริบทปัจจุบัน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	25
	TC-UN09.001
	ตรวจสอบ Reports – Dashboard & Aggregates
	CR02:001
	ระบบต้องตอบสนองงานประจำวัน (เปิดหน้าจอ, ค้นหา, สร้างเอกสาร) ภายในเวลาที่ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ตกลง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	26
	TC-UN09.001, TC-UN11.002
	ตรวจสอบ Reports – Dashboard & Aggregates / Node – Scheduler (ETL & Alerts)
	CR02:002
	ระบบต้องมีตารางสรุปยอด (Aggregate) เพื่อให้แดชบอร์ดและรายงานแสดงผลได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทุกครั้ง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	27
	TC-UN09.001
	ตรวจสอบ Reports – Dashboard & Aggregates
	CR02:003
	ระบบต้องรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้พร้อมกันในระดับที่ตกลงสำหรับสภาพแวดล้อมใช้งานจริง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	28
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR03:001
	ระบบต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB 2 ฐาน (wms สำหรับผู้ใช้/บริษัท และ wms2 สำหรับคลัง/บัญชี)
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	29
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR03:002
	ระบบต้องใช้งานผ่าน Web Browser มาตรฐาน (Chrome, Edge, Firefox) ได้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	30
	TC-UN11.001
	ตรวจสอบ Node – Socket.IO Notification Server
	CR03:003
	ระบบต้องส่งเหตุการณ์ไปยังบริการ Node.js ผ่าน Endpoint ภายในที่ป้องกันด้วย Secret
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	31
	TC-UN11.001
	ตรวจสอบ Node – Socket.IO Notification Server
	CR03:004
	Browser ต้องเชื่อมต่อ Socket.IO Endpoint สาธารณะเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบ Real-time
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	32
	TC-UN02.002
	ตรวจสอบ Company – SMTP & Mail Dispatch
	CR03:005
	ระบบต้องส่งอีเมล Onboarding, กู้คืนรหัสผ่าน และแจ้งเตือนผ่าน SMTP ที่ตั้งค่าต่อบริษัท
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	33
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR04:001
	ระบบต้องพัฒนาบนสถาปัตยกรรม Web-based Application
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	34
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR04:002
	ระบบต้องเก็บข้อมูลแบบ Relational Database และรักษา Referential Integrity
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	35
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR04:003
	ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Username/Password และกำหนดบทบาทผู้ใช้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	36
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR04:004
	ระบบต้องทำงานบน PHP 8 ขึ้นไป, MySQL/MariaDB และ Node.js
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	37
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR05:001
	UI ต้องเป็น Responsive ใช้งานได้ทั้งบน Desktop และอุปกรณ์หน้าคลังสินค้า (Tablet/Mobile)
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	38
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR05:002
	เมนูและปุ่มคำสั่งต้องแสดงตามบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	39
	TC-UN10.002
	ตรวจสอบ Document – Lifecycle & Status
	CR05:003
	ระบบต้องแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล สถานะ ความสำเร็จ และข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	40
	TC-UN10.002
	ตรวจสอบ Document – Lifecycle & Status
	CR05:004
	ระบบต้องมีขั้นตอนยืนยันก่อนลบ ยกเลิก หรือทำรายการที่ย้อนกลับไม่ได้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	41
	TC-UN04.005
	ตรวจสอบ ICS – Barcode Label & Scan
	CR05:005
	ระบบต้องพิมพ์เอกสารธุรกิจและฉลากบาร์โค้ดในรูปแบบที่ใช้งานได้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	42
	TC-UN12.004
	ตรวจสอบ Security – TLS & Secret Configuration
	CR06:001
	การเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS/TLS
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	43
	TC-UN13.003, TC-UN12.004
	ตรวจสอบ Deploy – .env Generator / Security – TLS & Secret Configuration
	CR06:002
	ค่าตั้งค่าและความลับของระบบต้องไม่ถูกเก็บใน Source Control และไม่เข้าถึงได้จากเว็บสาธารณะ
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	44
	TC-UN12.002
	ตรวจสอบ Security – Server-side Validation
	CR06:003
	การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้า ยืนยันตัวตน ตรวจสิทธิ์ และจำกัดขอบเขตบริษัท/คลัง
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	45
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR06:004
	ระบบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) ทั้งใน UI และฝั่งเซิร์ฟเวอร์
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	46
	TC-UN12.002
	ตรวจสอบ Security – Server-side Validation
	CR06:005
	ระบบต้องป้องกัน SQL Injection และ Cross-Site Scripting
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	47
	TC-UN01.003
	ตรวจสอบ Identity – Password Recovery / OTP / Session
	CR06:006
	ระบบต้องบล็อกการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน (Concurrent Login) ของบัญชีเดียวกัน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	48
	TC-UN13.001, TC-UN13.002
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer / Deploy – Docker Compose Stack
	CR07:001
	ระบบต้องทำงานบน Linux Server ในรูปแบบติดตั้งเอง (LAMP) หรือ Docker Compose
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	49
	TC-UN11.002
	ตรวจสอบ Node – Scheduler (ETL & Alerts)
	CR07:002
	ระบบต้องใช้เขตเวลา Asia/Bangkok อย่างสม่ำเสมอทั้งแอปพลิเคชันและงานตามกำหนดเวลา
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	50
	TC-UN01.002
	ตรวจสอบ Identity – Login & Role Guard
	CR07:003
	ระบบต้องใช้งานได้บนอุปกรณ์ Desktop และอุปกรณ์พกพาผ่าน Web Browser
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	51
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR07:004
	ระบบต้องแยกข้อมูลสาธิต/ทดสอบออกจากข้อมูลใช้งานจริงได้
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	52
	TC-UN13.004
	ตรวจสอบ Deploy – Backup & Restore
	CR08:001
	ระบบต้องมีการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติรายวัน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	53
	TC-UN13.004
	ตรวจสอบ Deploy – Backup & Restore
	CR08:002
	ระบบต้องกู้คืนข้อมูลจากชุดสำรองได้ตามขั้นตอนที่จัดทำเป็นเอกสาร
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	54
	TC-UN12.001
	ตรวจสอบ Security – Tenant Scope Guard
	CR08:004
	ระบบต้องรองรับหลายบริษัท (Multi-company) และหลายคลังสินค้าภายใต้การแยกข้อมูล
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	55
	TC-UN11.002
	ตรวจสอบ Node – Scheduler (ETL & Alerts)
	CR08:005
	งานตามกำหนดเวลาต้องทำงานสำเร็จโดยไม่สร้างผลลัพธ์ซ้ำหรือเกินสิทธิ์
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	56
	TC-UN13.003
	ตรวจสอบ Deploy – .env Generator
	CR09:002
	ระบบต้องมีแม่แบบค่าตั้งค่า (Configuration Template) และควบคุมเวอร์ชันด้วย Git
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	57
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR09:004
	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลต้องสะท้อนใน setup.php และตาราง schema_migrations
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	58
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR10:001
	ระบบต้องติดตั้งฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน setup.php
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	59
	TC-UN13.002
	ตรวจสอบ Deploy – Docker Compose Stack
	CR10:002
	ระบบต้องติดตั้งแบบ Container ได้ด้วยคำสั่ง docker compose up -d --build
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	60
	TC-UN13.003
	ตรวจสอบ Deploy – .env Generator
	CR10:003
	ระบบต้องมีสคริปต์สร้างไฟล์ .env และค่าความลับอัตโนมัติ (docker/init-env.sh)
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	61
	TC-UN13.001, TC-UN13.002
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer / Deploy – Docker Compose Stack
	CR10:004
	ระบบต้องมีเอกสารขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	62
	TC-UN13.001
	ตรวจสอบ Deploy – setup.php Schema Installer
	CR12:001
	ระบบต้องพัฒนาด้วย PHP, MariaDB และ Node.js ตามที่องค์กรอนุมัติ
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569



	No
	Test Case
	Software Testing
	Customer Req. ID
	Customer Req. Topic
	Status
	Test Date

	63
	TC-UN01.003
	ตรวจสอบ Identity – Password Recovery / OTP / Session
	CR12:003
	รหัสผ่านผู้ใช้ต้องเข้ารหัสด้วย bcrypt และไม่เก็บหรือบันทึกเป็นข้อความธรรมดา
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	64
	TC-UN08.002
	ตรวจสอบ Accounting – Journal & GL Posting
	CR13:001
	การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสาร + สต๊อก + GL) ต้องเป็น Transaction เดียวกัน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	65
	TC-UN04.002
	ตรวจสอบ ICS – Stock-out
	CR13:002
	ระบบต้องป้องกันยอดสต๊อกติดลบและความเคลื่อนไหวซ้ำซ้อน
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	66
	TC-UN13.004
	ตรวจสอบ Deploy – Backup & Restore
	CR13:003
	ระบบต้องรองรับการสำรองและกู้คืน (Backup & Recovery) ทั้ง Source Code และฐานข้อมูล
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	67
	TC-UN10.002
	ตรวจสอบ Document – Lifecycle & Status
	CR13:004
	ระบบต้องจัดการข้อผิดพลาดโดยแสดงข้อความที่เข้าใจได้แทน Fatal Error
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569

	68
	TC-UN12.001, TC-UN12.002
	ตรวจสอบ Security – Tenant Scope Guard / Security – Server-side Validation
	CR14:004
	ต้องไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตค้างอยู่ในด้านความปลอดภัย การแยกข้อมูล และความถูกต้องของสต๊อก/บัญชี
	Passed
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569


ความต้องการที่ยืนยันด้วย Test Case มี 68 รายการ ส่วนอีก 12 รายการเป็นความต้องการด้านเอกสาร การอบรม และหลักฐานด้านคุณภาพ ซึ่งยืนยันด้วยเอกสารส่งมอบตามที่ระบุใน Traceability Record และได้รับการยืนยันจากลูกค้าใน Validation Results

Summary
	No
	Topic
	Detail

	1
	Test Case
	ทดสอบตาม Customer Requirements ผ่านทั้งหมด 45 Test Case คิดเป็น 100%

	2
	Pending
	ไม่พบข้อผิดพลาด (Fail) หรือรายการค้าง (Pending) ในรอบการทดสอบนี้

	3
	Conclusion
	ผลการทดสอบสรุปได้ว่าระบบพร้อมสำหรับ UAT และการส่งมอบ เนื่องจากผลการทดสอบผ่านครบ 100% และเป็นไปตาม Project Plan
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