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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 3 (31 กรกฎาคม2569)
	หัวข้อ
	ตรวจสอบชุดทดสอบและการสอบกลับ

	Organizer
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products)ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการและตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 6.0
	Test Case and Test Procedures


Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียดและต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบเพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / 
Risk / 
Recommendati on

	WP 6.0 Test 
Case and Test Procedures
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ISO/IEC 29110-4-1:2018	VeR
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / 
Risk / 
Recommendati on

	VR03.060.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของ Headerของเอกสาร
	มีรายละเอียด
ครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.002
	ใน Test Case Specification มีรายการทดสอบพร้อมรหัสเรียงลำดับ
	มีรายการครบ45 Test Case
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.003
	Test Item ระบุ Software Unit ที่ทดสอบโดยอ้างรหัสเช่น UN01.001
	อ้างอิง
Software Unitครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.004
	Input Specification ระบุขั้นตอนและข้อมูลนำเข้าอย่างชัดเจน
	มีรายละเอียด
ครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.005
	Output Specification ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
	มีรายละเอียด
ครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.006
	Environment Needs, Special 
Procedural Required และ Intercase Dependency ระบุตามความจำเป็น
	มีรายละเอียดครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.007
	ส่วนผลการทดสอบระบุ Test Date และStatus ครบถ้วนไม่มีช่องว่าง
	มีผลการทดสอบครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR03.060.008
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	


สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	8

	ผลผ่าน (Passed)
	8

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction
Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญงามข
	QA/Tester
	
	





ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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