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	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 4 (17
สิงหาคม 2569)
	หัวข้อ
	User Acceptance Test (UAT) และตรวจสอบเอกสารส่งมอบทั้งหมด

	Organizer
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products)ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการและตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 1.0
	Software Project Plan

	WP 2.0
	Customer Requirements

	WP 3.0
	Software Requirements

	WP 4.0
	Software Design

	WP 5.0
	Change Report

	WP 6.0
	Test Case and Test Procedures

	WP 7.0
	Validation Results

	WP 8.0
	Software User Document

	WP 9.0
	ระบบที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานจริง

	WP 10.0
	Product Operation Guide

	WP 11.0
	Maintenance Document
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ISO/IEC 29110-4-1:2018	VeR
Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียดและต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบเพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / 
Recommen dation

	WP 1.0 
Software 
Project Plan
	
	
	
	
	

	VR04.010.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.002
	การ Run Version ของเอกสารที่ระบุใน Header ถูกต้องและสัมพันธ์กับชื่อไฟล์
	ระบุเวอร์ชันและวันที่ตรงกับชื่อไฟล์
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.003
	ระบุรายละเอียดหัวข้อ 1 
Manufacture, 2 Overview, 3 Goals and Scope ครบถ้วน
	มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.004
	ใน 3.3 Work Products มีรายการสิ่งส่งมอบพร้อมรหัสเช่น WP 1.0
	มีรายการสิ่งส่งมอบและรหัสครบ11 รายการ
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.005
	ใน 5 Organization ระบุบทบาทชื่อ-นามสกุลตำแหน่งและข้อมูลติดต่อครบถ้วน
	มีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบทั้ง 6บทบาท
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.006
	ใน 6 Project Estimate และ 7 Project Resources มีข้อมูลครบถ้วน
	มีปริมาณงานและทรัพยากรครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.007
	ใน 8 Work Schedule ระบุงานพร้อมรหัสผู้รับผิดชอบวันกำหนดส่งและสิ่งส่งมอบ
	มีแผนงาน 27 กิจกรรมพร้อมรายละเอียดครบ
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.008
	ใน 9 Risk Management Planระบุความเสี่ยงพร้อมรหัสระดับผลกระทบและผู้รับผิดชอบ
	มีความเสี่ยง R1–R8 พร้อมแนวทางจัดการ
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.009
	ใน 10 Contingency Actionsระบุแผนรองรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จ
	มีแผนรองรับ 5 สถานการณ์
	Passed
	ApS
	

	VR04.010.010
	ลงชื่อผู้จัดทำผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติครบถ้วน
	มีตารางลงนามครบทั้ง 3 ส่วน
	Passed
	ApS
	





	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / 
Recommen dation

	WP 2.0 
Customer 
Requirement s
	
	
	
	
	

	VR04.020.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดใน Header ครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	VR04.020.002
	จัดความต้องการแต่ละรายการลงในหมวด CR01–CR14 อย่างถูกต้อง
	จัดหมวดครบทั้ง 14 หมวด
	Passed
	NoC
	

	VR04.020.003
	รหัสประจำรายการเช่น CR01:001เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง
	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ
	Passed
	NoC
	

	VR04.020.004
	ช่อง Result มีข้อสรุปครบทุก
รายการไม่มีรายการที่ไม่มีข้อสรุป
	มีผลสรุป A ครบทั้ง 80 รายการ
	Passed
	NoC
	

	VR04.020.005
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติซึ่งเป็นฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 3.0 
Software 
Requirement s
	
	
	
	
	

	VR04.030.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	NoC
	

	VR04.030.002
	จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01–SR09 อย่างถูกต้อง
	จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด
	Passed
	NoC
	

	VR04.030.003
	แต่ละหมวด SR01–SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน
	มีรายการครบ 49 รายการ
	Passed
	NoC
	

	VR04.030.004
	รหัสประจำรายการเช่น SR01:001เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง
	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ
	Passed
	NoC
	

	VR04.030.005
	ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับCR ครบถ้วน
	ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง
	Passed
	NoC
	

	VR04.030.006
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 4.0 
Software Design
	
	
	
	
	

	VR04.040.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	NoC
	





	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / 
Recommen dation

	VR04.040.002
	ใน High Level Design มี Use Case, Component และ
Deployment Diagram
	มีครบทั้ง 3 ส่วน
	Passed
	NoC
	

	VR04.040.003
	ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ
	มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล
	Passed
	NoC
	

	VR04.040.004
	มีหัวข้อ Software Baseline ระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น Baseline วันที่และผู้อนุมัติ
	มีหัวข้อ Software Baseline
ครบถ้วนพร้อมอ้างอิง Software Configuration และ
Traceability Record
	Passed
	NoC
	

	VR04.040.005
	ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วยเช่น UN01.001 อย่างเป็นระเบียบ
	มีรหัสครบ 45 หน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR04.040.006
	ใน Software Unit มี
Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุกรายการ
	มีรายละเอียดครบทุกหน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR04.040.007
	ใน Software Unit ระบุ
References ที่สัมพันธ์กับ SR ครบถ้วน
	อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR04.040.008
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 5.0 
Change 
Report
	
	
	
	
	

	VR04.050.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบทั้ง 3 ฉบับ
	Passed
	ApS
	

	VR04.050.002
	ส่วน Requesting เขียนรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ
	มีรายละเอียดครบทุกฉบับ
	Passed
	ApS
	

	VR04.050.003
	ส่วน Impact Analysis ได้รับการประเมินผลกระทบครบทุกฉบับ
	มีการประเมินผลกระทบ 5 ด้านครบทุกฉบับ
	Passed
	ApS
	

	VR04.050.004
	มีการลงนามอนุมัติโดยคณะพิจารณา (CAB) ครบทุกฉบับ
	มีตารางพิจารณาและลงนามครบถ้วน
	Passed
	ApS
	

	WP 6.0 Test 
Case and Test Procedures
	
	
	
	
	

	VR04.060.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	PaNg
	





	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / 
Recommen dation

	VR04.060.002
	ใน Test Case Specification มีรายการทดสอบพร้อมรหัสเรียงลำดับ
	มีรายการครบ 45 Test Case
	Passed
	PaNg
	

	VR04.060.003
	Test Item ระบุ Software Unit ที่ทดสอบโดยอ้างรหัสเช่น
UN01.001
	อ้างอิง Software Unit ครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR04.060.004
	Input Specification ระบุขั้นตอนและข้อมูลนำเข้าอย่างชัดเจน
	มีรายละเอียดครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR04.060.005
	Output Specification ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
	มีรายละเอียดครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR04.060.006
	Environment Needs, Special Procedural Required และ
Intercase Dependency ระบุตามความจำเป็น
	มีรายละเอียดครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	

	VR04.060.007
	ส่วนผลการทดสอบระบุ Test Dateและ Status ครบถ้วนไม่มีช่องว่าง
	มีผลการทดสอบครบทุกรายการ
	Passed
	PaNg
	

	VR04.060.008
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	

	WP 7.0 
Validation Results
	
	
	
	
	

	VR04.070.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	PaNg
	

	VR04.070.002
	ระบุสถานการณ์ทดสอบการยอมรับครบตามความต้องการของลูกค้า
	มี 12 สถานการณ์ครอบคลุมทุกระบบงาน
	Passed
	PaNg
	

	VR04.070.003
	ระบุผลการทดสอบและผู้ทดสอบครบทุกรายการ
	มีผลและผู้ทดสอบครบทุกสถานการณ์
	Passed
	PaNg
	

	VR04.070.004
	ลงชื่อผู้ทดสอบฝ่ายลูกค้าเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	PaNg
	

	WP 8.0 
Software 
User 
Document
	
	
	
	
	

	VR04.080.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	YaB
	

	VR04.080.002
	เนื้อหาครอบคลุมการใช้งานทุกระบบงานที่ส่งมอบ
	ครอบคลุมครบทุกระบบงาน
	Passed
	YaB
	





	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / Risk / 
Recommen dation

	VR04.080.003
	ใช้ถ้อยคำถูกต้องและสอดคล้องกับหน้าจอจริง
	ตรวจสอบแล้วสอดคล้อง
	Passed
	YaB
	

	VR04.080.004
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	YaB
	

	WP 9.0 ระบบที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานจริง
	
	
	
	
	

	VR04.090.001
	ระบบติดตั้งและใช้งานได้บนสภาพแวดล้อมที่กำหนด
	ติดตั้งสำเร็จและใช้งานได้Baseline 6c39700
	Passed
	ThS
	

	VR04.090.002
	Source Code จัดเก็บใน
Repository พร้อมชุดสำรอง
	จัดเก็บครบทั้ง Repository หลักและสำรอง
	Passed
	ThS
	

	VR04.090.003
	ผลการทดสอบระบบผ่านครบทุกTest Case
	ผ่านครบ 45 Test Case
	Passed
	ThS
	

	WP 10.0 
Product 
Operation Guide
	
	
	
	
	

	VR04.100.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	ThS
	

	VR04.100.002
	ระบุขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่าครบถ้วน
	มีทั้งแบบ Container และแบบManual
	Passed
	ThS
	

	VR04.100.003
	ระบุการเฝ้าระวัง การสำรองและการกู้คืนข้อมูล
	มีครบถ้วนพร้อมผลการทดสอบกคืน
	Passed
	ThS
	

	VR04.100.004
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	ThS
	

	WP 11.0 
Maintenance Document
	
	
	
	
	

	VR04.110.001
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	ThS
	

	VR04.110.002
	ระบุขอบเขตประเภทและกิจกรรมการบำรุงรักษาครบถ้วน
	มีครบทั้ง 4 ประเภทและ 6 กิจกรรม
	Passed
	ThS
	

	VR04.110.003
	ระบุข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA)
	มี SLA ครบ 4 ระดับ
	Passed
	ThS
	

	VR04.110.004
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	ThS
	





สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	60

	ผลผ่าน (Passed)
	60

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


รอบตรวจสอบนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบ ครอบคลุมสิ่งส่งมอบทั้งหมด 11 รายการผลการตรวจสอบผ่านทุกรายการจึงเห็นควรให้ดำเนินการตรวจรับส่งมอบระบบตามที่บันทึกใน Acceptance Report
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญงามข
	QA/Tester
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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