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	Document No
	Project Repository (Backup)
	Release, Version, By:
	25690824 V1.0 ThS

	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	พื้นที่สำรองสำหรับใช้กู้คืนข้อมูล Project Repository ในกรณีที่เกิดการสูญหาย

	ระยะเวลา
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	Organizer
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control)


การสำรอง Source Code และเอกสาร
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	วิธีการสำรอง
	Git Remote สำรอง (Secondary Remote)

	ชื่อ Remote สำรอง
	backup

	ที่อยู่ Remote สำรอง
	git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git

	ขอบเขตการสำรอง
	Branch main (Baseline 6c39700), Branch sdlcและ Tag sdlc-v1.0-final

	รอบการสำรอง
	ซิงก์ทุกครั้งที่มีการส่งมอบหรือปรับปรุง Baseline

	ผู้รับผิดชอบ
	คุณธนกรสถิตวิทยากุล (Developer)


การสำรองฐานข้อมูล
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	วิธีการสำรอง
	Export ฐานข้อมูลwmsและwms2อัตโนมัติ

	รอบการสำรอง
	ทุกวันเวลา 02:00 น. (Asia/Bangkok)

	ที่จัดเก็บ
	พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ที่บริษัทควบคุม

	ระยะเวลาเก็บรักษา
	ชุดสำรองรายวันเก็บ 30 วันและชุดสิ้นเดือนเก็บ 12 เดือน

	สิทธิ์การเข้าถึง
	จำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
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รายการตรวจสอบการสำรองข้อมูล
	ลำดับ
	รายการตรวจสอบ
	ผู้รับผิดชอบ
	วันที่ดำเนินการ
	ผลการตรวจสอบ

	BK-001
	ตรวจสอบว่า Remote สำรองเข้าถึงได้และมี Baseline 6c39700ตรงกับ Repository หลัก
	ThS
	17 สิงหาคม2569
	ผ่าน

	BK-002
	ทดสอบ Clone จาก Remote สำรองและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
	ThS
	17 สิงหาคม2569
	ผ่าน

	BK-003
	ทดสอบกู้คืนฐานข้อมูลจากชุดสำรองสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ
	ThS
	23 สิงหาคม2569
	ผ่าน

	BK-004
	ซิงก์ Branch sdlcและ Tag sdlc-v1.0-finalไปยัง Remoteสำรองและตรวจสอบการเรียกคืน
	ThS
	24 สิงหาคม2569
	ผ่าน


ขั้นตอนการกู้คืน
	ลำดับ
	ขั้นตอน
	รายละเอียด

	1
	ยืนยันขอบเขตความเสียหาย
	ตรวจสอบว่าข้อมูลที่สูญหายเป็น Source Code เอกสารหรือฐานข้อมูล

	2
	เลือกชุดสำรองที่จะใช้
	เลือกชุดสำรองล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันวันที่

	3
	กู้คืนสู่สภาพแวดล้อมทดสอบก่อน
	Clone จาก Remote สำรองหรือ Restore ฐานข้อมูลสู่เครื่องทดสอบ

	4
	ตรวจสอบความถูกต้อง
	ตรวจสอบ Baseline, Tag และข้อมูลตัวอย่างว่าครบถ้วน

	5
	กู้คืนสู่สภาพแวดล้อมใช้งานจริง
	บันทึกจุดกู้คืนหยุดบริการที่เกี่ยวข้อง กู้คืนแล้วตรวจสอบสถานะระบบตามคู่มือผู้ดูแลระบบ


ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณธนกรสถิตวิทยากุล
	Developer
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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