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	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record)

	ระยะเวลา
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	ผู้ส่งมอบ
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager)

	ผู้รับมอบ
	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)

	วันที่บันทึกส่งมอบ
	17 สิงหาคม 2569


รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)
	ลำดับ
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด
	ผลการตรวจรับ
(Accepted / Not Accepted)

	1
	WP 1.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อม Work Schedule)
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	2
	WP 2.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	3
	WP 3.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	4
	WP 4.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	5
	WP 5.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report
	ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-001–CH-003)
	Accepted

	6
	WP 6.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	7
	WP 7.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	8
	WP 8.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	9
	WP 9.0
	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง
	ส่ง Source Code (Git 
baseline 6c39700) และติดตั้ง
	Accepted
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	ลำดับ
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด
	ผลการตรวจรับ
(Accepted / Not Accepted)

	10
	WP 10.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	11
	WP 11.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted


ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับ
	ลำดับ
	เกณฑ์การตรวจรับ
	หลักฐานอ้างอิง
	ผลการตรวจสอบ

	1
	ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุกรายการ
	Traceability Record, Test Report
	ผ่าน

	2
	ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน
	Test Report 45 Test Case ผ่านทั้งหมด (10 สิงหาคม2569 – 14 สิงหาคม 2569)
	ผ่าน

	3
	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)
	Validation Results 12 สถานการณ์ผ่านทั้งหมด
	ผ่าน

	4
	ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง
	Correction Register 28 รายการแก้ไขและตรวจสอบครบ
	ผ่าน

	5
	เอกสารคู่มือผู้ใช้ผู้ดูแลระบบและการบำรุงรักษาครบถ้วน
	Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document
	ผ่าน

	6
	Source Code และเอกสารจัดเก็บในRepository พร้อมชุดสำรอง
	Project Repository, Project Repository (Backup)
	ผ่าน

	7
	ผลการตรวจสอบ Work Products โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
	Verification Results รอบที่ 4
	ผ่าน


สรุปผลการตรวจรับ
	รายการ
	ผลสรุป

	จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด
	11 รายการ

	ตรวจรับแล้ว (Accepted)
	11 รายการ

	ไม่ผ่านการตรวจรับ (Not Accepted)
	0 รายการ

	ข้อบกพร่องคงค้าง
	ไม่มี

	ผลการตรวจรับโดยรวม
	Accepted — ตรวจรับส่งมอบระบบครบถ้วน


ผู้รับมอบได้ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรับที่กำหนดในเอกสาร Statement of Work และ
Software Project Plan แล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องจึงมีมติตรวจรับส่งมอบระบบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 โดยงาน
อบรมผู้ใช้งานและการปิดงานควบคุมปฏิบัติการดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ตามแผนปิดโครงการ
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	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
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