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	Document No
	Maintenance Document
	Release, Version, By:
	25690817 V1.0 ThS

	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	เอกสารคู่มือการบำรุงรักษาระบบ

	Project Period
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	Organizer
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อกำหนดแนวทางการบำรุงรักษาระบบหลังจากส่งมอบและเปิดใช้งานจริง ครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุง
และการป้องกันเพื่อให้ระบบมีความเสถียรปลอดภัยต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ขอบเขตการบำรุงรักษา (Maintenance Scope)
	ID
	Type

	MD-001
	Web Server (PHP 8, Apache, Linux Server)

	MD-002
	Application Modules (11 ระบบงาน)

	MD-003
	Database (MariaDB — ฐานข้อมูลwmsและwms2)

	MD-004
	Security Layer (HTTPS/TLS, RBAC, bcrypt Password Hashing)

	MD-005
	Real-time & Scheduler Services (Node.js, Socket.IO, pm2)

	MD-006
	Software Components: Git Server (git@188.166.228.62:nok/wms-app.git)

	MD-007
	Project Repository (Backup): Git Remote สำรอง (git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git) และชุดสำรองฐานข้อมูลบนคลาวด์


ประเภทการบำรุงรักษา
	ลำดับ
	ประเภทการบำรุงรักษา
	รายละเอียด

	1
	Corrective Maintenance
	แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fix) และตรวจสอบ Error Log

	2
	Adaptive Maintenance
	ปรับระบบให้รองรับ Browser หรือระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่

	3
	Perfective Maintenance
	ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถตามที่ตกลง

	4
	Preventive Maintenance
	ปรับปรุงความปลอดภัย (Patch Security) และทดสอบการสำรอง/กู้คืนข้อมูล
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กิจกรรมการบำรุงรักษา (Maintenance Activities)
	ลำดับ
	กิจกรรม
	รายละเอียด
	ความถี่
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	ตรวจสอบ Error Log
	วิเคราะห์ Log ของแอปพลิเคชันและบริการ Node.jsแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
	รายสัปดาห์
	System Admin

	2
	Patch Security
	ปรับปรุงแพตช์ความปลอดภัยของ PHP, MariaDB, Node.js และใบรับรอง TLS
	รายเดือนหรือเมื่อมีCritical Patch
	System Admin

	3
	Backup & 
Recovery Test
	ตรวจสอบชุดสำรองรายวันและทดสอบกู้คืนสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ
	สำรองทุกวันทดสอบกคืนทุกไตรมาส
	System Admin

	4
	Monitor Uptime
	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเว็บฐานข้อมูลและบริการ Node.js
	ทุก 5 นาที (อัตโนมัติ)
	System Admin

	5
	ตรวจสอบงานตามกำหนดเวลา
	ตรวจสอบว่างานสรุปยอดสต๊อก/GL และงานแจ้งเตือนทำงานครบถ้วน
	รายวัน
	System Admin

	6
	Support & Training
	สนับสนุนผู้ใช้งานปรับปรุงคู่มือและอบรมเมื่อมีการปรับปรุงระบบ
	ทุกครั้งที่มี Releaseใหม่
	Project Team


ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)
	ลำดับ
	ระดับปัญหา
	คำจำกัดความ
	ระยะเวลาแก้ไข

	1
	Incident Critical
	ระบบไม่สามารถใช้งานได้หรือกระทบความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล
	แก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง

	2
	Major Issue
	ฟังก์ชันสำคัญใช้งานไม่ได้แต่มีทางเลี่ยงชั่วคราว
	แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

	3
	Minor Issue
	ปัญหาที่กระทบการใช้งานเล็กน้อย
	แก้ไขภายใน 3 วันทำการ

	4
	Feature 
Request
	ความต้องการเพิ่มเติมนอกขอบเขตเดิม
	พิจารณาใน Release ถัดไปผ่านChange Report


แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงระบบ
	ลำดับ
	ขั้นตอน
	รายละเอียด

	1
	ระบุส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
	ค้นหา Manager Class ที่รับผิดชอบจากเอกสาร Software Components ก่อนแก้ไขหน้าจอโดยตรง

	2
	ตรวจสอบประวัติข้อบกพร่อง
	ตรวจสอบ Correction Register (28 รายการ) เพื่อไม่ให้การแก้ไขย้อนกลับผลการแก้ไขเดิม

	3
	ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
	หากกระทบขอบเขตหรือ Baseline ที่ส่งมอบแล้วต้องจัดทำ Change Report ก่อนดำเนินการ

	4
	ปรับปรุงฐานข้อมูล
	สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในsetup.phpและตารางschema_migrationsเสมอ

	5
	ทดสอบและบันทึกผล
	ทดสอบด้วย Test Case ที่เกี่ยวข้องแล้วบันทึกผลใน Correction Register

	6
	ปรับปรุงชุดสำรอง
	ซิงก์การเปลี่ยนแปลงไปยัง Remote สำรองgit@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git
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ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณธนกรสถิตวิทยากุล
	Developer
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณนพพงษ์เจริญสุข
	System Analyst
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
	
	



	ISO/IEC 29110-4-1:2018
	MD




image1.png








