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	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

	รอบตรวจสอบ
	รอบที่ 2 (29
พฤษภาคม 2569)
	หัวข้อ
	ตรวจสอบเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์และการออกแบบ

	Organizer
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control)


วัตถุประสงค์ (Objective)
การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products)ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยวางแผนตรวจสอบเป็นรอบระหว่างการดำเนินโครงการและตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง
Deliverables under Review
	รหัส
	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้

	WP 3.0
	Software Requirements

	WP 4.0
	Software Design

	WP 5.0
	Change Report


Risk & Constraints Note
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียดและต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบเพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ISO/IEC 29110-4-1:2018
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ผลการตรวจสอบ
	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / 
Risk / 
Recommend ation

	WP 3.0 
Software 
Requireme nts
	
	
	
	
	

	VR02.030.0 01
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.0 02
	จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01–SR09 อย่างถูกต้อง
	จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.0 03
	แต่ละหมวด SR01–SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน
	มีรายการครบ 49 รายการ
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.0 04
	รหัสประจำรายการเช่น
SR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง
	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.0 05
	ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับ CR ครบถ้วน
	ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง
	Passed
	NoC
	

	VR02.030.0 06
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 4.0 
Software Design
	
	
	
	
	

	VR02.040.0 01
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.0 02
	ใน High Level Design มี
Use Case, Component และ
Deployment Diagram
	มีครบทั้ง 3 ส่วน
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.0 03
	ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ
	มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.0 04
	มีหัวข้อ Software Baselineระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น
Baseline วันที่และผู้อนุมัติ
	มีหัวข้อ Software Baseline ครบถ้วนพร้อมอ้างอิง Software 
Configuration และ Traceability
Record
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.0 05
	ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วยเช่น UN01.001
อย่างเป็นระเบียบ
	มีรหัสครบ 45 หน่วย
	Passed
	NoC
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	ID
	Verification Item
	Evidence
	Result
	Owner
	Comment / 
Risk / 
Recommend ation

	VR02.040.0 06
	ใน Software Unit มี
Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุก
รายการ
	มีรายละเอียดครบทุกหน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.0 07
	ใน Software Unit ระบุ
References ที่สัมพันธ์กับ SRครบถ้วน
	อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย
	Passed
	NoC
	

	VR02.040.0 08
	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย
	มีตารางลงนามครบถ้วน
	Passed
	NoC
	

	WP 5.0 
Change Report
	
	
	
	
	

	VR02.050.0 01
	รายละเอียดและความถูกต้องของHeader ของเอกสาร
	มีรายละเอียดครบทั้ง 3 ฉบับ
	Passed
	ApS
	

	VR02.050.0 02
	ส่วน Requesting เขียนราย
ละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ
	มีรายละเอียดครบทุกฉบับ
	Passed
	ApS
	

	VR02.050.0 03
	ส่วน Impact Analysis ได้รับการประเมินผลกระทบครบทุกฉบับ
	มีการประเมินผลกระทบ 5 ด้านครบทุกฉบับ
	Passed
	ApS
	

	VR02.050.0 04
	มีการลงนามอนุมัติโดยคณะพิจารณา (CAB) ครบทุกฉบับ
	มีตารางพิจารณาและลงนามครบถ้วน
	Passed
	ApS
	


สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้
	รายการ
	จำนวน

	รายการตรวจสอบทั้งหมด
	18

	ผลผ่าน (Passed)
	18

	ผลไม่ผ่าน (Failed)
	0

	ประเด็นคงค้าง
	0


ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction
Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
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ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณปริญงามข
	QA/Tester
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
	
	



	ISO/IEC 29110-4-1:2018
	VeR




image1.png








