| Document No | Software | Release, Version, By: | 25690817 V1.0 ThS |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | ซอฟต์แวร์สำหรับส่งมอบให้กับผู้ใช้งาน |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |

ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | BRN WMS — ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Web-based |
| เวอร์ชันที่ส่งมอบ | 1.0 |
| Baseline | Git commit 6c39700บน branch main |
| Repository หลัก | git@188.166.228.62:nok/wms-app.git |
| Repository สำรอง | git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git |
| วันที่ส่งมอบ | 17 สิงหาคม 2569 |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งแบบ Manual ผ่านsetup.phpหรือแบบ Container ด้วยdocker compose up -d --build |

ขอบเขตระบบงานที่ส่งมอบ

| ลำดับ | ระบบงาน | สถานะการส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ | ส่งมอบแล้ว |
| 2 | ระบบข้อมูลหลัก (Master Data) | ส่งมอบแล้ว |
| 3 | ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | ส่งมอบแล้ว |
| 4 | ระบบขาย (Sales) | ส่งมอบแล้ว |
| 5 | ระบบจัดซื้อ (Purchasing) | ส่งมอบแล้ว |
| 6 | ระบบการเงิน (Finance) | ส่งมอบแล้ว |
| 7 | ระบบบัญชี (Accounting) | ส่งมอบแล้ว |
| 8 | ระบบรายงานและแดชบอร์ด | ส่งมอบแล้ว |

| ลำดับ | ระบบงาน | สถานะการส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| 9 | ระบบควบคุมเอกสาร | ส่งมอบแล้ว |
| 10 | ระบบแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา | ส่งมอบแล้ว |
| 11 | ระบบติดตั้งและตั้งค่า | ส่งมอบแล้ว |

หลักฐานการส่งมอบ

| ลำดับ | หลักฐาน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | Source Code และBaseline | Commit 6c39700 ควบคุมใน Repository หลักและสำรอง |
| 2 | ชุดติดตั้งระบบ | Docker Compose Stack และสคริปต์setup.phpสำหรับสร้างฐานข้อมูล |
| 3 | ผลการทดสอบระบบ | Test Report 45 Test Case ผ่านทั้งหมด |
| 4 | ผลการทดสอบการยอมรับ | Validation Results 12 สถานการณ์ผ่านทั้งหมด |
| 5 | การตรวจรับส่งมอบ | Acceptance Report ผลการตรวจรับ Accepted เมื่อ 17 สิงหาคม 2569 |
| 6 | คู่มือประกอบการใช้งาน | Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document |

รายการอ้างอิงเพิ่มเติม

รายการส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในเอกสาร Software Components (WP 14)

สถาปัตยกรรมและการออกแบบอยู่ในเอกสาร Software Design (WP 12)

รายการ Configuration Item และการควบคุมเวอร์ชันอยู่ในเอกสาร Software Configuration (WP 8)

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณธนกรสถิตวิทยากุล | Developer |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |