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	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record)

	ระยะเวลา
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	ผู้ส่งมอบ
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager)

	ผู้รับมอบ
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)

	วันที่บันทึกส่งมอบ
	24 สิงหาคม 2569


รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)
	ลำดับ
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด
	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)

	1
	WP 1.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อม Work Schedule)
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	2
	WP 2.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	3
	WP 3.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	4
	WP 4.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	5
	WP 5.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง)
	Accepted

	6
	WP 6.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	7
	WP 7.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	8
	WP 8.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted

	9
	WP 9.0
	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง
	ส่ง Source Code ผ่าน Git Repository และติดตั้ง (Git baseline 6c39700)
	Accepted (มีเงื่อนไข)

	10
	WP 10.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted
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ISO/IEC 29110-4-1:2018	AR
	ลำดับ
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด
	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)

	11
	WP 11.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
	Accepted


ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับ
	ลำดับ
	เกณฑ์การตรวจรับ
	หลักฐานอ้างอิง
	ผลการตรวจสอบ

	1
	ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุกรายการ
	Traceability Record Table, Validation Results: ไม่ผ่าน 11 รายการ ยังไม่ได้ทดสอบ 5 รายการ
	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)

	2
	ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน
	Test Report ผ่าน 38 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่ได้ทดสอบ 2 จาก 45 Test Case (10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569)
	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)

	3
	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)
	Validation Results ทดสอบครบ 80 รายการ ผลตามข้อ 1
	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)

	4
	ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง
	Correction Register ข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032
	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)

	5
	เอกสารคู่มือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการบำรุงรักษาครบถ้วน
	Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document
	ผ่าน

	6
	Source Code และเอกสารจัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง
	Project Repository, Project Repository (Backup)
	ผ่าน

	7
	ผลการตรวจสอบ Work Products (Verification)
	Verification Results รอบที่ 4: ไม่ผ่าน 2 รายการ (ผลการทดสอบ และชุดติดตั้ง Docker)
	ไม่ผ่าน (มีเงื่อนไข)


สรุปผลการตรวจรับ
	รายการ
	ผลสรุป

	จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด
	11 รายการ

	ตรวจรับแล้ว (Accepted)
	10 รายการ

	ตรวจรับแบบมีเงื่อนไข
	1 รายการ (WP 9.0 Software)

	ไม่ผ่านการตรวจรับ (Not Accepted)
	0 รายการ

	ข้อบกพร่องคงค้าง
	4 รายการ (ISS-029, ISS-030, ISS-031, ISS-032)

	ผลการตรวจรับโดยรวม
	Accepted with conditions — ตรวจรับพร้อมเงื่อนไขแก้ไขข้อบกพร่องคงค้าง


ผู้รับมอบได้ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรับในเอกสาร Statement of Work และ Software
Project Plan แล้วรับทราบว่ามีข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง 4 รายการและชุดติดตั้ง Docker ที่ยังไม่ได้ทดสอบจึงมีมติ
ตรวจรับส่งมอบระบบแบบมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 โดยเงื่อนไขคือ (1) แก้ไข ISS-029, ISS-030,
ISS-031, ISS-032 และทดสอบซ้ำภายใต้การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective) ตาม Maintenance Document

และ (2) ทดสอบ TC-UN13.002 และ TC-UN13.003 บน Baseline ก่อนใช้ชุดติดตั้ง Docker ในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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